###  А К Т

 Документальной проверки целевого и эффективного использования средств выделенных на реализацию муниципальной целевой программы «Чистая вода» в администрации муниципального образования Михайловское, Куркинского района.

пос. Куркино 6 декабря 2013 года

 В соответствии с планом работы Ревизионной комиссии МО Куркинский район на 2013 год, и на основании распоряжения председателя ревизионной комиссии от 25.11.2013 г. № 6 председателем контрольно-ревизионной комиссии МО Куркинский район Попковой А.С. проведена документальная проверка целевого и эффективного использования средств выделенных на реализацию муниципальной целевой программы «Чистая вода» в администрации муниципального образования Михайловское, Куркинского района за 2012 год.

Документальная проверка проводилась по документам, представленными работниками бухгалтерии администрации МО Михайловское.

Администрация МО Михайловское в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Законами РФ, Указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями правительства РФ, законодательными и нормативными актами Тульской области, а также Уставом МО Михайловское.

Юридический адрес МО Михайловское и его фактическое местонахождение: 301940, Тульская область, Куркинский район, пос. Михайловский, ул. Центральная, д. 4.

МО Михайловское является юридическим лицом, поставлено на налоговый учет в межрайонной инспекции ИФНС России № 1 по Тульской области и присвоен идентификационный номер налогоплательщика 7129026826 с кодом причины поставки на учет (КПП) 712901001.

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» МО Михайловское внесено в единый государственный реестр юридических лиц за основным регистрационным номером 1057102814328 (свидетельство серии 71 № 000119917 выдано 16.12.2005г. межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Тульской области).

Для осуществления хозяйственной деятельности в отделении по Куркинскому району УФК по Тульской области открыт лицевой счет:

№ 036630022200 – бюджетные средства.

Распорядители кредитов с правом подписи банковских и кассовых документов в проверяемом периоде являлись:

-право первой подписи с 02.10.2013года председатель ликвидационной комиссии – Приданцев Н.Н. (тел. 33-2-84);

-право второй подписи член ликвидационной комиссии 02.10.2013г. Емельянова Н.В.(тел. 33-2-84).

 ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

 В соответствии с Постановлением Правительства Тульской области от 31.10.2011года № 104 «Об утверждении программы «Чистая вода» на 2012-2013годы из бюджета Тульской области» в 2012году муниципальному образованию Михайловское выделено субсидий по программе «Чистая вода» в сумме 4802,3 тыс.руб. Субсидии предоставлялись при условии софинансирования расходных обязательств в размере 5% от объема средств, предусмотренных к предоставлению субсидий.

В отчете администрации муниципального образования Михайловское за 2012год предусмотрены средства по программе «Чистая вода» в сумме 4802,3 тыс.руб., использовано денежных средств за 2012год по программе «Чистая вода» в сумме 4752,1 тыс.руб.из них:

 - субсидии областного бюджета в сумме 4543,98тыс.руб.;

- софинансирование расходных обязательств в сумме-208,12тыс.руб.

 Администрация муниципального образования Михайловское Куркинского района в лице главы администрации муниципального образования Михайловское Евлановой И.В.. действующей на основании Устава муниципального образования с одной стороны и ООО «Монтаж Инженерных Сетей » в лице генерального директора Корнилова И.И. , действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны с соблюдением требований ФЗ от 21.07.05г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на основании результатов размещения муниципального заказа Тульской области путем проведения электронного аукциона (протокол от 10.09.2012года) заключили 04.10.2012года муниципальный контракт № 016630000521200005 на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Замена ветхих водопроводных сетей д. Рыльское, д. Крамское, д. Крючок, д. Свобода Куркинского района». Подрядчик обязуется выполнить полный комплекс работ по строительству в объеме утвержденной проектно-сметной документации и ввести в эксплуатацию объект- «Замена ветхих водопроводных сетей д. Рыльское, д. Крамское, д. Крючок, д. Свобода Куркинского района» в сроки указанные в календарном графике предъявления стоимости выполненных работ.

Стоимость выполненных работ по муниципальному контракту составляет 4 737 908 руб.00коп.

Срок выполнения работ – начало работ – с момента заключения контракта. Окончание работ – через 60 дней со дня заключения контракта.

 Основанием для оплаты работ является подписанный Сторонами акт о приемки выполненных работ (формы № КС-2) № 1 от 02.11.2012года на сумму 2 376615руб.00коп., акт о приемки выполненных работ № 2 от 03.12.2012года на сумму 2 361 293руб.00коп.,

справка о стоимости выполненных работ и затрат (формы №КС-3).

 Акты о приемки выполненных работ (формы № КС-2) подписаны - генеральным директором ООО «Монтаж Инженерных Сетей» Корниловым И.И. , главой администрации МО Михайловское Евлановой И.В., фактически выполненные объемы работ подтвердил - гл. специалист ОТН ГУКС «ТулоблУКС» Суворова И.В., согласовано и.о. директора ГУКС «ТулоблУКС» Вотоновским В.И.

 В администрацию МО Михайловское на расчетный счет № 40204810200000000132 открытый в Управлении Федерального казначейства по Тульской области согласно сводной ведомости по кассовым поступлениям по коду экономической классификации поступило денежных средств в сумме 4543,98 тыс.руб.:

- сводная ведомость по кассовым поступлениям №230388 от 11.12.2012года в сумме 2.279.337руб.26коп.(87120204999100000151);

- сводная ведомость по кассовым поступлениям №230577 от 28.12.2012года в сумме 2.264.642руб.74коп.(87120204999100000151).

 Администрация МО Михайловское за выполненные работы по замене ветхих водопроводных сетей д. Рыльское, д. Крамское, д. Крючок, д. Свобода, по муниципальному контракту № 016630000521200005 от 04.10.2012года и Акту приемки выполненных работ № 1 от 02.11.2012года и №2 от03.12.2012года, справки ф.КС3,счет-фактуры перечислила с лицевого счета № 03663002200 денежные средства в ООО «Монтаж Инженерных Сетей» (денежные средства выделенные областным бюджетом и собственные средства) всего в сумме 4 737908руб.00коп.:

- 29.11.2012года электронная заявка на кассовый расход № 857 в сумме 104095 руб.74коп.(871-0502-5225300-243-225) за выполненные работы по замене ветхих водопроводных сетей;

- 13.12.2012года электронная заявка на кассовый расход № 862 в сумме 2.272.519 руб.26коп.(871-0502-5225300-243-225) за выполненные работы по замене ветхих водопроводных сетей;

- 21.12.2012года электронная заявка на кассовый расход № 891 в сумме 103424 руб.26коп.(871-0502-5225300-243-225) за выполненные работы по замене ветхих водопроводных сетей;

- 29.12.2012года электронная заявка на кассовый расход № 891 в сумме 2.257.868 руб.74коп.(871-0502-5225300-243-225) за выполненные работы по замене ветхих водопроводных сетей.

Администрация МО Михайловское перечислила с лицевого счета № 03663002200 согласно договоров на выполнение работ по проверке документации, необходимой для открытия финансирования, по объекту «Замена ветхих водопроводных сетей д. Рыльское, д. Крамское, д. Крючок, д. Свобода» денежные средства в ГУ Тульской области «Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве » в сумме 14214руб.00коп.:

- 07.12.2012года электронная заявка на кассовый расход № 863 в сумме 312руб.00коп.(871-0502-5225300-243-226) за проверку сметной документации необходимой для финансирования, по объекту замена ветхих водопроводных сетей;

- 13.12.2012года электронная заявка на кассовый расход № 863 в сумме 6818руб.00коп.(871-0502-5225300-243-226) за проверку сметной документации необходимой для финансирования по объекту замена ветхих водопроводных сетей;

- 18.12.2012года электронная заявка на кассовый расход № 866 в сумме 310руб.00коп.(871-0502-5225300-243-226) за проверку сметной документации необходимой для финансирования по объекту замена ветхих водопроводных сетей;

- 29.12.2012года электронная заявка на кассовый расход № 894 в сумме 6774 руб.00коп.(871-0502-5225300-243-226) за проверку сметной документации необходимой для финансирования по объекту замена ветхих водопроводных сетей.

В проверяемом периоде выполненные работы по замене ветхих водопроводных сетей д. Рыльское, д. Крамское, д. Крючок, д. Свобода выполнены и оплачены в полном объеме.

# Председатель

контрольно-ревизионной комиссии

МО Куркинский район: А.С. Попкова

Председатель ликвидационной комиссии

администрации МО Михайловское: Н.Н. Приданцев

Член ликвидационной комиссии

администрации МО Михайловское: Н.В. Емельянова

 Один экземпляр акта получил председатель ликвидационной комиссии администрации МО Михайловское Н.Н. Приданцев