**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Тульская область**

**Контрольно-ревизионная комиссия**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КУРКИНСКИЙ РАЙОН**

от 28.12.2015 года

**АКТ**

**Проверка мероприятий, проводимых в рамках программы**

**«Народный бюджет» за 2015 год.**

На основании плана работы Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования Куркинский район на 2015 год, проводится [плановая проверка](http://pandia.ru/text/category/planovie_proverki/)  мероприятий в рамках программы «Народный бюджет» за 2015 год.

Проверка начата 21 сентября 2015 года.

Проверка окончена 28 декабря  2015 года.

**Основание для проведения проверки:** положение о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования Куркинский район, утвержденное решением Собрания представителей муниципального образования Куркинский район от 19.04.2012 № 22-4, план работы Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования Куркинский район на 2015 год, распоряжение председателя Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования Куркинский район о проведении контрольного мероприятия от 21.09.2015 № 6-р.

**Цель проверки:** целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на ремонт объектов, включенных в программу «Народный бюджет»

**Объект проверки:** Администрация муниципального образования Куркинский район, Администрация муниципального образования Михайловское Куркинского района, Администрация муниципального образования Самарское Куркинского района.

**Проверяемый период:** 2015год.

**Сроки проведения проверки:**

по распоряжениюс 21 сентября по 13 ноября 2015г.

фактически с 21 сентября по 28 декабря 2015г.

**Результаты контрольного мероприятия:**

|  |
| --- |
| Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Тульской области от 20 ноября 2014 года №2217-ЗТО «О закреплении за сельскими поселениями Тульской области вопросов местного значения городских поселений», соглашений о передаче осуществления части полномочий района по решению вопросов местного значения на 2015 год к вопросам местного значения поселения относится:  организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий;  -дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности;  -обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;  -организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусор. |
|  |
|  |

В Администрации муниципального образования Куркинский район не разработаны и не утверждены муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2007 № 257- ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

- ст.17, ст.18 - на момент проверки не принят муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок содержания и ремонта автомобильных дорог.

Постановлением Администрации муниципального образования Куркинский район от 18.09.2013 № 622 «Об утверждении нормативов финансовых затрат и правил расчета денежных затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании р.п. Куркино и вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Куркинский район при определении ассигнований из консолидированного бюджета муниципального образования Куркинский район, предусматриваемых на эти цели»» утверждены Правила расчета размера ассигнований из бюджета муниципального образования Куркинский район по нормативному финансированию затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения. Данный нормативный документ в работе не применяется.

Постановлением правительства Тульской области от 24.09.2015 года №433 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области в целях софинансирования расходных обязательств в рамках реализации проекта «Народный бюджет», распоряжением правительства Тульской области от 25.05.2015 года №459-р «Об утверждении распределения субсидий муниципальным образованиям, расположенным на территории Куркинского района Тульской области, на реализацию проекта «Народный бюджет» из бюджета Тульской области» определены условия предоставления субсидий и распределены субсидии в разрезе каждого объекта, участвующего в проекте.

На территории муниципального образования Куркинский район в проекте «Народный бюджет» участвуют 29 объектов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта и его адрес | Сумма по контракту (руб.) | Срок оплаты по контр | Дата окончательной оплаты | Отклон в днях | Способ заключения контракта | Подрядчик | Выделено из обл. бюдж. Дата,  Руб., % |
| **Р.п. Куркино** | | | | | | | |
| 1.Ремонт автодороги ул Совхозная 1-20 | 1227399,3 | 10.09. 2015г. | 21.12.15. | >100 | Электрон. аукцион | ОАО Новомосковскавтодор | 638252,6  52,0%  11.12.15. |
| 2.Ремонт автодороги ул Совхозная 21-28 | 709930,20 | 07.09. 2015г. | 16.12.15. | >100 | Электрон. аукцион | ОАО Новомосковскавтодор | 369164,0  52,0%  11.12.15. |
| **МО Михайловское** | | | | | | | |
| 1.Устройство наружной канализации с канализационным приемником д.Грачевка ул.Дорожная д2 | 650206,00 | 20.10. | 27.11.15. | >35 | Электрон. аукцион | ООО «МИС» | 27.11.15.  325103,0  50,0% |
| 2.Капремонт шиферной кровли жилого дома д.Грачевка, ул.Дорожная д2 | 559235,66 |  | 2016год |  | Электрон. аукцион | ООО «Ремонтник» | 29.12.15.  188841,58  33,77% |
| 3.Ремонт фасада и межпанельн. швов д.Грачевка, ул.Дорожная д2 | 869852,00 |  | 2016год |  | Электрон. аукцион | ООО «Куркинское» | 29.12.15.  432046,65  49,67% |
| 4.Уборка несанкционирован ной свалки п.Михайловский | 98795,02 | 10.07 | 10.11.15. | >110 | Единственный поставщик | ООО «Куркинское» | 03.11.15.  78795,0  79,94% |
| 5.Уборка несанкционирован ной свалки д.Свобода | 98795,02 | 10.07 | 28.10.15. | >110 | Единственный поставщик | ООО «Куркинское» | 19.10.15.  78795,0  79,94% |
| 6.Уборка несанкционирован ной свалки п.Птань | 98795,02 | 22.06 | 28.10.15. | >120 | Единственный поставщик | ООО «Куркинское» | 19.10.15.  78795,0  79,94% |
| 7.Уборка несанкционирован ной свалки д.Шаховское | 98795,02 | 10.07 | 23.12.15. | >150 | Единственный поставщик | ООО «Куркинское» | 23.12.15  78795,0  79,94% |
| 8.Уборка несанкционирован ной свалки д.Кресты | 98795,02 | 10.07 | 28.10.15. | 110 | Единственный поставщик | ООО «Куркинское» | 19.10.15.  78795,0  79,94% |
| 9.Уборка несанкционирован ной свалки д.Ивановка | 98795,02 | 13.06. | 28.10.15. | >120 | Единственный поставщик | ООО «Куркинское» | 19.10.15.  78795,0  79,94% |
| **МО Самарское** | | | | | | | |
| 1.Установка контейнерной площадки для сбора мусора п. Самарский ул.Новая Садовая | 98523,22 | 07.08 | 29.11.15. | >110 | Единственный поставщик | ООО «Куркинское» | 29.11.15.  68670,0  69,7% |
| 2.Установка контейнерной площадки для сбора мусора п. Самарский ул.Новая Садовая5 | 98523,22 | 10.08 | 29.12.15. | >140 | Единственный поставщик | ООО «Куркинское | 29.12.15.  68670,0  69,7% |
| 3.Установка контейнерной площадки для сбора мусора п. Самарский ул.Запрудная | 98523,00 | 03.08 | 29.12.15. | >140 | Единственный поставщик | ООО «Куркинское | 29.12.15.  68670,0  69,7% |
| 4.Установка контейнерной площадки для сбора мусора п. Самарский ул.Садовая | 98523,00 | 08.08 | 29.12.15. | >140 | Единственный поставщик | ООО «Куркинское | 29.12.15.  68670,0  69,7% |
| 5.Установка контейнерной площадки для сбора мусора п. Самарский ул.Садовая11 | 98523,00 | 09.08 | 29.12.15. | >140 | Единственный поставщик | ООО «Куркинское | 29.12.15.  68670,0  69,7% |
| 6.Установка контейнерной площадки для сбора мусора п. Самарский ул.Центральная | 98523,00 | 03.08 | 29.12.15. | >140 | Единственный поставщик | ООО «Куркинское | 29.12.15.  68670,0  69,7% |
| 7.Установка контейнерной площадки для сбора мусора п. Самарский ул.Центральная21 | 98523,00 | 22.06 | 29.12.15. | >180 | Единственный поставщик | ООО «Куркинское | 29.12.15.  68670,0  69,7% |
| 8.Установка контейнерной площадки для сбора мусора п. Самарский ул.Спиртзаводская | 98523,00 | 06.08 | 29.12.15. | >140 | Единственный поставщик | ООО «Куркинское | 29.12.15.  68670,0  69,7% |
| 9.Установка контейнерной площадки для сбора мусора п. Самарский ул.Гурова | 98523,00 | 03.08 | 29.12.15. | >140 | Единственный поставщик | ООО «Куркинское» | 29.12.15.  68670,0  69,7% |
| 10.Уборка несанкционированной свалки п.Самарский ул. Запрудная | 98795,00 | 24.06 | 28.09.15. | >90 | Единственный поставщик | ООО «Куркинское» | 28.09.15.  68915,0  69,76% |
| 11.Уборка несанкционированной свалки п.Самарский ул. Спиртзаводская | 98795,00 | 22.06 | 28.09.15. | >90 | Единственный поставщик | ООО «Куркинское» | 28.09.15.  68915,0  69,76% |
| 12.Уборка несанкционированной свалки п.Самарский ул. Гурова | 98795,00 | 22.06 | 28.09.15. | >90 | Единственный поставщик | ООО «Куркинское» | 28.09.15.  68915,0  69,76% |
| 13.Уборка несанкционированной свалки п.Самарский ул. Центральная | 98795,00 | 19.06 | 28.09.15. | 100 | Единственный поставщик | ООО «Куркинское» | 28.09.15.  68915,0  69,76% |
| 14.Устройство наружной канализации с канализационным приемником п.Самарский ул. Гурова | 658236,53 | 20.09 | 23.12.15. | >90 | Электрон. аукцион | ООО «МИС» | 23.12.15.  427789,0  64,99% |
| 15.Ремонт шкафа управления на водонапорной башне д Крутое | 52884,00 | 21.06 | 28.09.15. | >90 | Единственный поставщик | ООО «Куркинское» | 28.09.15.  36895,0  69,77% |
| 16.Ремонт шкафа управления на водонапорной башне п.Самарский | 52522,00 | 20.06 | 28.09.15. | >90 | Единственный поставщик | ООО «Куркинское» | 28.09.15.  36016,0  68,57% |
| 17.Ремонт водонапорной башни и водопровода к башне с.Сергиевское | 98508,16 | 30.08 | 15.12.15. | >100 | Единственный поставщик | ООО «Куркинское» | 15.12.15.  68757,0  69,8% |
| 18.Опиловка и вырубка деревьев п Самарский | 68793,55 | 19.10 | 28.12.15. | >60 | Единственный поставщик | ООО «Куркинское» | 23.12.15.  38794,0  56,4% |
| ИТОГО (№29) | 6822226,5 |  |  |  |  |  | 3928113,97  57,58% |

После проведения электронных аукционов снижение стоимости заявленного объема работ произошло по объекту «Капремонт шиферной кровли жилого дома д. Грачевка, ул. Дорожная д. 2» МО Михайловское с 771926,4 рублей до 559235,66 рублей, или на 212690,7 рублей. Другие объекты по итогам электронных торгов стоимость работ не снизили.

В соответствии с распоряжением правительства Тульской области от 25.05.2015 года № 459-р «Об утверждении распределения субсидий муниципальным образованиям, расположенным на территории Куркинского района Тульской области, на реализацию проекта «Народный бюджет» из бюджета Тульской области будет **по плану** выделено субсидий в сумме 4166123,60 рублей. Фактически выделено 3928113,97 рублей. По капремонту шиферной кровли жилого дома д. Грачевка, ул.Дорожная д. 2 средства из областного бюджета в сумме 188841,58 рублей и ремонту фасада и межпанельных швов жилого дома д.Грачевка, ул.Дорожная д. 2 средства также из областного бюджета в сумме 432046,65 рублей поступили в бюджет МО Куркинский район 29 декабря 2015 года и по причине невозможности освоения денежных средств поселением МО Михайловское в данном календарном году, средства будут возвращены в бюджет области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 БК РФ.

В соответствии с Правилами предоставления субсидий из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств в рамках реализации проекта «Народный бюджет» заключено соглашение о предоставлении субсидии от 27 мая 2015 года, проводятся централизованные закупки в виде электронных аукционов, закупки до 100,0 тыс.рублей администрациями поселений проводятся самостоятельно.

Инспекция Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору проводит проверку комплекта документов на финансирование выполненных работ и осуществляет выезд на объект с составлением акта соответствия документов с фактическими результатами работ.

В нарушение условий заключенных контрактов на закупку товаров, работ и услуг ни один контракт не оплачен в установленные договорные сроки, что может привести к предъявлению подрядчиком неустойки за просроченные платежи, а значит к дополнительным непредвиденным расходам бюджета МО Куркинский район.

Председатель

Контрольно-ревизионной комиссии

муниципального образования

Куркинский район Е.В.Степина