Приложение №2

к постановлению

Администрации

муниципального образования

Куркинский район

от  05.07.2023№356

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории муниципального образования Куркинский район

20__

1. Общие положения

1.1. Настоящая конкурсная документация утверждена в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Куркинский район  от «05»  июля 2023г. №356 «О проведении конкурса на прав заключения концессионного соглашения в отношении  объектов водоснабжения  и водоотведения, расположенных на территории муниципального образования Куркинский район».

1.2. Если иное специально не оговорено, используемые в Конкурсной документации термины, начинающиеся с заглавной буквы, имеют значения, определенные в настоящем разделе.

Для целей настоящей конкурсной документации используются следующие термины:

Задаток – денежные  средства, вносимые Заявителем в размере и порядке, установленном Конкурсной документацией, в качестве обеспечения исполнения обязательства Заявителя по заключению Концессионного соглашения.

Закон о концессионных соглашениях – Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Заявитель – индивидуальный  предприниматель, российское юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

Заявителем не могут являться иностранное юридическое лицо (в том числе посредством заключения договора доверительного управления имуществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации), организация и другое корпоративное образование, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, не имеющие аккредитованных филиала, представительства на территории Российской Федерации, либо два и более юридических лица, которые действуют по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные юридические лица.

Заявка – комплект  документов, представленный Заявителем для участия в предварительном отборе Участников конкурса в соответствии с требованиями Конкурсной документации.

Иное лицо, заключающее концессионное соглашение – лицо, с которым принято решение заключить Концессионное соглашение и (а) которое представило единственную Заявку на участие в Конкурсе, (б) которое представило единственное Конкурсное предложение, (в) чье Конкурсное предложение признано единственным соответствующим требованиям Конкурсной документации, (г) Конкурсное предложение которого, по результатам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений, содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем конкурса, в случае отказа или уклонения Победителя конкурса от подписания в установленный срок Концессионного соглашения.

Конкурс –  конкурс на право заключения Концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения  и водоотведения, расположенных на территории муниципального образования Куркинский район, проводимый в соответствии с Решением о заключении Концессионного соглашения, Законом о концессионных соглашениях и Конкурсной документацией.

Конкурсная документация – комплект  документов, определяющих условия и критерии Конкурса, требования к Заявителям и Участникам конкурса, порядок проведения Конкурса, а также другие положения и условия в соответствии с Законом о концессионных соглашениях.

Конкурсная комиссия – конкурсная  комиссия по проведению Конкурса.

Конкурсное предложение – комплект  документов, представленный на рассмотрение Конкурсной комиссии Участником конкурса, прошедшим предварительный отбор Участников конкурса, в соответствии с требованиями Конкурсной документации.

Концедент — муниципальное образование Куркинский район, от имени которого выступает Администрация муниципального образования Куркинский район, действующая на основании Устава.

Концессионер – индивидуальный  предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, признанное Победителем конкурса или Иным лицом, заключающим соглашение, и подписавшее Концессионное соглашение.

Концессионером не могут являться иностранное юридическое лицо (в том числе посредством заключения договора доверительного управления имуществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации), организация и другое корпоративное образование, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, не имеющие аккредитованных филиала, представительства на территории Российской Федерации, либо два и более юридических лица, которые действуют по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные юридические лица.

Концессионное соглашение – соглашение в отношении объектов водоснабжения  и водоотведения, расположенных на территории муниципального образования Куркинский район, заключаемое по итогам Конкурса, проект которого указан в Приложении №6 к Конкурсной документации

Критерии конкурса – установленные в Конкурсной документации в соответствии с Законом о концессионных соглашениях, показатели и их значения, используемые для оценки Конкурсных предложений Участников конкурса.

Объект Соглашения – объекты водоснабжения и водоотведения, расположенные на территории муниципального образования Куркинский район, состав, описание и технико-экономические показатели которых приведены в Приложении №1 к Конкурсной документации.

Организатор конкурса – Администрация муниципального образования Куркинский район, уполномоченная на организацию конкурса, утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию.

Официальное печатное  издание –  газета «Вперед. Куркинский район»

Официальные сайты – официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и официальный сайт концедента —https://kurkinskij-r71.gosweb.gosuslugi.ru/.

Победитель конкурса – Участник конкурса, определенный решением Конкурсной комиссии, как представивший в своем Конкурсном предложении наилучшие условия в соответствии с Критериями конкурса.

Участник конкурса – Заявитель, в отношении которого Конкурсной комиссией по результатам проведения предварительного отбора принято решение о его допуске к дальнейшему участию в Конкурсе и который вправе направить в Конкурсную комиссию свое Конкурсное предложение в сроки, установленные Конкурсной документацией.

1.3. Термины, используемые в Конкурсной документации и не определенные в настоящем разделе, применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации.

2. Условия Конкурса

2.1. В соответствии со статьями 10 и 42 Закона о концессиях устанавливаются следующие условия Конкурса (существенные условия Концессионного соглашения):

2.1.1. Срок действия Концессионного соглашения - до 31 декабря 2032 г.

2.1.2. Объектом Концессионного соглашения являются объекты, входящие в системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Куркинский райо - недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой, которые Концессионер обязуется создать и (или) реконструировать, предназначенные для осуществления концессионной деятельности. Состав, описание и технико-экономические показатели Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества, приведены в Приложении Конкурсной документации.

Состав и описание недвижимого имущества, передаваемого в составе Объекта Концессионного соглашения, приведены в Приложении  к Конкурсной документации.

2.1.3. Концессионер обязуется за свой счет, в сроки и на условиях, установленных Концессионным соглашением создать, реконструировать и ввести в эксплуатацию имущество, входящее в Объект Концессионного соглашения, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать после создания Концеденту;  осуществлять деятельность по водоснабжению и водоотведению в границах муниципального образования Куркинский район с использованием Объекта Концессионного соглашения, осуществлять деятельность по технологическому подключению объектов капитальной застройки в пределах Муниципального образования Куркинский район к системам водоснабжения и водоотведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный Концессионным соглашением, права владения и пользования Объектом Концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

2.1.4. При исполнении Концессионного соглашения Концессионер обязан осуществить

- Реконструкцию  существующих источников водоснабжения;

- Реконструкцию  существующих сетей водоснабжения с применением новых материалов трубопроводов;

- Реконструкция объектов и сооружений на канализационных сетях;

- Реконструкция  существующих сетей водоотведения с применением новых материалов трубопроводов,

в сроки, предусмотренные Заданием на основные мероприятия по реконструкции Объекта Соглашения (Приложение к Конкурсной документации).

2.1.5. Возмещение расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Концессионного соглашения, осуществляется путем продления срока действия Концессионного соглашения на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера, но не более чем на 5 (пять) лет. Срок возмещения расходов Концессионера при условии не продления срока действия Концессионного соглашения не может превышать 2 (два) года.

2.2. В Конкурсную документацию также включены:

1) Копии актов технического обследования имущества, передаваемого по Концедентом Концессионеру по Концессионному соглашению (Приложение к Конкурсной документации).

2) Размещаемые на официальном сайте в сети «Интернет» копии предложений об установлении цен (тарифов), поданных в органы исполнительной власти, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), за три последних периода регулирования деятельности организации, осуществлявшей эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, в случае наличия таких предложений (Приложение к Конкурсной документации).

2.3. Иные условия Конкурса (существенные условия Концессионного соглашения) определены отдельными Разделами настоящей Конкурсной документации.

3. Порядок предоставления Концедентом информации об Объекте Концессионного соглашения, а также доступа на Объект Концессионного соглашения

  - Информация об Объекте Концессионного соглашения и доступ к Объекту Концессионного соглашения предоставляется Участнику конкурса с момента подписания протокола о проведении предварительного отбора.

  - В целях предоставления информации об Объекте Концессионного соглашения Участник конкурса направляет Организатору конкурса письменный запрос в произвольной форме, в котором указывает:

- наименование Участника конкурса, юридический адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, имя, фамилию и отчество контактного лица;

- вид и содержание запрашиваемой информации об Объекте Концессионного соглашения;

- цель предоставления информации об Объекте Концессионного соглашения.

  - Организатор конкурса предоставляет Участнику конкурса запрашиваемую и имеющуюся в распоряжении Концедента информацию об Объекте Концессионного соглашения, за исключением информации:

-  предоставленной Участнику конкурса при ответах на запросы о даче разъяснений положений Конкурсной документации, а также содержащейся в отчетах технического обследования Объекта Концессионного соглашения и правоустанавливающих документах в отношении Объекта Концессионного соглашения;

-  являющейся общедоступной;

-  не характеризующей состояние Объекта Концессионного соглашения и (или) предоставление которой не является необходимой для осуществления деятельности по Концессионному соглашению, либо подготовки Конкурсного предложения Участника конкурса.

3.4.  В случае если запрашиваемые данные об Объекте Концессионного соглашения отсутствуют или неизвестны и не должны быть известны в силу отсутствия требований, установленных законодательством, Организатор конкурса указывает данный факт в ответе на запрос. Организатор конкурса  имеет право не предоставлять данные, которые не касаются Объекта Концессионного соглашения, в этом случае Организатор конкурса указывает в ответе на запрос, что запрашиваемые данные не относятся к Объекту Концессионного соглашения.

3.5. Организатор конкурса предоставляет информацию об Объекте Концессионного соглашения в течение 10 (десяти)  рабочих дней с момента получения запроса Участника конкурса, если Организатор торгов не уведомил Участника конкурса о предоставлении информации в иной срок в связи с характером запроса Участника конкурса, но в любом случае не позднее пяти рабочих дней до дня истечения срока представления Конкурсных предложений.

3.6. Организатор конкурса предоставляет информацию об Объекте Концессионного соглашения, если запрос поступил не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до дня истечения срока представления Конкурсных предложений.

3.7. Организатор конкурса вправе предоставить запрашиваемую Участником конкурса информацию в электронном виде.

3.8. В целях предоставления доступа к Объекту Концессионного соглашения Участник конкурса предоставляет Организатору конкурса письменный запрос в произвольной форме, в котором указывает:

-  наименование Участника конкурса, юридический адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, имя, фамилию и отчество контактного лица;

-  предлагаемую Участником конкурса дату и время предоставления доступа к Объекту Концессионного соглашения;

-  конкретные объекты имущества в составе Объекта Концессионного соглашения, в отношении которых Участник конкурса запрашивает доступ, их местонахождение;

-  цель предоставления доступа к Объекту Концессионного соглашения;

-  список лиц с указанием паспортных данных, которым Организатор торгов должен предоставить доступ на Объект Концессионного соглашения.

3.9.Организатор конкурса предоставляет ответ на запрос Участника конкурса о предоставлении доступа к Объекту Концессионного соглашения в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса Участника конкурса.

3.10. Доступ к Объекту Концессионного соглашения предоставляется Организатором конкурса Участнику конкурса в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме перерыва на обед с 13 час. 00 мин. по  13 час. 48 мин., по местному времени.

3.11. При предоставлении доступа на Объект Концессионного соглашения Участник конкурса не вправе препятствовать осуществлению нормальной хозяйственной деятельности организации, эксплуатирующей Объект Концессионного соглашения.

3.12. Организатор конкурса вправе отказать Участнику конкурса в доступе на Объект Концессионного соглашения, если:

-  цель получения доступа к Объекту Концессионного соглашения не связана с осуществлением деятельности по Концессионному соглашению, подготовкой Конкурсного предложения Участника конкурса,

-  при предоставлении доступа на Объект Концессионного соглашения Участнику конкурса, если ранее Участник конкурса нарушил п. 3.11. Конкурсной документации,

-  возникли форс-мажорные обстоятельства, влияющие на деятельность Объекта Концессионного соглашения и влекущие необходимость оперативного проведения мероприятий по восстановлению Объекта Концессионного соглашения.

3.13. Организатор конкурса вправе отклонить запрос Участника конкурса о предоставлении доступа к Объекту Концессионного соглашения и предложить Участнику конкурса доступ к Объекту Концессионного соглашения в иную дату и (или) время с учетом ограничений, установленных пунктом 3.15. Конкурсной документации, если:

-  в предлагаемую Участником конкурса дату и (или) время доступа к Объекту Концессионного соглашения в отношении последнего осуществляются мероприятия по надзору и контролю со стороны уполномоченных органов власти;

-  в предлагаемую Участником конкурса дату и (или) время предоставления доступа доступ предоставлен иному Участнику конкурса.

3.14. Организатор конкурса вправе предоставить ответ Участнику конкурса о согласовании предоставления доступа к Объекту Концессионного соглашения, отказе в предоставлении такого доступа или предложении доступа в иную дату и (или) время в электронной форме.

3.15. Доступ предоставляется к Объекту Концессионного соглашения, если запрос Участника конкурса поступил не позднее, чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления Конкурсных предложений.

4. Требования к Заявителю,  в соответствии с которыми проводится

предварительный отбор Участников конкурса

4.1. К Заявителю предъявляются следующие требования, в соответствии с которыми проводится предварительный отбор Участников конкурса:

4.1.1. Заявителем является индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

Заявителем не могут являться иностранное юридическое лицо (в том числе посредством заключения договора доверительного управления имуществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации), организация и другое корпоративное образование, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, не имеющие аккредитованных филиала, представительства на территории Российской Федерации, либо два и более юридических лица, которые действуют по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные юридические лица.

4.1.2. Отсутствует решение о ликвидации юридического лица - Заявителя или о прекращении физическим лицом - Заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

4.1.3. Отсутствует решение о признании Заявителя банкротом или об открытии в отношении него конкурсного производства.

4.1.4. Заявитель должен  соответствовать требованиям, предъявляемым к Участникам конкурса частью 1 статьи 29 Закона о Концессионных соглашениях и настоящей Конкурсной документации.

4.2. В случае, если Заявителем выступают действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более юридических лица, то требованиям, установленным настоящим разделом, должно соответствовать каждое юридическое лицо - участник указанного простого товарищества.

4.3. Уступка или иная передача прав и обязанностей Заявителя или Участника Конкурса другому лицу либо другому Заявителю или Участнику Конкурса не допускается.

4.4. Заявитель должен обеспечить достоверность всей информации и документации, представленных в составе Заявки.

5. Критерии Конкурса

5.1. В качестве критериев Конкурса устанавливаются:

5.1.1. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Концессионного соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером в течение всего срока действия Соглашения без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение).

5.1.2. Долгосрочные параметры регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе:

а) базовый уровень операционных расходов;

б) показатели энергосбережения и энергетической эффективности;

в) нормативный уровень прибыли.

5.1.3. Плановые значения показателей деятельности Концессионера (в сфере  водоснабжения и водоотведения).

5.1.4. Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на создание и (или) реконструкцию Объекта Концессионного соглашения на каждый год срока действия Концессионного соглашения.

5.2. Критерии конкурса устанавливаются в ценах первого года срока действия Концессионного соглашения и указаны в Приложении  к Конкурсной документации.

6. Перечень документов и материалов, представляемых Заявителями и Участниками конкурса

6.1. Для участия в предварительном отборе Участников конкурса Заявитель представляет в Конкурсную комиссию следующие документы и материалы:

6.1.1. Заявка, составленная в соответствии с требованиями, указанными в разделе 9 Конкурсной документации;

6.1.2. Удостоверенные подписью и печатью Заявителя сведения о Заявителе: организационно-правовая форма, наименование, адрес фактического местоположения, почтовый адрес, номер контактного телефона, реквизиты расчетного счета Заявителя.

6.1.3. Для индивидуального предпринимателя или российского юридического лица – оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (далее - ЕГРЮЛ), для иностранного юридического лица – оригинал или копия документа, подтверждающего надлежащую (в соответствии с личным законом указанного юридического лица) регистрацию органом публичной власти создания, реорганизации указанного юридического лица, внесения изменений в его учредительные документы и иных подлежащих регистрации действий, надлежащим образом удостоверенный и имеющий в качестве приложения заверенный перевод на русский язык указанного документа. При этом дата выдачи выписки или иного документа, указанного в настоящем подпункте, должна быть не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования сообщения о проведении Конкурса;

6.1.4. Для юридического лица – оригиналы  или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Заявку, на осуществление им действий от имени Заявителя: решение о назначении на должность единоличного исполнительного органа, протокол (выписка из протокола) об избрании (назначении) на должность, договор о передаче полномочий единственного исполнительного органа, доверенность, выданная Заявителем, лицу, подписавшему Заявку, и (или) иные документы;

6.1.5. Нотариально удостоверенные копии учредительных и регистрационных документов Заявителя: устав юридического лица, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

6.1.6. Оригиналы или нотариально заверенные копии решений об одобрении сделок – Концессионного соглашения, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6.1.7. Оригинал или нотариально удостоверенная копия договора простого товарищества (договора о совместной деятельности), в случае, если в качестве Заявителя выступают действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более юридических лица;

6.1.8. Документы, содержащие сведения, предусмотренные статьей 48 Закона о концессиях, по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а в случае, если на момент подачи Заявки такая форма не будет утверждена, по рекомендуемой форме, согласно Приложению №3, удостоверенной Заявителем;

6.1.9. Удостоверенную подписью и печатью Заявителя опись документов и материалов, представленных им в составе Заявки, в двух экземплярах (оригинал и копия).

6.2. Участник конкурса представляет в Конкурсную комиссию:

6.2.1. Конкурсное предложение в двух экземплярах (оригинал и копия) по рекомендуемой форме, согласно Приложению,  в составе которого должны быть указаны мероприятия по созданию и (или) реконструкции Объекта Концессионного соглашения, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием Концедента целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий;

6.2.2. Документы и материалы, подтверждающие возможность достижения Участником конкурса значений Критериев конкурса, указанных им в Конкурсном предложении, с обязательным приложением описания предлагаемых Участником конкурса мероприятий по созданию и реконструкции Объекта Концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием (Приложение к Конкурсной документации) целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий, календарных графиков проведения соответствующих мероприятий, необходимых технико-экономических расчетов, обоснований, при этом обоснования и расчеты должны подтверждать техническую и экономическую реализуемость мероприятий;

6.2.3. Удостоверенную подписью и печатью Заявителя опись документов и материалов, представленных им в составе Конкурсного предложения, в двух экземплярах (оригинал и копия).

6.2.4. В случае, если в качестве Заявителя или Участника конкурса выступают действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более юридических лица, то документы и материалы, указанные в пунктах  6.1.3 - 6.1.6, 6.1.8 Конкурсной документации, представляет каждое из указанных юридических лиц, а документы, указанные в пункте 6.1.1.,  6.1.7., 6.1.9., 6.2.1. – 6.2.3. Конкурсной документации – одно из указанных юридических лиц.

7. Сообщение о проведении Конкурса

7.1. Сообщение о проведении Конкурса подлежит размещению на Официальных сайтах и в Официальном печатном издании «___»__________20__г. (не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе)

8. Порядок представления Заявок и предъявляемые к ним требования

8.1. Заявки должны отвечать требованиям, установленным к Заявкам Конкурсной документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные Конкурсной документацией и подтверждающие соответствие Заявителей требованиям, предъявляемым к Участникам конкурса.

8.2. Заявка оформляется на русском языке в письменной произвольной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью Заявителя, и представляется в Конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте лично Заявителем либо его представителем по доверенности, удостоверенной в соответствии с действующим законодательством. Использование факсимиле на документах и материалах, входящих в состав Заявки, не допускается.

К Заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью Заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия – у заявителя. Рекомендуемая форма Заявки содержится в Приложении №3 к Конкурсной документации. Копия Заявки должна соответствовать оригиналу Заявки по составу документов и материалов. В случае расхождений Конкурсная комиссия и Концедент следуют оригиналу.

8.3. Все страницы оригинального экземпляра Заявки должны быть пронумерованы и четко помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы экземпляра-копии Заявки четко помечаются надписью «КОПИЯ». Копия Заявки должна соответствовать оригиналу Заявки по составу документов и материалов. В случае расхождений Конкурсная комиссия и Концедент следуют оригиналу.

8.4. Документы, включенные в оригинал Заявки, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью уполномоченного представителя Заявителя виде с указанием на обороте последнего листа Заявки количества страниц.

8.5. Копия Заявки брошюруется отдельно. Документы, включенные в копию Заявки, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью Заявителя или его уполномоченного представителя виде с указанием на обороте последнего листа Заявки количества страниц.

8.6. К Заявке прилагается удостоверенная подписью Заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в Конкурсной комиссии, копия - у Заявителя. Опись документов и материалов Заявки не сброшюровывается с материалами и документами Заявки. Опись документов и материалов Заявки также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия). Опись представленных документов вложению в конверт не подлежит и представляется отдельным документом.

8.7. Все документы и материалы, входящие в состав Заявки, должны быть надлежащим образом оформлены и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дату выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия).

8.8. Документы, для которых в приложениях к Конкурсной документации содержатся рекомендуемые формы, могут быть составлены в  соответствии с этими формами. При этом Заявитель вправе использовать иные формы представления требуемой информации, но их содержание должно соответствовать содержательной части рекомендуемых форм.

8.9. Все предоставляемые Заявителем в составе Заявки документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, должны быть легализованы консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 г. (легализация и проставление апостиля на предоставляемых документах не требуется, если международным договором Российской Федерации данная процедура в отношении указанных документов отменена или упрощена). Указанные документы должны иметь в качестве приложения заверенный перевод на русский язык.

8.10. Заявки, переданные в Конкурсную комиссию с помощью факсимильной связи, не допускаются, а полученные таким образом документы считаются не имеющими юридической силы.

8.11. Заявки представляются в Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУРКИНСКИЙ РАЙОН». На конверте с Заявкой также указывается наименование и адрес Заявителя.

8.12. Кроме того на конверте должна быть пометка: «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 14:00 «24» августа 2023 года.».

8.13. Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом Заявителя и скреплен печатью Заявителя (при ее наличии).

8.14. При поступлении Заявок без указанных в настоящем разделе пометок на конвертах они не считаются Заявкой и не подлежат рассмотрению Конкурсной комиссией.

8.15. Заявка также должна содержать сведения о лицах:

- которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества, либо более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов общего числа членов кооператива или участников хозяйственного товарищества;

- которые на основании договора или по иным основаниям получили право или полномочие определять решения, принимаемые заявителем, в том числе определять условия осуществления заявителем предпринимательской деятельности;

- которые имеют право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят процентов состава коллегиального исполнительного органа заявителя и (или) имеют безусловную возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления заявителя;

- которые осуществляют полномочия управляющей компании заявителя;

- в интересах которых прямо или косвенно осуществляется владение более чем двадцатью пятью процентами акций (долей) заявителя их номинальными держателями, а также о лицах, учрежденных в иностранном государстве, которое предоставляет льготный налоговый режим и (или) законодательством которого не предусматриваются раскрытие и предоставление информации о юридическом лице (офшорные зоны).

8.16. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе.

9. Место и срок предоставления Заявок

9.1. Заявка должна быть представлена в Конкурсную комиссию по адресу: 301940, Тульская область, п. Куркино, ул. Театральная, д.22, каб. 104,215 в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени в рабочие дни с «13» июля 2022 года по «23» августа 2022 года включительно.

9.2. Срок поступления Заявки определяется по дате и времени регистрации конверта с Заявкой в журнале регистрации Заявок и по дате и времени, проставленным при приеме Заявки на копии описи документов и материалов такой Заявки. Представленная в Конкурсную комиссию Заявка подлежит регистрации в журнале регистрации Заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других Заявок. На копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой Заявки.

9.3. Конверт с Заявкой, представленной в Конкурсную комиссию по истечении срока представления Заявок, установленного в пункте 9.1. Конкурсной документации, не вскрывается и возвращается представившему ее Заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Заявки.

9.4. В случае поступления такой Заявки по почте конверт с Заявкой не вскрывается и возвращается представившему ее Заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Заявки, по адресу Заявителя, указанному на конверте.

10. Порядок, место и срок предоставления Конкурсной документации

10.1. Конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе по письменному заявлению любого заинтересованного лица, поданному по адресу: 301940, Тульская область, п. Куркино, ул. Театральная, д.22, каб. 104,215 в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени в рабочие дни с «28» августа 2023 года по «06» октября 2023 года включительно.

10.2. Конкурсная документация размещается на Официальных сайтах одновременно с размещением сообщения о проведении Конкурса.

10.3. Плата за предоставление Конкурсной документации не взимается.

11. Порядок предоставления разъяснений положений Конкурсной документации

11.1. Заявитель вправе обратиться в Конкурсную комиссию за разъяснениями положений Конкурсной документации, оформив запрос письменно или в электронной форме.

11.2. Конкурсная комиссия обязана предоставлять в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации по запросу Заявителя, если такой запрос поступил в Конкурсную комиссию не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок.

11.3. Разъяснения положений Конкурсной документации направляются Конкурсной комиссией каждому Заявителю в письменной (или электронной) форме, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок с приложением содержания запроса без указания Заявителя, от которого поступил запрос.

11.4. Разъяснения положений Конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания Заявителя, от которого поступил запрос, одновременно с направлением Заявителям размещаются на Официальных сайтах.

11.5. Разъяснения положений Конкурсной документации не изменяют ее суть.

12. Способ обеспечения исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению

12.1. Способом обеспечения исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению является предоставление непередаваемой безотзывной банковской гарантии, соответствующей утвержденным Постановлением Правительства РФ от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» требованиям к таким гарантиям. Сведения о размере и сроке действия банковской гарантии указаны в проекте Концессионного соглашения (Приложение  к Конкурсной документации).

12.2. Концессионер обязан ежегодно обеспечивать исполнение обязательств по Концессионному соглашению по созданию и реконструкции Объекта Концессионного соглашения в размере, составляющем 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы Предельного размера расходов на создание и реконструкцию Объекта Концессионного соглашения и Объема расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на создание и (или) реконструкцию Объекта Концессионного соглашения.

С года, следующего за годом исполнения всех обязательств Концессионера по созданию и реконструкции Объекта Концессионного соглашения банковская гарантия не предоставляется.

13. Размер, порядок, срок внесения Задатка

13.1. Каждый Заявитель в целях обеспечения своих обязательств по заключению Концессионного соглашения должен осуществить внесение Задатка в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

13.2. Задаток перечисляется Заявителем Организатору конкурса в срок до 16 час. 00 мин. по местному времени 22 августа 2023 года включительно по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Тульской области (Администрация муниципального образования Куркинский район л/с 046630020040) р/с 03100643000000016600 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области г. Тула к/сч 40102810445370000059 БИК 017003983 ИНН 7129001349 КПП 712901001 ОКТМО 70630151.

Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств [наименование и ИНН Заявителя] по заключению концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории муниципального образования Куркинский район».

13.3. Задаток должен быть уплачен Заявителем лично. Не допускается уплата Задатка за Заявителя другим лицом.

13.4. Сумма Задатка возвращается Концедентом претенденту или Участнику Конкурса или Заявителю путем перечисления денежных средств в размере внесенного Заявителем Задатка на расчетный счет Участника конкурса или Заявителя в порядке после наступления одного из следующих событий:

13.4.1. В случае отказа Концедента от проведения настоящего Конкурса внесенные суммы Задатка возвращаются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Концедентом уведомления об отказе от дальнейшего проведения Конкурса;

13.4.2. В случае отзыва Заявителем Заявки (в любое время до истечения срока представления Заявок в Конкурсную комиссию) внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Конкурсной комиссией уведомления об отзыве Заявки;

13.4.3. В случае отзыва Участником конкурса Конкурсного предложения (в любое время до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Конкурсных предложений), внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Конкурсной комиссией уведомления об отзыве Конкурсного предложения;

13.4.4. В случае получения Заявки после истечения срока представления Заявок, внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения таковой Заявки;

13.4.5. В случае получения Конкурсного предложения после истечения срока представления Конкурсных предложений, внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого Конкурсного предложения;

13.4.6. В случае если Конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе, внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора.

13.4.7. Сумма Задатка возвращается Заявителю, представившему единственную Заявку, если:

13.4.7.1. Заявителю не было предложено представить Концеденту предложение о заключении Концессионного соглашения – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся;

13.4.7.2. Заявитель не представил Концеденту предложение о заключении Концессионного соглашения – в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении Концессионного соглашения;

13.4.7.3. Концедент по результатам рассмотрения представленного Заявителем предложения о заключении Концессионного соглашения не принял решение о заключении с таким Заявителем Концессионного соглашения – в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения Концедентом предложения о заключении Концессионного соглашения.

13.4.8. В случае, если в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся по результатам рассмотрения представленного только одним Участником конкурса Конкурсного предложения, Концедентом не было принято решение о заключении с этим Участником конкурса Концессионного соглашения, Задаток, внесенный этим Участником конкурса, возвращается ему в течение 15 (пятнадцати) дней со дня истечения указанного срока.

13.4.9. Суммы внесенных Задатков возвращаются всем Участникам конкурса, за исключением Победителя конкурса, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса.

13.4.10. Победителю конкурса внесенный им Задаток возвращается после заключения Концессионного соглашения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Концессионного соглашения.

13.5. Сумма задатка, вне зависимости от причин возврата такового, возвращается только в однократном размере. На сумму задатка в любом случае не подлежат начислению какие-либо проценты.

13.6. Задаток остается (не возвращается) у Концедента в случае отказа или уклонения Победителя конкурса от подписания Концессионного соглашения в течение срока, установленного для подписания Концессионного соглашения в пункте 24.1. Конкурсной документации.

14.  Плата по Концессионному соглашению

14.1. Концессионная плата определена в размере 0 (ноль) рублей 0 (ноль) копеек.

14.2. Размер платы Концедента определен как объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на создание и (или) реконструкцию Объекта Концессионного соглашения на каждый год срока действия Концессионного соглашения.

15. Порядок, место и срок представления Конкурсных предложений

15.1. Конкурсное предложение должно быть оформлено Участником конкурса в соответствии с требованиями Конкурсной документации и представлено по адресу: 301940, Тульская область, п. Куркино, ул. Театральная, д.22, каб. 104,215 в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени в рабочие дни с «28» августа 2023 года по «06» октября 2023 года включительно.

15.2. Срок поступления Конкурсного предложения определяется по дате и времени (часы и минуты) регистрации конверта с Конкурсным предложением в журнале регистрации Конкурсных предложений. На копии описи представленных Участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени представления Конкурсного предложения с указанием номера этого Конкурсного предложения.

15.3. Участник конкурса вправе представить Конкурсное предложение на заседании Конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления Конкурсных предложений. После истечения установленного в настоящем разделе срока, Конкурсные предложения не принимаются.

15.4. Конверт с Конкурсным предложением, представленным в Конкурсную комиссию по истечении срока представления Конкурсных предложений, установленного в пункте 15.1. Конкурсной документации, не вскрывается и возвращается представившему ее Участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения.

15.5. В случае поступления такого Конкурсного предложения по почте, конверт с Конкурсным предложением не вскрывается и возвращается представившему его Участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения, по адресу Участника конкурса, указанному на конверте.

15.6. Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью Участника конкурса, и представляется в Конкурсную комиссию в установленном Конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. В конверте с Конкурсным предложением также должна содержаться электронная версия Конкурсного предложения на электронных носителях (CD/DVD/USB-флешнакопитель) в единственном экземпляре. К Конкурсному предложению отдельно от конверта прилагается удостоверенная подписью Участника конкурса опись представленных им документов и материалов в 2 (двух) экземплярах, оригинал которой остается в Конкурсной комиссии, копия - у Участника конкурса.

15.7. Все страницы оригинала Конкурсного предложения должны быть четко помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы копии Конкурсного предложения должны быть помечены надписью «КОПИЯ». При этом копия Конкурсного предложения должна соответствовать оригиналу Конкурсного предложения по содержанию и составу документов и материалов. В случае расхождений между оригиналом и копией преимущественную силу имеет оригинал Конкурсного предложения. Допускается разделение документов в составе Конкурсного предложения на несколько томов. Каждый том представляется в прошитом, скрепленном печатью и подписью Участника конкурса виде с указанием на обороте последней страницы Конкурсного предложения количества страниц тома и его порядкового номера.

15.8. Документы, включенные в оригинал Конкурсного предложения, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью Участника конкурса или его уполномоченного представителя виде с указанием на обороте последней страницы Конкурсного предложения количества страниц.

15.9. Документы, составляющие копию Конкурсного предложения, брошюруется отдельно и представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью Участника конкурса или его уполномоченного представителя виде с указанием на обороте последней страницы Конкурсного предложения количества страниц.

15.10.Опись документов и материалов Конкурсного предложения представляется в двух экземплярах (оригинал и копия) и не брошюруется с материалами и документами Конкурсного предложения.

15.11. Все предоставляемые Участником конкурса документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, должны быть легализованы консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 г. Легализация и проставление апостиля на предоставляемых документах не требуется, если международным договором Российской Федерации данная процедура в отношении указанных документов отменена или упрощена. Указанные документы должны иметь в качестве приложения заверенный перевод на русский язык.

15.12. Использование факсимиле на документах и материалах, входящих в состав Конкурсного предложения, не допускается.

15.13. Конкурсное предложение, предоставленное с нарушением требований, установленных Конкурсной документацией, не рассматривается Конкурсной комиссией и по решению Конкурсной комиссии признается несоответствующим требованиям Конкурсной документации.

15.14. На конверте с Конкурсным предложением должно быть указано: «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУРКИНСКИЙ РАЙОН». Кроме того, на конверте с Конкурсным предложением указывается наименование и местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и место жительство (для индивидуальных предпринимателей) Участника конкурса, представляющего Конкурсное предложение.

15.15. Кроме того, на конверте должна быть пометка: ««НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 14:00 «09» октября 2023 года.»

15.16.  Конверт на местах склейки должен быть подписан Участником конкурса или его уполномоченным лицом и скреплен печатью (при ее наличии).

15.17.  При поступлении конвертов с Конкурсными предложениями без указанных в настоящем разделе пометок на конвертах, они не считаются Конкурсными предложениями и не подлежат рассмотрению Конкурсной комиссией.

16. Порядок и срок изменения и (или) отзыва Заявок и Конкурсных предложений

16.1. Заявитель вправе изменить или отозвать свою Заявку в любое время до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Заявок. Изменение Заявки или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в Конкурсную комиссию до истечения срока представления Заявок.

16.2. В случае, если изменение Заявки влечет за собой также изменение ранее предоставленных в составе Заявки документов и (или) материалов, Заявитель обязан предоставить в составе изменений Заявки новые документы и материалы (документы и материалы в новой редакции) и перечень документов и материалов, ранее предоставленных Заявителем, но не подлежащих рассмотрению Конкурсной комиссией в связи с их изменением и утратой их актуальности.

16.3. Изменение в Заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с требованиями раздела 8 Конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУРКИНСКИЙ РАЙОН». Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Заявки производится в том же порядке, что и регистрация Заявки в соответствии с требованиями Конкурсной документации.

16.4. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое Конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления в Конкурсную комиссию конкурсных предложений. Изменение Конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений.

16.5. Изменение Конкурсного предложения должно быть составлено, оформлено, запечатано, маркировано и представлено в соответствии с разделом 16 Конкурсной документации.

16.6. Конверты с изменениями Конкурсных предложений маркируются «ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУРКИНСКИЙ РАЙОН». На конвертах с изменениями также указывается наименование и местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и место жительство (для индивидуальных предпринимателей) Участника конкурса, направившего изменение Конкурсного предложения.

16.7. В случае, если изменение Конкурсного предложения влечет за собой также изменение ранее предоставленных в составе Конкурсного предложения документов и (или) материалов, Участник конкурса обязан предоставить в составе изменений Конкурсного предложения новые документы и материалы (документы и материалы в новой редакции) и перечень документов и материалов, ранее предоставленных Участником конкурса, но не подлежащих рассмотрению Конкурсной комиссией в связи с их изменением и утратой их актуальности.

16.8. Регистрация изменений Конкурсного предложения и уведомления об отзыве Конкурсного предложения производится в том же порядке, что и регистрация Конкурсного предложения в соответствии Конкурсной документацией.

17.  Порядок и время вскрытия конвертов с Заявками

17.1. Конверты с Заявками вскрываются на заседании Конкурсной комиссии в 14 час. 00 мин. по местному времени «24»августа 2023г. по адресу: 301940, Тульская область, п. Куркино, ул. Театральная, д.1, каб. 215.

17.2.  При этом объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с Заявками наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого Заявителя, конверт с Заявкой которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой Заявке документов и материалов, представление которых Заявителем предусмотрено Конкурсной документацией.

17.3. Протокол вскрытия конвертов с Заявками подписывается членами Конкурсной комиссии в срок не позднее дня, следующего за днем проведения вскрытия конвертов с Заявками.

17.4. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками. Заявители или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование процесса вскрытия Заявок, в том числе видеозапись и фотофиксацию содержания Заявок. Информация, которая представляется в составе Заявки, не может быть признана Заявителями коммерческой тайной.

17.5. Вскрытию подлежат все конверты с Заявками, представленными в Конкурсную комиссию до истечения установленного Конкурсной документацией срока представления Заявок.

18. Порядок и срок проведения предварительного отбора Участников конкурса. Дата подписания протокола о проведении предварительного отбора

18.1.  Конкурсная комиссия «24» августа 2023г. в 16 час.00 мин. по местному времени по адресу: 301940, Тульская область, п. Куркино, ул. Театральная, д.22, в каб. № 215, определяет:

- соответствие Заявки требованиям, содержащимся в Конкурсной документации. При этом Конкурсная комиссия вправе потребовать от Заявителя письменные и (или) устные разъяснения положений представленной им Заявки;

- соответствие Заявителя требованиям к Участнику конкурса, установленным Конкурсной документацией. При этом Конкурсная комиссия вправе потребовать от Заявителя письменные и (или) устные разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям;

- отсутствие решения о ликвидации юридического лица - Заявителя или о прекращении физическим лицом - Заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

- отсутствие решения о признании Заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него.

18.2. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора Участников конкурса принимает решение о допуске Заявителя к участию в Конкурсе или об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора Участников конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителя, прошедшего предварительный отбор Участников конкурса и допущенного к участию в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителя, не прошедшего предварительного отбора Участников конкурса и не допущенного к участию в Конкурсе, с обоснованием принятого Конкурсной комиссией решения. Протокол подписывается членами Конкурсной комиссии в день принятия решения, указанного в настоящем пункте, в отношении всех Заявителей.

18.3. Решение об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе принимается Конкурсной комиссией в случае, если:

- Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к Участникам конкурса частью 1 статьи 29 Закона о концессионных соглашениях и разделом 3 Конкурсной документации;

- Заявка не соответствует требованиям, предъявляемым к Заявкам и установленным Конкурсной документацией;

- представленные Заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны;

- Задаток, вносимый Заявителем, не поступил на счет в срок и в размере, установленных Конкурсной документацией.

18.4. Конкурсная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора Участников конкурса направляет Участникам конкурса уведомление с предложением представить Конкурсные предложения.

Заявителям, не допущенным к участию в Конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в Конкурсе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора Участников конкурса, Конкурсной комиссией направляется уведомление об отказе в допуске к участию в Конкурсе с приложением копии указанного протокола.

18.5. Решение об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.6. В случае, если Конкурс объявлен несостоявшимся в связи с представлением менее 2 (двух) Заявок, Конкурсная комиссия вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой и рассмотреть эту Заявку в порядке, установленном настоящим разделом, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся. В случае, если Заявитель и представленная им Заявка соответствуют требованиям, установленным Конкурсной документацией, Концедент в течение 10 (десяти)  рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся вправе предложить такому Заявителю представить предложение о заключении Концессионного соглашения на условиях, соответствующих Конкурсной документации. Срок представления Заявителем этого предложения составляет не более чем 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня получения Заявителем предложения Концедента. Срок рассмотрения Концедентом представленного таким Заявителем предложения составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня его представления. По результатам рассмотрения представленного Заявителем предложения Концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, принимает решение о заключении Концессионного соглашения с таким Заявителем.

19. Порядок, время вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями

19.1. Конверты с Конкурсными предложениями вскрываются на заседании Конкурсной комиссии по адресу: 301940, Тульская область, п. Куркино, ул. Театральная, д.22, в 14 час. 00 мин. по местному времени «09» октября 2023г.

19.2. При вскрытии конвертов с Конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями наименование и место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого Участника конкурса, сведения о наличии в Конкурсном предложении документов и материалов, требование о представлении которых Участниками конкурса содержится в Конкурсной документации. При вскрытии конвертов с Конкурсными предложениями Конкурсной комиссией оглашаются значения содержащихся в Конкурсных предложениях условий Критериев конкурса, и такие значения вносятся в протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями.

19.3. Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями подписывается членами Конкурсной комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней после дня вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями.

19.4. Участники конкурса, представившие Конкурсные предложения в Конкурсную комиссию, или их представители, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Конкурсными предложениями, осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование, в том числе видеозапись и фотофиксацию Конкурсных предложений Участников конкурса, при условии, что это не мешает Конкурсной комиссии осуществлять свои функции.

19.5. Вскрытию подлежат все конверты с Конкурсными предложениями, представленными Участниками конкурса в Конкурсную комиссию до истечения срока представления Конкурсных предложений.

19.6. Конверт с Конкурсным предложением, представленным в Конкурсную комиссию по истечении срока представления Конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается представившему его Участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения.

20. Порядок рассмотрения и оценки Конкурсных предложений

20.1. Рассмотрение и оценка Конкурсных предложений осуществляются Конкурсной комиссией в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями путем:

-	определения соответствия Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации,

-	проведения оценки Конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям Конкурсной документации, в целях определения Победителя конкурса.

20.2. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения Конкурсных предложений принимает решение о:

-	соответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации,

-	несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации.

20.3. Решение о несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации принимается Конкурсной комиссией в случае, если:

- участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные Конкурсной документацией, подтверждающие соответствие Конкурсного предложения требованиям, установленным Конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в Конкурсном предложении;

- условия, содержащиеся в Конкурсном предложении, не соответствуют установленным параметрам Критериев конкурса и (или) предельным значениям Критериев конкурса;

- представленные Участником конкурса документы и материалы недостоверны.

20.4. Для оценки достоверности представленных Конкурсных предложений, документов и материалов Участника конкурса Конкурсная комиссия вправе привлекать экспертов, делать запросы в соответствующие органы и организации.

20.5. Предоставление Участником конкурса в составе Конкурсного предложения документов и материалов, не подтверждающих информацию, содержащуюся в Конкурсном предложении, рассматривается Конкурсной комиссией как предоставление Участником конкурса недостоверной информации и повлечь за собой принятие решения о несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации.

20.6. Конкурсное предложение должно содержать условия, предлагаемые Участником конкурса по каждому критерию Конкурса, выраженные в числовых значениях на каждый год срока действия концессионного соглашения.

20.7. Оценка Конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса, осуществляется конкурсной комиссией в два этапа:

I этап.  Проведение оценки соответствия Конкурсного предложения требованиям п. 5.6 ст. 32 ФЗ «О концессионных соглашениях» в части не превышения установленного в Конкурсной документации предельного роста необходимой валовой выручки на каждый год действия Концессионного соглашения.

В случае, если при оценке Конкурсных предложений предполагаемое изменение необходимой валовой выручки Участника конкурса, определяемой на каждый год предполагаемого срока действия Концессионного соглашения, в каком-либо году по отношению к предыдущему году превысит установленный Конкурсной документацией предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки Концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, Участник конкурса отстраняется от Участия в конкурсе.

Анализ не превышения установленного в Конкурсной документации предельного роста необходимой валовой выручки на каждый год действия Концессионного соглашения, ограниченного органом регулирования в деле регулирования тарифов, производится с учетом расчета необходимой валовой выручки по годам действия Концессионного соглашения в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2032 года.

II этап.  Проведение оценки Конкурсных предложений посредством сравнения содержащихся в Конкурсных предложениях условий. Наилучшие содержащиеся в конкурсных предложениях условия соответствуют:

1) дисконтированной выручке участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, более чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки;

2) наибольшему количеству содержащихся в конкурсном предложении наилучших плановых значений показателей деятельности концессионера по сравнению с соответствующими значениями, содержащимися в конкурсных предложениях иных участников конкурса, дисконтированные выручки которых превышают менее чем на два процента минимальное значение дисконтированной выручки, определенное на основании всех конкурсных предложений, или равны ему, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, менее чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки или равное ему.

20.8. Дисконтированная выручка Участника конкурса определяется с применением вычислительной программы, размещенной на официальном сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

2.9. Конкурс по решению Концедента объявляется не состоявшимся в случае, если в Конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано соответствующим требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее двух Конкурсных предложений. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним Участником конкурса Конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям  Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, принять решение о заключении с этим Участником конкурса Концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им Конкурсном предложении, в течение 30 (тридцати)  дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся.

20.10. В случае, если по решению Концедента Конкурс объявлен несостоявшимся, либо в результате рассмотрения представленного только одним Участником конкурса Конкурсного предложения Концедентом не принято решение о заключении с этим Участником конкурса Концессионного соглашения, решение о заключении Концессионного соглашения подлежит отмене или изменению в части срока передачи Концессионеру Объекта Концессионного соглашения и при необходимости в части иных условий Концессионного соглашения.

20.11. В случае если по результатам рассмотрения представленного только одним Участником конкурса Конкурсного предложения Концедентом не было принято решение о заключении с этим Участником конкурса Концессионного соглашения, задаток, внесенный этим Участником конкурса, возвращается ему в пятнадцатидневный срок со дня истечения указанного тридцатидневного срока.

21. Порядок определения Победителя конкурса

21.1. Победителем конкурса признается Участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном Конкурсной документацией.

21.2. В случае, если два и более Конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, Победителем конкурса признается Участник конкурса, раньше других указанных Участников конкурса представивший в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение.

21.2. Решение об определении Победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки Конкурсных предложений, который подписывается членами Конкурсной комиссии не позднее истечения срока рассмотрения и оценки конкурсных предложений, установленного пунктом 20.1. Конкурсной документации. В протоколе рассмотрения и оценки конкурсных предложений указываются:

-	Критерии конкурса;

-	условия, содержащиеся в Конкурсных предложениях;

-	результаты рассмотрения Конкурсных предложений с указанием Конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям Конкурсной документации;

-	результаты оценки Конкурсных предложений в соответствии с Конкурсной документацией;

-	наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) Победителя конкурса, обоснование принятого Конкурсной комиссией решения о признании Участника конкурса Победителем конкурса.

21.3. Решение о признании Участника конкурса Победителем конкурса может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

22. Протокол о результатах проведения Конкурса

22.1. Конкурсной комиссией не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня подписания протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений подписывается протокол о результатах проведения Конкурса, в который включаются:

- решение о заключении Концессионного соглашения с указанием вида Конкурса;

- сообщение о проведении Конкурса;

- Конкурсная документация и внесенные в нее изменения;

- запросы Участников конкурса о разъяснении положений Конкурсной документации и соответствующие разъяснения Концедента или Конкурсной комиссии;

- протокол вскрытия конвертов с Заявками;

- оригиналы Заявок, представленные в Конкурсную комиссию;

- протокол проведения предварительного отбора Участников конкурса;

- перечень Участников конкурса, которым были направлены уведомления с предложением представить Конкурсные предложения;

- протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями;

- протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.

22.2. Протокол о результатах проведения конкурса хранится у Концедента в течение срока действия Концессионного соглашения.

22.3. Конкурсная комиссия в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса или принятия Концедентом решения об объявлении Конкурса несостоявшимся обязана опубликовать сообщение о результатах проведения Конкурса с указанием наименования (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) Победителя Конкурса или решение об объявлении Конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения в Официальном печатном издании и Официальных сайтах.

22.4. Конкурсная комиссия в течение 15 (пятнадцати)  рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса или принятия Концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязана направить уведомление Участникам конкурса о результатах проведения Конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронной форме по адресам электронной почты, указанным Участниками конкурса.

22.5. Любой Участник конкурса вправе обратиться к Концеденту за разъяснениями результатов проведения Конкурса, и Концедент обязан представить ему в письменной форме соответствующие разъяснения в течение 30 (тридцати) дней со дня получения такого обращения.

23. Срок подписания Концессионного соглашения

23.1. Концедент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола о результатах проведения Конкурса направляет Победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным Победителем конкурса Конкурсным предложением,  а также иные предусмотренные Законом о концессиях, другими федеральными законами условия. Концессионное соглашение должно быть подписано Победителем конкурса в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления такому Участнику конкурса проекта Концессионного соглашения.

23.2. В случае, если в срок, указанный в пункте 23.1. Конкурсной документации, Победитель конкурса отказался от подписания Концессионного соглашения либо в Конкурсную комиссию не поступил проект подписанного Победителем конкурса Концессионного соглашения и (или) Победитель конкурса не представил Концеденту банковскую гарантию, соответствующую требованиям, установленным разделом 13 Конкурсной документации, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с указанным лицом. Победителю конкурса, не подписавшему в установленный срок Концессионного соглашения, внесенный им Задаток не возвращается.

23.3. В случае отказа или уклонения Победителя конкурса от подписания в установленный срок Концессионного соглашения Концедент вправе предложить заключить Концессионное соглашение Участнику конкурса, Конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем конкурса. Концедент направляет такому Участнику конкурса проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным таким Участником конкурса Конкурсным предложением. Концессионное соглашение должно быть подписано в срок 20 (двадцать)  рабочих дней со дня направления такому Участнику конкурса проекта Концессионного соглашения. В случае если до истечения указанного в настоящем пункте срока подписания Концессионного соглашения Участник конкурса, которому в соответствии с настоящим пунктом Концедент предложил заключить Концессионное соглашение, не представил Концеденту банковскую гарантию, соответствующую требованиям, установленным разделом 13 Конкурсной документации, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с таким Участником конкурса и об объявлении Конкурса несостоявшимся.

23.4. В случае заключения Концессионного соглашения в соответствии с пунктом 18.6. Конкурсной документации, не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня принятия Концедентом решения о заключении Концессионного соглашения с Заявителем, представившим единственную Заявку, Концедент направляет такому Заявителю проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, конкурсной документацией, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия. В случае заключения Концессионного соглашения в соответствии с пунктом 20.7.  Конкурсной документации, не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня принятия Концедентом решения о заключении Концессионного соглашения с единственным Участником конкурса Концедент направляет такому Участнику конкурса проект Концессионного соглашения, включающий в себя его условия, определенные решением о заключении Концессионного соглашения , Конкурсной документацией и представленным таким Участником конкурса Конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия. В этих случаях Концессионное соглашение должно быть подписано в срок 20 (двадцать) рабочих дней со дня направления такому Участнику конкурса проекта Концессионного соглашения. В случае, если до установленного Конкурсной документацией дня подписания Концессионного соглашения такой Заявитель или такой Участник конкурса не представил Концеденту банковскую гарантию, соответствующую требованиям, установленным Разделом 12 Конкурсной документации,  подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с таким Заявителем или таким Участником конкурса.

23.5. В случае, если после направления Концедентом Победителю конкурса, иному лицу, заключающему Концессионное соглашение в соответствии с пунктами 23.3. и 23.4. Конкурсной документации, документов для заключения Концессионного соглашения установлено, что в отношении такого лица принято решение о его ликвидации или о прекращении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя либо арбитражным судом принято решение о признании такого лица банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении его, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с таким лицом и в пятидневный срок со дня принятия этого решения направляет его такому лицу. В тридцатидневный срок со дня получения таким лицом этого решения оно может быть оспорено таким лицом в судебном порядке.

23.6. В случае принятия в отношении Победителя конкурса решения об отказе в заключении с ним Концессионного соглашения Концедент вправе предложить заключить Концессионное соглашение Участнику конкурса, Конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем конкурса.

23.7. Концессионное соглашение заключается в письменной форме и вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами соглашения..

24. Отказ от проведения Конкурса.

Внесение изменений в Конкурсную документацию

24.1. Концедент вправе отказаться от проведения Конкурса, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до установленной даты вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями. При этом Концедент не несет ответственности за или в связи с совершением указанных действий по отказу от проведения Конкурса.

24.2. Сообщение об отказе от проведения Конкурса размещается в Официальном печатном издании и на Официальных сайтах в течение 1 (одного) рабочего дня от даты принятия Концедентом решения об отказе от проведения Конкурса.

24.3. Концедент вправе вносить изменения в Конкурсную документацию в соответствии с Законом о концессионных соглашениях. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня  внесения соответствующих изменений сообщение об их внесении опубликовывается в Официальном печатном издании и на Официальных сайтах. При этом срок  представления Заявок на участие в конкурсе или Конкурсных предложений продлевается не менее чем на 30 (тридцать) рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений.

24.4. При поступлении предложений об изменении Конкурсной документации, в том числе об изменении проекта Концессионного соглашения, к Концеденту или в Конкурсную комиссию они размещают на Официальных сайтах в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления указанных предложений информацию о принятии или об отклонении представленных предложений об изменении Конкурсной документации с указанием причин их принятия или отклонения.

24.5. В случае принятия Концедентом представленных предложений он вносит в Конкурсную документацию соответствующие изменения. В течение 3 (трех)  рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений сообщение об их внесении опубликовывается конкурсной комиссией в Официальном издании и размещается на Официальных сайтах. При этом срок представления Заявок или Конкурсных предложений продлевается не менее чем на 30 (тридцать) рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений.

25. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта Концессионного соглашения и предоставления земельных участков

25.1. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта Концессионного соглашения - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Концессионного соглашения.

25.2. Земельные участки, которые необходимы Концессионеру для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Концессионным соглашением, предоставляются Концедентом Концессионеру в аренду (субаренду).

Договоры аренды (субаренды) или иные договоры в отношении земельных участков заключаются в течение:

- 60 шестидесяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения в отношении Земельных участков, поставленных на кадастровый учет на дату заключения Соглашения;

- 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня проведения государственного кадастрового учета в отношении Земельных участков, не поставленных на кадастровый учет и не зарегистрированных в порядке, предусмотренном законодательством Российской федерации.

25.3. Размер арендной платы за пользование Земельными участками в течение срока действия Соглашения либо формула расчета размера арендной платы (ставки аренды) за пользование Земельными участками определяется в соответствии с действующим законодательством.

26. Метод регулирования тарифов, долгосрочные и иные параметры регулирования деятельности концессионера

26.1. Метод регулирования тарифов Концессионера в сфере водоснабжения и водоотведения — метод индексации.

26.2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера  указаны в Приложении  к Конкурсной документации.

26.3.  Цены, величины, значения, параметры, которые будут учитываться при расчете дисконтированной валовой выручки Участников конкурса при формировании тарифов  на услуги Концессионера (Приложение к Конкурсной документации), в том числе:

- объем отпуска питьевой воды, объемы приема и транспортировки сточных вод в году, предшествующем первому году действия Концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска воды, объема приема и транспортировки сточных вод на срок действия Концессионного соглашения;

- цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия Концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия Концессионного соглашения;

- потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды, объема приема и транспортировки сточных вод в году, предшествующем первому году действия Концессионного соглашения;

- величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций);

- предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки Концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

27. Перечень приложений к Конкурсной документации

27.1. Конкурсная документация содержит следующие приложения:

Приложение №1 – Описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта Концессионного соглашения.

Приложение №2 – Финансово-экономическая модель

Приложение №3 - Форма заявки на участие в конкурсе.

Приложение №4 - Форма Конкурсного предложения Участника.

Приложение №5 - Критерии конкурса. Долгосрочные параметры регулирования тарифов по водоснабжению и водоотведению и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера. Цены, величины, значения, параметры, которые будут учитываться при расчете дисконтированной валовой выручки Участников конкурса при формировании тарифов на услуги Концессионера.

Приложение №6 –Инвестиционная программа

Приложение №7- Проект Концессионного соглашения.

.

Приложение №8 – Задание на основные мероприятия по реконструкции Объекта Соглашения.

Приложение №10 – Размещаемые на официальном сайте в сети «Интернет» копии предложений об установлении цен (тарифов).

Приложение №1

к Конкурсной документации

1. Описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта Соглашения

СФЕРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Сети водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта по свидетельству о государственной регистрации | Местоположение | Технико-экономические показатели | Кадастровая стоимость, руб. | Год завершения строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Рыхотка | Протяженность – 538 метров | Нет данных | Нет данных |
| 2 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Алексеевка | Протяженность – 1218 метров | Нет данных | Нет данных |
| 3 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Покровка | Протяженность – 681 метров | Нет данных | Нет данных |
| 4 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, пос. Лучанский | Протяженность – 450 метров | 338602,07 | 1971 |
| 5 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Александровка | Протяженность – 1258 метров | Нет данных | Нет данных |
| 6 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Клешня | Протяженность – 1985 метров | Нет данных | Нет данных |
| 7 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Рязаново | Протяженность – 1491 метров | 1909429,24 | 1962 |
| 8 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, х. Самарский | Протяженность – 1412 метров | 1808258,95 | 1962 |
| 9 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, пос. Куркино | Протяженность – 24029 метров | Нет данных | Нет данных |
| 10 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, дер. Крамское | Протяженность – 1816 метров | Нет данных | 2012 |
| 11 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, дер. Крючок | Протяженность – 1036 метров | Нет данных | 2012 |
| 12 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, пос. Самарский | Протяженность – 4678 метров | Нет данных | Нет данных |
| 13 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, дер. Крутое | Протяженность – 1649 метров | Нет данных | 1969 |
| 14 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, с. Казинка | Протяженность – 2109 метров | Нет данных | Нет данных |
| 15 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, дер. Новотроицкое | Протяженность – 2221 метров | Нет данных | 1963 |
| 16 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, с. Сергиевское | Протяженность – 2700 метров | Нет данных | 1971 |
| 17 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Травино | Протяженность – 2650 метров | Нет данных | 1972 |
| 18 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Подхожее | Протяженность – 1733 метров | Нет данных | 1969 |
| 19 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Шаховское | Протяженность – 5330 метров | Нет данных | 1968 |
| 20 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Грибоедово | Протяженность – 7300 метров | 4200924,75 | Нет данных |
| 21 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, с. Кресты | Протяженность – 5204 метров | Нет данных | 1964 |
| 22 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Починки | Протяженность – 3050 метров | Нет данных | 1962 |
| 23 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Майское | Протяженность – 4010 метров | Нет данных | 1968 |
| 24 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, пос. Птань | Протяженность – 5100 метров | Нет данных | Нет данных |
| 25 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Ивановка | Протяженность – 6900 метров | Нет данных | Нет данных |
| 26 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, д. Рыльское | Протяженность – 3156 метров | Нет данных | 2012 |
| 27 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, д. Свобода | Протяженность – 28 метров | Нет данных | Нет данных |
| 28 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, д. Свобода | Протяженность – 1159 метров | Нет данных | 1990 |
| 29 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Чудновка, ул. Дачная | Протяженность – 450 метров | Нет данных | 1970 |
| 30 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, п. Михайловский | Протяженность – 2621 метров | Нет данных | 1985 |
| 31 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, пос. Грибоедово, ул. Центральная | Протяженность – 26 метров | 19563,67 | 1972 |
| 32 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Орловка | Протяженность – 1461 метров | Нет данных | 1962 |
| 33 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, с. Андреевка, ул. Западная | Протяженность – 11 метров | 3018,94 | 1965 |
| 34 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, с. Андреевка, ул. Молодежная | Протяженность – 70 метров | 52671,43 | 1963 |
| 35 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, с. Андреевка | Протяженность – 5400 метров | Нет данных | 1965 |
| 36 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Гусева | Протяженность – 361 метров | 230687,56 | 1968 |
| 37 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Д.Донского | Протяженность – 1002 метров | 653925,19 | 1969 |
| 38 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Коммунальная | Протяженность – 436 метров | Нет данных | Нет данных |
| 39 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Советская | Протяженность – 1579 метров | Нет данных | Нет данных |
| 40 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Театральная | Протяженность – 249 метров | Нет данных | Нет данных |
| 41 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Школьная | Протяженность – 1310 метров | 872743,22 | 1970 |
| 42 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Механизаторов | Протяженность – 808 метров | 538302,69 | 1970 |
| 43 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Садовая | Протяженность – 607 метров | 404393,23 | 1970 |
| 44 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Гагарина | Протяженность – 546 метров | Нет данных | Нет данных |
| 45 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Колхозная | Протяженность – 1029 метров | 685536,47 | 1970 |
| 46 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, пер. Колхозный | Протяженность – 365 метров | 218355,76 | 1965 |
| 47 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Мира | Протяженность – 781 метров | Нет данных | Нет данных |
| 48 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Слободская | Протяженность – 455 метров | 303128,37 | 1970 |
| 49 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Гурова | Протяженность – 574 метров | Нет данных | Нет данных |
| 50 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Октябрьская | Протяженность – 2255 метров | Нет данных | Нет данных |
| 51 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Ленина | Протяженность – 1050 метров | 699527,01 | 1970 |
| 52 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, от бывшей насосной станции до железнодорожного колодца | Протяженность – 2539 метров | Нет данных | Нет данных |
| 53 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Моховое | Протяженность – 4428 метров | Нет данных | Нет данных |
| 54 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Марьинка | Протяженность – 1907 метров | 797739,67 | 1970 |
| 55 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Марьинка | Протяженность – 2977 метров | Нет данных | Нет данных |
| 56 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Любимовка | Протяженность – 2163 метров | Нет данных | 1971 |
| 57 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Кинь-Грусть | Протяженность – 1580 метров | 734387,16 | 1970 |
| 58 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Кинь-Грусть | Протяженность – 1337 метров | Нет данных | Нет данных |
| 59 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, с. Маслово | Протяженность – 10968 метров | 4588153,5 | 1970 |
| 60 | Водопровод артезианской скважины | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», пос. Грибоедово, ул. Центральная | Протяженность – 26 метров | 8772,15 | 1972 |
| 61 | Водопровод артезианской скважины | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», д. Шаховское, ул. Центральная | Протяженность – 19 метров | 9301,39 | 1995 |
| 62 | Водопровод артезианской скважины | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», село Андреевка. Ул. Западная | Протяженность – 11 метров | 8577,92 | 1965 |

Прочие объекты сферы водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта по свидетельству о государственной регистрации | Местоположение | Технико-экономические показатели | Кадастровая стоимость, руб. | Год завершения строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АРТЕЗИАНСКИЕ СКВАЖИНЫ |  |  |  |  |  |
| 1 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», дер. Алексеевка | Глубина – 85 метров | Нет данных | Нет данных |
| 2 | Артезианская скважина № 1 | Тульская область, Куркинский район, пос. Куркино | Площадь – 19,7 кв.м. | Нет данных | Нет данных |
| 3 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», дер. Покровка | Глубина – 85 метров | 107819,44 | 1966 |
| 4 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, пос. Лучанский | Глубина – 60 метров | Нет данных | Нет данных |
| 5 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, дер. Александровка | Глубина – 50 метров | 133545,63 | 1969 |
| 6 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, х. Самарский | Глубина – 40 метров | 106836,51 | 1962 |
| 7 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, д. Подхожее | Глубина – 60 метров | 216343,93 | 1979 |
| 8 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», дер. Рыльское | Глубина – 50 метров | Нет данных | Нет данных |
| 9 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», дер. Самохваловка | Глубина – 90 метров | Нет данных | Нет данных |
| 10 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», дер. Свобода | Глубина – 50 метров | Нет данных | Нет данных |
| 11 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», село Кресты | Глубина – 85 метров | Нет данных | 1964 |
| 12 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», село Кресты | Глубина – 105 метров | Нет данных | 1964 |
| 13 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», пос. Грибоедово, ул. Центральная | Глубина – 50 метров | 133545,63 | 1972 |
| 14 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», с. Никитское | Глубина – 30 метров | Нет данных | Нет данных |
| 15 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», д. Ивановка, ул. Центральная | Глубина – 65 метров | Нет данных | Нет данных |
| 16 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», д. Шаховское, ул. Центральная | Площадь – 8,7 кв. метров | Нет данных | Нет данных |
| 17 | Артезианская скважина № 44 | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», д. Шаховское | Глубина – 65 метров | Нет данных | Нет данных |
| 18 | Артезианская скважина № 6 | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», д. Ивановка, ул. Юбилейная | Глубина – 65 метров | Нет данных | Нет данных |
| 19 | Артезианская скважина № 5 | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», д. Ивановка, ул. Луговая | Глубина – 65 метров | Нет данных | Нет данных |
| 20 | Артезианская скважина № 3 | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино | Площадь – 5,9 кв. метров | 103303,55 | 1989 |
| 21 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», село Андреевка. Ул. Западная | Глубина – 50 метров | 133545,63 | 1965 |
| 22 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», село Андреевка. Ул. Молодежная | Глубина – 50 метров | 133545,63 | 1963 |
| 23 | Артезианская скважина № 8 | Тульская область, Куркинский район, пос. Куркино | Площадь – 31,2 кв. метров | Нет данных | Нет данных |
| 24 | Артезианская скважина № 2 | Тульская область, Куркинский район, пос. Куркино, 200 метров от здания водозабора по ул. Западная | Площадь – 12,7 кв. метров | Нет данных | Нет данных |
| 25 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, с. Казинка | Глубина – 40 метров | 50738,56 | 1962 |
| 26 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, д. Крутое | Глубина – 40 метров | 106836,51 | 1969 |
| 27 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, д. Травино, ул. Молодежная | Глубина – 60 метров | 216343,93 | 1979 |
| 28 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, д. Травино, ул. Набережная | Глубина – 60 метров | 216343,93 | 1979 |
| 29 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, д. Моховое, ул. Центральная | Глубина – 60 метров | 160254,76 | 1969 |
| 30 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, д. Моховое, ул. Луговая | Глубина – 60 метров | Нет данных | Нет данных |
| 31 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, д. Моховое, ул. Полевая | Глубина – 60 метров | Нет данных | Нет данных |
| 32 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, д. Марьинка, ул. Центральная | Глубина –50 метров | 133545,63 | 1969 |
| 33 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, д. Любимовка | Глубина – 60 метров | 216343,93 | 1979 |
| 34 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, д. Рязаново | Глубина – 40 метров | 106836,51 | 1962 |
| 35 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, п. Самарский, в 100 метрах на северо-запад от дома № 43 по ул. Центральная | Глубина – 60 метров | Нет данных | Нет данных |
| ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ, ВОДОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ |  |  |  |  |  |
| 36 | Водонапорная башня | Тульская область, Куркинский район, д. Подхожее | Объем – 25 куб. метров | 113361,51 | 1979 |
| 37 | Водонапорная башня | Тульская область, Куркинский район, д. Рыльское | Площадь – 2,4 кв. метров | 105804,08 | 1977 |
| 38 | Водонасосная станция | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, пос. Михайловский | Глубина – 2 метра | 2740,75 | 1968 |
| 39 | Водонапорная башня | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, пос. Грибоедово, улица Центральная | Площадь – 1,5 кв. метров | 132255,10 | 1972 |
| 40 | Водонапорная башня | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, пос. Грибоедово, улица Центральная | Площадь – 4,4 кв. метров | 281042,08 | 2009 |
| 41 | Водонапорная башня | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, д. Шаховское, улица Центральная | Площадь – 3,9 кв. метров | 211608,15 | 1995 |
| 42 | Здание водозабора | Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, улица Западная | Площадь – 152,4 кв. метров | 1251212,75 | 1977 |
| 43 | Водонапорная башня | Тульская область, Куркинский район, д. Крутое | Объем – 25 куб. метров | 102025,36 | 1969 |
| 44 | Водонапорная башня | Тульская область, Куркинский район, с. Казинка | Объем – 25 куб. метров | 57324,27 | 1962 |
| 45 | Водонапорная башня | Тульская область, Куркинский район, д. Моховое, улица Центральная | Объем – 25 куб. метров | 109582,79 | 1969 |

СФЕРА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Канализационные сети

| № п/п | Наименование объекта по свидетельству о государственной регистрации | Местоположение | Технико-экономические показатели | Кадастровая стоимость, руб. | Год завершения строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные сети | Тульская область, Куркинский район, пос. Куркино | Протяженность – 10613 метров | 5717283,81 | 1964 |
| 2 | Канализационные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Шаховское | Протяженность – 2200 метров | Нет данных | 1985 |
| 3 | Канализационные сети | Тульская область, Куркинский район, п. Грибоедово | Протяженность – 1500 метров | Нет данных | 1983 |
| 4 | Канализационные сети | Тульская область, Куркинский район, п. Ивановка | Протяженность – 5000 метров | 3244762,36 | 1985 |
| 5 | Канализационные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Свобода | Протяженность – 1100 метров | 619448,94 | 1984 |
| 6 | Канализационные сети | Тульская область, Куркинский район, п. Михайловский, ул. Октябрьская | Протяженность – 700 метров | Нет данных | 1980 |
| 7 | Канализационные сети | Тульская область, Куркинский район, п. Михайловский, ул. Заречная | Протяженность – 600 метров | Нет данных | 1987 |
| 8 | Канализационные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Птань | Протяженность – 1100 метров | Нет данных | 1985 |
| 9 | Канализационные сети | Тульская область, Куркинский район, с. Кресты | Протяженность – 1500 метров | Нет данных | 1984 |
| 10 | Канализационные сети | Тульская область, Куркинский район, с. Андреевка | Протяженность – 900метров | Нет данных | 1986 |

Прочие объекты сферы водоотведения

| № п/п | Наименование объекта по свидетельству о государственной регистрации | Местоположение | Технико-экономические показатели | Кадастровая стоимость, руб. | Год завершения строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационный приемник № 2 | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, д. Свобода, ул. Садовая | Площадь – 1281 кв.м. | 631826,27 | 1978 |
| 2 | Канализационный приемник № 2 | Тульская область, Куркинский район, п. Грибоедово, ул. Донская | Площадь – 79 кв.м. | 51267,25 | 1985 |
| 3 | Канализационный приемник № 1 | Тульская область, Куркинский район, п. Грибоедово, ул. Лесная | Площадь – 27 кв.м. | 19652,74 | 1991 |
| 4 | Фекальная насосная станция | Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Гагарина | Площадь – 60 кв.м. | Нет данных | Нет данных |
| 5 | Фекальная насосная станция | Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Школьная, около детского сада № 1 «Родничок» | Площадь – 80 кв.м. | Нет данных | Нет данных |
| 6 | Фекальная насосная станция | Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, за модульной котельной, расположенной по адресу: п. Куркино, ул. Ленина, д. 5б | Площадь – 60 кв.м. | Нет данных | Нет данных |
| 6 | Фекальная насосная станция | Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Сахзаводская, район Сахзавода | Площадь – 40 кв.м. | Нет данных | Нет данных |

Приложение №2

к Конкурсной документации

I. Финансово-экономическая модель

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Метод регулирования - метод индексации.

| 1 Калькуляция и расчет экономически обоснованного тарифа на водоснабжение (тарифная зона МО р.п. Куркино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 1. Принятые индексы-дефляторы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | - | 1,047 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 |
| Вода | - | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| ИПЦ | - | 1,043 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Таблица 2. Прогноз баланса централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Выработка (подъем) всего | куб.м./год | 544510,00 | 544510,00 | 544510,00 | 544510,00 | 544510,00 | 544510,00 | 544510,00 | 544510,00 | 544510,00 | 544510,00 | 544510,00 |
| Расход на собственные нужды | куб.м./год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход на собственные нужды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подано воды в сеть | куб.м./год | 544510,00 | 544510,00 | 544510,00 | 544510,00 | 544510,00 | 544510,00 | 544510,00 | 544510,00 | 544510,00 | 544510,00 | 544510,00 |
| Потери воды в сетях | куб.м./год | 42200,00 | 42200,00 | 42200,00 | 42200,00 | 42200,00 | 42200,00 | 42200,00 | 42200,00 | 42200,00 | 42200,00 | 42200,00 |
| Потери воды в сетях | % | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 |
| Реализация воды, в т.ч.: | куб.м./год | 502310,00 | 502310,00 | 502310,00 | 502310,00 | 502310,00 | 502310,00 | 502310,00 | 502310,00 | 502310,00 | 502310,00 | 502310,00 |
| население | куб.м./год | 467110 | 467110 | 467110 | 467110 | 467110 | 467110 | 467110 | 467110 | 467110 | 467110 | 467110 |
| бюджетные потребители | куб.м./год | 22540 | 22540 | 22540 | 22540 | 22540 | 22540 | 22540 | 22540 | 22540 | 22540 | 22540 |
| прочие потребители | куб.м./год | 12660 | 12660 | 12660 | 12660 | 12660 | 12660 | 12660 | 12660 | 12660 | 12660 | 12660 |
| Таблица 3. Прогноз расхода на электрическую энергию и мощность централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/куб.м. | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Объем покупной электроэнергии | кВт*ч | 700000,0 | 700000,0 | 700000,0 | 700000,0 | 700000,0 | 700000,0 | 700000,0 | 700000,0 | 700000,0 | 700000,0 | 700000,0 |
| Стоимость электроэнергии | руб./ кВт*ч | 7,53 | 7,69 | 7,85 | 8,02 | 8,19 | 8,36 | 8,53 | 8,71 | 8,90 | 9,08 | 9,27 |
| Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 5273,40 | 5484,34 | 5703,71 | 5931,86 | 6169,13 | 6415,90 | 6672,53 | 6939,43 | 7217,01 | 7505,69 | 7805,92 |
| Таблица 4.Прогноз операционных расходов централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 5 734,2 | 5 963,6 | 6 202,1 | 6 450,2 | 6 708,2 | 6 976,5 | 7 255,6 | 7 545,8 | 7 847,6 | 8 161,6 | 8 488,0 |
| Таблица 5. Прогноз неподконтрольных расходов централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Неподконтрольные расходы,вт.ч.: | тыс. руб. | 142,50 | 148,20 | 154,13 | 160,29 | 166,70 | 173,37 | 180,31 | 187,52 | 195,02 | 202,82 | 210,93 |
| Расходы на уплату водного налога | тыс. руб. | 116,50 | 121,16 | 126,01 | 131,05 | 136,29 | 141,74 | 147,41 | 153,31 | 159,44 | 165,82 | 172,45 |
| Расходы на уплату прочих налогов, сборов | тыс. руб. | 26,00 | 27,04 | 28,12 | 29,25 | 30,42 | 31,63 | 32,90 | 34,21 | 35,58 | 37,01 | 38,49 |
| Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Таблица 6. Прогноз суммарных расходов централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА | тыс. руб. | 11 323,60 | 11 596,10 | 12 059,95 | 12 542,35 | 13 044,04 | 13 565,80 | 14 108,43 | 14 672,77 | 15 259,68 | 15 870,07 | 16 504,87 |
| РАСХОДЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ |  | 5 273,4 | 5 484,3 | 5 703,7 | 5 931,9 | 6 169,1 | 6 415,9 | 6 672,5 | 6 939,4 | 7 217,0 | 7 505,7 | 7 805,9 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 5 273,4 | 5 484,3 | 5 703,7 | 5 931,9 | 6 169,1 | 6 415,9 | 6 672,5 | 6 939,4 | 7 217,0 | 7 505,7 | 7 805,9 |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ |  | 5 734,2 | 5 963,6 | 6 202,1 | 6 450,2 | 6 708,2 | 6 976,5 | 7 255,6 | 7 545,8 | 7 847,6 | 8 161,6 | 8 488,0 |
| НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ |  | 142,50 | 148,20 | 154,13 | 160,29 | 166,70 | 173,37 | 180,31 | 187,52 | 195,02 | 202,82 | 210,93 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 173,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормативная прибыль | % | 1,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Экономически Обоснованный Тариф | руб/куб.м. | 22,54 | 23,09 | 24,01 | 24,97 | 25,97 | 27,01 | 28,09 | 29,21 | 30,38 | 31,59 | 32,86 |
| Индекс роста тарифа |  |  | 1,024 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |

| 2.Калькуляция и расчет экономически обоснованного тарифа на водоснабжение (тарифная зона МО Михайловское, МО Самарское) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 1. Принятые индексы-дефляторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Электроэнергия | - | 1,047 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 |
| Вода | - | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| ИПЦ | - | 1,043 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Таблица 2 .Прогноз баланса централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Выработка (подъем) всего | куб.м./год | 512451 | 512451 | 512451 | 512451 | 512451 | 512451 | 512451 | 512451 | 512451 | 512451 | 512451 |
| Расход на собственные нужды | куб.м./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход на собственные нужды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подано воды в сеть | куб.м./год | 512451 | 512451 | 512451 | 512451 | 512451 | 512451 | 512451 | 512451 | 512451 | 512451 | 512451 |
| Потери воды в сетях | куб.м./год | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 |
| Потери воды в сетях | % | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 |
| Реализация воды | куб.м./год | 452451 | 452451 | 452451 | 452451 | 452451 | 452451 | 452451 | 452451 | 452451 | 452451 | 452451 |
| Таблица 3. Прогноз расхода на электрическую энергию и мощность централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/куб.м. | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Объем покупной электроэнергии | кВт*ч | 644032,0 | 644032,0 | 644032,0 | 644032,0 | 644032,0 | 644032,0 | 644032,0 | 644032,0 | 644032,0 | 644032,0 | 644032,0 |
| Стоимость электроэнергии | руб./ кВт*ч | 7,53 | 7,69 | 7,85 | 8,02 | 8,19 | 8,36 | 8,53 | 8,71 | 8,90 | 9,08 | 9,27 |
| Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 4851,77 | 5045,84 | 5247,67 | 5457,58 | 5675,88 | 5902,92 | 6139,04 | 6384,60 | 6639,98 | 6905,58 | 7181,80 |
| Таблица 4. Прогноз операционных расходов централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 5 165,0 | 5 371,6 | 5 586,5 | 5 810,0 | 6 042,4 | 6 284,1 | 6 535,4 | 6 796,8 | 7 068,7 | 7 351,4 | 7 645,5 |
| Таблица 5. Прогноз неподконтрольных расходов централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Неподконтрольные расходы,вт.ч.: | тыс. руб. | 128,36 | 133,49 | 138,83 | 144,38 | 150,16 | 156,16 | 162,41 | 168,91 | 175,66 | 182,69 | 190,00 |
| Расходы на уплату водного налога | тыс. руб. | 104,94 | 109,13 | 113,50 | 118,04 | 122,76 | 127,67 | 132,78 | 138,09 | 143,61 | 149,36 | 155,33 |
| Расходы на уплату прочих налогов, сборов | тыс. руб. | 23,42 | 24,36 | 25,33 | 26,34 | 27,40 | 28,49 | 29,63 | 30,82 | 32,05 | 33,33 | 34,67 |
| Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Таблица 6.Прогноз суммарных расходов централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА | тыс. руб. | 10 318,66 | 10 550,96 | 10 973,00 | 11 411,92 | 11 868,40 | 12 343,13 | 12 836,86 | 13 350,33 | 13 884,35 | 14 439,72 | 15 017,31 |
| РАСХОДЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ |  | 4 851,8 | 5 045,8 | 5 247,7 | 5 457,6 | 5 675,9 | 5 902,9 | 6 139,0 | 6 384,6 | 6 640,0 | 6 905,6 | 7 181,8 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 4 851,8 | 5 045,8 | 5 247,7 | 5 457,6 | 5 675,9 | 5 902,9 | 6 139,0 | 6 384,6 | 6 640,0 | 6 905,6 | 7 181,8 |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ |  | 5 165,0 | 5 371,6 | 5 586,5 | 5 810,0 | 6 042,4 | 6 284,1 | 6 535,4 | 6 796,8 | 7 068,7 | 7 351,4 | 7 645,5 |
| НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ |  | 128,36 | 133,49 | 138,83 | 144,38 | 150,16 | 156,16 | 162,41 | 168,91 | 175,66 | 182,69 | 190,00 |
| Расходы на уплату водного налога | тыс. руб. | 104,94 | 109,13 | 113,50 | 118,04 | 122,76 | 127,67 | 132,78 | 138,09 | 143,61 | 149,36 | 155,33 |
| Расходы на уплату прочих налогов, сборов | тыс. руб. | 23,42 | 24,36 | 25,33 | 26,34 | 27,40 | 28,49 | 29,63 | 30,82 | 32,05 | 33,33 | 34,67 |
| Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 173,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормативная прибыль | % | 1,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Экономически Обоснованный Тариф | руб/куб.м. | 22,81 | 23,32 | 24,25 | 25,22 | 26,23 | 27,28 | 28,37 | 29,51 | 30,69 | 31,91 | 33,19 |
| Индекс роста тарифа |  |  | 1,023 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |

| 3. Калькуляция и расчет экономически обоснованного тарифа на водоснабжение (Единая тарифная зона МО Куркинский район - МО р.п. Куркино, МО Михайловское, МО Самарское) |  |
| --- | --- |

| Таблица 1. Принятые индексы-дефляторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Электроэнергия | - | 1,047 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 |
| Вода | - | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| ИПЦ | - | 1,043 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Таблица 2. Прогноз баланса централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Выработка (подъем) всего | куб.м./год | 1056961,4 | 1056641,4 | 1056521,4 | 1056141,4 | 1055741,4 | 1056961,4 | 1056961,4 | 1056961,4 | 1056961,4 | 1056961,4 | 1056961,4 |
| Расход на собственные нужды | куб.м./год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход на собственные нужды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подано воды в сеть | куб.м./год | 1056961,39 | 1056641,39 | 1056521,39 | 1056141,39 | 1055741,39 | 1056961,39 | 1056961,39 | 1056961,39 | 1056961,39 | 1056961,39 | 1056961,39 |
| Потери воды в сетях | куб.м./год | 102200,0 | 101880,0 | 101760,0 | 101380,0 | 100980,0 | 102200,0 | 102200,0 | 102200,0 | 102200,0 | 102200,0 | 102200,0 |
| Потери воды в сетях | % | 9,669 | 9,642 | 9,632 | 9,599 | 9,565 | 9,669 | 9,669 | 9,669 | 9,669 | 9,669 | 9,669 |
| Реализация воды | куб.м./год | 954761,4 | 954761,4 | 954761,4 | 954761,4 | 954761,4 | 954761,4 | 954761,4 | 954761,4 | 954761,4 | 954761,4 | 954761,4 |
| Таблица 3. Прогноз расхода на электрическую энергию и мощность централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/куб.м. | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| Объем покупной электроэнергии | кВт*ч | 1344032,0 | 1344032,0 | 1344032,0 | 1344032,0 | 1344032,0 | 1344032,0 | 1344032,0 | 1344032,0 | 1344032,0 | 1344032,0 | 1344032,0 |
| Стоимость электроэнергии | руб./ кВт*ч | 7,53 | 7,69 | 7,85 | 8,02 | 8,19 | 8,36 | 8,53 | 8,71 | 8,90 | 9,08 | 9,27 |
| Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 10125,17 | 10530,18 | 10951,38 | 11389,44 | 11845,02 | 12318,82 | 12811,57 | 13324,03 | 13856,99 | 14411,27 | 14987,72 |
| Таблица 4. Прогноз операционных расходов централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 10 899,2 | 11 335,2 | 11 788,6 | 12 260,2 | 12 750,6 | 13 260,6 | 13 791,0 | 14 342,6 | 14 916,4 | 15 513,0 | 16 133,5 |
| Таблица 5. Прогноз неподконтрольных расходов централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Неподконтрольные расходы,вт.ч.: | тыс. руб. | 270,86 | 281,69 | 292,96 | 304,68 | 316,86 | 329,54 | 342,72 | 356,43 | 370,68 | 385,51 | 400,93 |
| Расходы на уплату водного налога | тыс. руб. | 221,44 | 230,29 | 239,51 | 249,09 | 259,05 | 269,41 | 280,19 | 291,40 | 303,05 | 315,17 | 327,78 |
| Расходы на уплату прочих налогов, сборов | тыс. руб. | 49,42 | 51,40 | 53,45 | 55,59 | 57,81 | 60,13 | 62,53 | 65,03 | 67,63 | 70,34 | 73,15 |
| Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 11,12 | 27,02 | 40,58 | 54,82 | 51,68 | 48,54 | 45,40 | 42,26 | 39,12 | 37,22 |
| Таблица 6.Прогноз суммарных расходов централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА | тыс. руб. | 21 468,76 | 22 719,79 | 23 925,25 | 24 754,13 | 25 756,91 | 26 103,30 | 27 136,52 | 28 211,19 | 29 328,97 | 30 491,60 | 31 645,92 |
| РАСХОДЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ |  | 10 125,2 | 10 530,2 | 10 951,4 | 11 389,4 | 11 845,0 | 12 318,8 | 12 811,6 | 13 324,0 | 13 857,0 | 14 411,3 | 14 987,7 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 10 125,2 | 10 530,2 | 10 951,4 | 11 389,4 | 11 845,0 | 12 318,8 | 12 811,6 | 13 324,0 | 13 857,0 | 14 411,3 | 14 987,7 |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ |  | 10 899,2 | 11 335,2 | 11 788,6 | 12 260,2 | 12 750,6 | 13 260,6 | 13 791,0 | 14 342,6 | 14 916,4 | 15 513,0 | 16 133,5 |
| НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ |  | 270,86 | 292,81 | 319,97 | 345,26 | 371,68 | 381,21 | 391,26 | 401,83 | 412,94 | 424,63 | 438,15 |
| Расходы на уплату водного налога | тыс. руб. | 221,44 | 230,29 | 239,51 | 249,09 | 259,05 | 269,41 | 280,19 | 291,40 | 303,05 | 315,17 | 327,78 |
| Расходы на уплату прочих налогов, сборов | тыс. руб. | 49,42 | 51,40 | 53,45 | 55,59 | 57,81 | 60,13 | 62,53 | 65,03 | 67,63 | 70,34 | 73,15 |
| Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 11,12 | 27,02 | 40,58 | 54,82 | 51,68 | 48,54 | 45,40 | 42,26 | 39,12 | 37,22 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0,00 | 56,16 | 142,69 | 142,69 | 142,69 | 142,69 | 142,69 | 142,69 | 142,69 | 142,69 | 86,53 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 173,50 | 505,44 | 722,59 | 616,60 | 646,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормативная прибыль | % | 0,81% | 2,22% | 3,02% | 2,49% | 2,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Экономически Обоснованный Тариф | руб/куб.м. | 22,49 | 23,80 | 25,06 | 25,93 | 26,98 | 27,34 | 28,42 | 29,55 | 30,72 | 31,94 | 33,15 |
| Индекс роста тарифа |  |  | 1,058 | 1,053 | 1,035 | 1,041 | 1,013 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,038 |
| Итого Капиталовложения, в т.ч.: |  |  | 561,60 | 865,28 | 759,28 | 789,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет платы Концедента | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| за счет тарифных источников | тыс. руб. |  | 561,6 | 865,3 | 759,3 | 789,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ВОДООТВЕДЕНИЕ

2. Калькуляция и расчет экономически обоснованного тарифа на водоотведение (тарифная зона МО р.п. Куркино)

| Таблица 1 – Принятые индексы-дефляторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| ИПЦ | - | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Таблица 2. Прогноз баланса централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Объем сточных вод, принятых у абонентов | куб.м./год | 223920,0 | 223920,0 | 223920,0 | 223920,0 | 223920,0 | 223920,0 | 223920,0 | 223920,0 | 223920,0 | 223920,0 | 223920,0 |
| население | куб.м./год | 213730 | 213730 | 213730 | 213730 | 213730 | 213730 | 213730 | 213730 | 213730 | 213730 | 213730 |
| бюджетные потребители | куб.м./год | 7160 | 7160 | 7160 | 7160 | 7160 | 7160 | 7160 | 7160 | 7160 | 7160 | 7160 |
| прочие потребители | куб.м./год | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
| Таблица 3. Прогноз расхода на электрическую энергию и мощность централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/куб.м. | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Объем покупной электроэнергии | кВт*ч | 335880 | 335880 | 335880 | 335880 | 335880 | 335880 | 335880 | 335880 | 335880 | 335880 | 335880 |
| Стоимость электроэнергии | руб./ кВт*ч | 2,00 | 2,08 | 2,16 | 2,24 | 2,33 | 2,43 | 2,52 | 2,63 | 2,73 | 2,84 | 2,95 |
| Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 670,20 | 697,01 | 724,89 | 753,88 | 784,04 | 815,40 | 848,02 | 881,94 | 917,21 | 953,90 | 992,06 |
| Таблица 4. Прогноз операционных расходов централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 3 502,4 | 3 642,5 | 3 788,2 | 3 939,7 | 4 097,3 | 4 261,2 | 4 431,7 | 4 608,9 | 4 793,3 | 4 985,0 | 5 184,4 |
| Таблица 5. Прогноз неподконтрольных расходов централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Неподконтрольные расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 42,40 | 44,10 | 45,86 | 47,69 | 49,60 | 51,59 | 53,65 | 55,80 | 58,03 | 60,35 | 62,76 |
| Расходы на уплату налогов, сборов | тыс. руб. | 42,40 | 44,10 | 45,86 | 47,69 | 49,60 | 51,59 | 53,65 | 55,80 | 58,03 | 60,35 | 62,76 |
| Арендные и лизинговые платежи платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Таблица 6. Прогноз суммарных расходов централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА | тыс. руб. | 4 244,00 | 4 383,60 | 4 558,94 | 4 741,30 | 4 930,95 | 5 128,19 | 5 333,32 | 5 546,65 | 5 768,52 | 5 999,26 | 6 239,23 |
| РАСХОДЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ |  | 670,2 | 697,0 | 724,9 | 753,9 | 784,0 | 815,4 | 848,0 | 881,9 | 917,2 | 953,9 | 992,1 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 670,2 | 697,0 | 724,9 | 753,9 | 784,0 | 815,4 | 848,0 | 881,9 | 917,2 | 953,9 | 992,1 |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ |  | 3 502,4 | 3 642,5 | 3 788,2 | 3 939,7 | 4 097,3 | 4 261,2 | 4 431,7 | 4 608,9 | 4 793,3 | 4 985,0 | 5 184,4 |
| НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ |  | 42,40 | 44,10 | 45,86 | 47,69 | 49,60 | 51,59 | 53,65 | 55,80 | 58,03 | 60,35 | 62,76 |
| Расходы на уплату налогов, сборов | тыс. руб. | 42,40 | 44,10 | 45,86 | 47,69 | 49,60 | 51,59 | 53,65 | 55,80 | 58,03 | 60,35 | 62,76 |
| Арендные и лизинговые платежи платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормативная прибыль | % | 0,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Экономически Обоснованный Тариф | руб/куб.м. | 18,95 | 19,58 | 20,36 | 21,17 | 22,02 | 22,90 | 23,82 | 24,77 | 25,76 | 26,79 | 27,86 |
| Индекс роста тарифа |  |  | 1,033 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |

2. Калькуляция и расчет экономически обоснованного тарифа на водоотведение (тарифная зона МО Михайловское, МО Самарское)

| Таблица 1. Принятые индексы-дефляторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| ИПЦ | - | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Таблица 2. Прогноз баланса централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Объем сточных вод, принятых у абонентов | куб.м./год | 201694,0 | 201694,0 | 201694,0 | 201694,0 | 201694,0 | 201694,0 | 201694,0 | 201694,0 | 201694,0 | 201694,0 | 201694,0 |
| Таблица 3.Прогноз расхода на электрическую энергию и мощность централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/куб.м. | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Объем покупной электроэнергии | кВт*ч | 302541 | 302541 | 302541 | 302541 | 302541 | 302541 | 302541 | 302541 | 302541 | 302541 | 302541 |
| Стоимость электроэнергии | руб./ кВт*ч | 2,00 | 2,08 | 2,16 | 2,24 | 2,33 | 2,43 | 2,52 | 2,63 | 2,73 | 2,84 | 2,95 |
| Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 603,68 | 627,82 | 652,94 | 679,05 | 706,22 | 734,47 | 763,84 | 794,40 | 826,17 | 859,22 | 893,59 |
| Таблица 4. Прогноз операционных расходов централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 3 154,8 | 3 280,9 | 3 412,2 | 3 548,7 | 3 690,6 | 3 838,2 | 3 991,8 | 4 151,4 | 4 317,5 | 4 490,2 | 4 669,8 |
| Таблица 5. Прогноз неподконтрольных расходов централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Неподконтрольные расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 38,19 | 39,72 | 41,31 | 42,96 | 44,68 | 46,47 | 48,32 | 50,26 | 52,27 | 54,36 | 56,53 |
| Расходы на уплату налогов, сборов | тыс. руб. | 38,19 | 39,72 | 41,31 | 42,96 | 44,68 | 46,47 | 48,32 | 50,26 | 52,27 | 54,36 | 56,53 |
| Арендные и лизинговые платежи платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Таблица 6. Прогноз суммарных расходов централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА | тыс. руб. | 3 796,62 | 3 948,49 | 4 106,43 | 4 270,69 | 4 441,51 | 4 619,17 | 4 803,94 | 4 996,10 | 5 195,94 | 5 403,78 | 5 619,93 |
| РАСХОДЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ |  | 603,7 | 627,8 | 652,9 | 679,1 | 706,2 | 734,5 | 763,8 | 794,4 | 826,2 | 859,2 | 893,6 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 603,7 | 627,8 | 652,9 | 679,1 | 706,2 | 734,5 | 763,8 | 794,4 | 826,2 | 859,2 | 893,6 |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ |  | 3 154,8 | 3 280,9 | 3 412,2 | 3 548,7 | 3 690,6 | 3 838,2 | 3 991,8 | 4 151,4 | 4 317,5 | 4 490,2 | 4 669,8 |
| НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ |  | 38,19 | 39,72 | 41,31 | 42,96 | 44,68 | 46,47 | 48,32 | 50,26 | 52,27 | 54,36 | 56,53 |
| Расходы на уплату налогов, сборов | тыс. руб. | 38,19 | 39,72 | 41,31 | 42,96 | 44,68 | 46,47 | 48,32 | 50,26 | 52,27 | 54,36 | 56,53 |
| Арендные и лизинговые платежи платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормативная прибыль | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Экономически Обоснованный Тариф | руб/куб.м. | 18,82 | 19,58 | 20,36 | 21,17 | 22,02 | 22,90 | 23,82 | 24,77 | 25,76 | 26,79 | 27,86 |
| Индекс роста тарифа |  |  | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |

3. Калькуляция и расчет экономически обоснованного тарифа на водоотведение (единая тарифная зона МО Куркинский район – МО РП Куркино, МО Михайловское, МО Самарское)

| Таблица 1. Принятые индексы-дефляторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| ИПЦ | - | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Таблица 2. Прогноз баланса централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Объем сточных вод, принятых у абонентов | куб.м./год | 425614,0 | 425614,0 | 425614,0 | 425614,0 | 425614,0 | 425614,0 | 425614,0 | 425614,0 | 425614,0 | 425614,0 | 425614,0 |
| Таблица 3. Прогноз расхода на электрическую энергию и мощность централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/куб.м. | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Объем покупной электроэнергии | кВт*ч | 638421 | 638421 | 638421 | 638421 | 638421 | 638421 | 638421 | 638421 | 638421 | 638421 | 638421 |
| Стоимость электроэнергии | руб./ кВт*ч | 2,00 | 2,08 | 2,16 | 2,24 | 2,33 | 2,43 | 2,52 | 2,63 | 2,73 | 2,84 | 2,95 |
| Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 1273,88 | 1324,83 | 1377,83 | 1432,94 | 1490,26 | 1549,87 | 1611,86 | 1676,34 | 1743,39 | 1813,12 | 1885,65 |
| Таблица 4. Прогноз операционных расходов централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 6 657,2 | 6 923,4 | 7 200,4 | 7 488,4 | 7 787,9 | 8 099,4 | 8 423,4 | 8 760,4 | 9 110,8 | 9 475,2 | 9 854,2 |
| Таблица 5.– Прогноз неподконтрольных расходов централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Неподконтрольные расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 80,59 | 89,99 | 102,30 | 112,93 | 114,80 | 116,82 | 118,98 | 121,30 | 123,79 | 126,44 | 129,96 |
| Расходы на уплату налогов, сборов | тыс. руб. | 80,59 | 83,82 | 87,17 | 90,65 | 94,28 | 98,05 | 101,97 | 106,05 | 110,29 | 114,71 | 119,30 |
| Арендные и лизинговые платежи платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 6,18 | 15,13 | 22,28 | 20,52 | 18,77 | 17,01 | 15,25 | 13,49 | 11,74 | 10,67 |
| Таблица 6.Прогноз суммарных расходов централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА | тыс. руб. | 8 040,62 | 8 650,27 | 9 167,22 | 9 439,22 | 9 472,86 | 9 846,00 | 10 234,14 | 10 637,87 | 11 057,83 | 11 494,65 | 11 918,50 |
| РАСХОДЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ |  | 1 273,9 | 1 324,8 | 1 377,8 | 1 432,9 | 1 490,3 | 1 549,9 | 1 611,9 | 1 676,3 | 1 743,4 | 1 813,1 | 1 885,6 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 1 273,9 | 1 324,8 | 1 377,8 | 1 432,9 | 1 490,3 | 1 549,9 | 1 611,9 | 1 676,3 | 1 743,4 | 1 813,1 | 1 885,6 |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ |  | 6 657,2 | 6 923,4 | 7 200,4 | 7 488,4 | 7 787,9 | 8 099,4 | 8 423,4 | 8 760,4 | 9 110,8 | 9 475,2 | 9 854,2 |
| НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ |  | 80,59 | 89,99 | 102,30 | 112,93 | 114,80 | 116,82 | 118,98 | 121,30 | 123,79 | 126,44 | 129,96 |
| Расходы на уплату налогов, сборов | тыс. руб. | 80,59 | 83,82 | 87,17 | 90,65 | 94,28 | 98,05 | 101,97 | 106,05 | 110,29 | 114,71 | 119,30 |
| Арендные и лизинговые платежи платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 6,18 | 15,13 | 22,28 | 20,52 | 18,77 | 17,01 | 15,25 | 13,49 | 11,74 | 10,67 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0,00 | 31,20 | 79,87 | 79,87 | 79,87 | 79,87 | 79,87 | 79,87 | 79,87 | 79,87 | 48,67 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 29,00 | 280,80 | 406,85 | 325,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормативная прибыль | % | 0,36% | 3,25% | 4,44% | 3,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Экономически Обоснованный Тариф | руб/куб.м. | 18,89 | 20,32 | 21,54 | 22,18 | 22,26 | 23,13 | 24,05 | 24,99 | 25,98 | 27,01 | 28,00 |
| Индекс роста тарифа |  |  | 1,076 | 1,060 | 1,030 | 1,004 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,040 | 1,037 |
| Итого Капиталовложения, в т.ч.: |  | 0,00 | 312,00 | 486,72 | 404,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет платы Концедента | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| за счет тарифных источников | тыс. руб. | 0,0 | 312,0 | 486,7 | 405,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №3

к Конкурсной документации

| На бланке участника конкурса (при наличии) дата, исх. номер | Концеденту В Администрацию муниципального образования Куркинский район |
| --- | --- |

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории муниципального образования Куркинский район

1. Изучив документацию о конкурсе на право заключения вышеупомянутого соглашения, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты ________________________ ______________________________________________________________

(наименование участника конкурса с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

в лице, _______________________, действующего на основании ___________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя,

уполномоченного лица  (для юридического лица))

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе.

2. Мы согласны заключить концессионное соглашение в соответствии с требованиями документации об открытом конкурсе и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявке на участие в конкурсе, в том числе в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации о конкурсе и ее технической части.

4.  Если по итогам конкурса концедент предложит нам заключить концессионное соглашение, мы берем на себя обязательство на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями документации о конкурсе, включая требования, содержащиеся в сообщении о проведении открытого конкурса и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в соглашение.

5. Настоящей заявкой на участие в открытом конкурсе сообщаем, что в отношении ______________________________________________________

(наименование участника конкурса (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды нет по данным бухгалтерской отчетности.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе информации и подтверждаем право концедента, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

7. В случае, если по итогам конкурса концедент предложит нам заключить концессионное соглашение, мы берем на себя обязательства подписать концессионное соглашение с ним на право владения и пользования объектами в соответствии с требованиями документации об открытом конкурсе и условиями наших предложений, в срок 20 (двадцать)  рабочих дней со дня подписания протокола конкурса.

8. В случае, если мы будем признаны участником конкурса, занявшим второе место после победителя по результатам рассмотрения конкурсной комиссией предложений, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения концессионного соглашения, мы обязуемся подписать данное соглашение в соответствии с требованиями документации об открытом конкурсе и нашими предложениями.

9. В случае, если мы будем признаны единственным участником конкурса, мы обязуемся подписать концессионное соглашение в соответствии с требованиями документации об открытом конкурсе указанным в сообщении о проведении конкурса и документации об открытом конкурсе.

10. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами концессионного соглашения в установленных случаях, и нашего уклонения от заключения соглашения, являющихся предметом конкурса, концессионное соглашение может быть заключено с участником конкурса под номером два.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с концедентом нами уполномочен ___________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица,

включая телефон, факс (с указанием кода), адрес).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить концессионное соглашение в период с даты получения протокола конкурса и проекта концессионного соглашения и до подписания официального концессионного соглашения настоящая заявка на участие в конкурсе будет носить характер предварительного заключенного нами и концедентом договора о заключении концессионного соглашения на условиях наших предложений.

13. Банковские реквизиты участника конкурса:

ИНН ____________________, КПП _________________________,

ОГРН __________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________________________________________________________.

15. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, согласно описи – на _____стр.

Руководитель участника конкурса

(или уполномоченный представитель)_______________________ (Ф.И.О.)

М.П.

|  | Приложение №4 к Конкурсной документации В Конкурсную комиссию |
| --- | --- |

«___»__________20___г.

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- Пройдя предварительный отбор участников конкурса и получив от Конкурсной комиссии уведомление об этом, а также принимая во внимание все условия, изложенные в конкурсной документации,______________________________________________________

(наименование участника открытого конкурса)

в лице _____________________________________________________________________,

(реквизиты лица и документа, определяющего его полномочия)

(далее – Участник Конкурса) сообщает Конкурсной комиссии о своем согласии участвовать в открытом конкурсе (далее - Конкурс) на право заключения концессионного соглашения в отношении централизованных систем коммунальной инфраструктуры – централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования Куркинский район (далее - Концессионное соглашение) на условиях, установленных конкурсной документацией (далее – Конкурсная документация) и направляет настоящее конкурсное предложение (далее – Конкурсное предложение).

- Настоящим Участник Конкурса в связи с представлением своего Конкурсного предложения подтверждает:

- свое полное ознакомление и согласие с положениями Конкурсной документации;

- надлежащее выполнение положений Конкурсной документации при подготовке и представлении настоящего Конкурсного предложения.

- Настоящим Участник Конкурса выражает намерение участвовать в Конкурсе на условиях, установленных в Конкурсной документации и, в случае признания победителем Конкурса, заключить и исполнить Концессионное соглашение, а также выполнить иные связанные с участием в Конкурсе требования Конкурсной документации в соответствии с настоящим Конкурсным предложением:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КРИТЕРИЯМ КОНКУРСА

| № п/п | Наименование критерия конкурса | Единица измерения | Предлагаемый участником конкурса параметр критерия |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Водоснабжение |  |  |  |
| 1. | Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения в сфере водоснабжения, которые предполагается осуществить Концессионером в течение всего срока действия Соглашения без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение) | руб. (с НДС, в ценах, приведенных к году проведения конкурса) |  |
| 2. | Долгосрочные параметры регулирования цен (тарифов) в отношении централизованных систем водоснабжения (в сфере холодного водоснабжения) |  |  |
| 2.1 | Базовый уровень операционных расходов в сфере холодного водоснабжения | тыс. руб. (с НДС) |  |
| 2.2 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |
| 2.2.1 | Уровень потерь воды | % |  |
| 2.2.2 | Удельный расход электроэнергии на отпуск воды в сеть | кВт*ч./куб. м |  |
| 2.3 | Нормативный уровень прибыли | % |  |
| 3. | Плановые значения показателей деятельности Концессионера (в сфере водоснабжения) |  |  |
| 3.1 | Плановые значения показателей надежности: |  |  |
| 3.1.1 | Удельное количество аварий на сетях в расчете на общую протяженность водопроводных сетей в год | ед./км |  |
| 3.1.2 | Прогнозный предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки от осуществления деятельности в сфере водоотведения без учета изменения объемов по отношению к каждому предыдущему году | % |  |
| 4. | Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения в сфере водоснабжения на каждый год срока действия концессионного соглашения | руб. (с НДС, в ценах, приведенных к году проведения конкурса) |  |
| II. Водоотведение |  |  |  |
| 1. | Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения в сфере водоотведения, которые предполагается осуществить Концессионером в течение всего срока действия Соглашения без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение) | руб. (с НДС, в ценах, приведенных к году проведения конкурса) |  |
| 2. | Долгосрочные параметры регулирования цен (тарифов) в отношении централизованных систем водоотведения (в сфере водоотведения) |  |  |
| 2.1 | Базовый уровень операционных расходов в сфере водоотведения | тыс. руб. (с НДС) |  |
| 2.2 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |
| 2.2.1 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч./куб. м |  |
| 2.3 | Нормативный уровень прибыли | % |  |
| 3. | Плановые значения показателей деятельности Концессионера (в сфере водоотведения) |  |  |
| 3.1 | Плановые значения показателей надежности: |  |  |
| 3.1.1 | Удельное количество аварий на сетях в расчете на общую протяженность канализационных сетей в год | ед./км |  |
| 3.1.2 | Прогнозный предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки от осуществления деятельности в сфере водоотведения без учета изменения объемов по отношению к каждому предыдущему году | % |  |
| 4. | Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения в сфере водоотведения на каждый год срока действия концессионного соглашения | руб. (с НДС, в ценах, приведенных к году проведения конкурса) |  |

- Перечень основных мероприятий по созданию и (или) реконструкции Объекта Концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 8 к проекту Концессионного соглашения, являющемуся Приложением № 5 к Конкурсной документации, с описанием основных характеристик этих мероприятий, а также иные документы в соответствии с требованиями Конкурсной документации приведены в приложениях к настоящему Конкурсному предложению.

- Настоящим Участник Конкурса гарантирует достоверность информации, представленной им в настоящем Конкурсном предложении, и подтверждает право Конкурсной комиссии:

- запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем Конкурсном предложении юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в нем сведения;

- затребовать у нас представления в срок, установленный в Конкурсной документации, и в письменном (устном) виде разъяснений положений документов и материалов, содержащихся в составе нашего Конкурсного предложения.

- Настоящим Участник Конкурса подтверждает, что данное Конкурсное предложение является добросовестно составленным им предложением, предназначенным для подачи на Конкурс и, что Участник Конкурса не назначал, и не корректировал условия Конкурсного предложения в зависимости от любых сумм, цифр, коэффициентов или цен, указанных в каком-либо соглашении или договоренности с каким-либо другим Участником Конкурса, либо в соответствии с такого рода соглашениями или договоренностями.

- Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с конкурсной комиссией нами уполномочен _____________________________________________________________________________.

(контактная информация об уполномоченном лице)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

- Юридический и фактический адреса ______________________, факс _____________, банковские реквизиты: ________________________________
___________________________________________________________________________________.

Адрес электронной почты ____________________________________________________________.

- Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________.

- К настоящему Конкурсному предложению прилагаются документы согласно Описи на _____ листах.

Участник Конкурса:

Руководитель Участника конкурса

(или уполномоченный представитель)	_________________________________        (Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение №5

к Конкурсной документации

Критерии конкурса. Долгосрочные параметры регулирования тарифов по водоснабжению и водоотведению и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера. Цены, величины, значения, параметры, которые будут учитываться при расчете дисконтированной валовой выручки

Участников конкурса при формировании тарифов на услуги Концессионера.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

| 1.Долгосрочные параметры тарифного регулирования (единая тарифная зона МО Куркинский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1. Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 10 899,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Величина технологических потерь воды в сетях водоснабжения | % | 9,67 | 9,64 | 9,63 | 9,60 | 9,56 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 |
| 2.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м. | 1,2716 | 1,2720 | 1,2721 | 1,2726 | 1,2731 | 1,2716 | 1,2716 | 1,2716 | 1,2716 | 1,2716 | 1,2716 |
| 3. Нормативный уровень прибыли | % | 0,81% | 2,22% | 3,02% | 2,49% | 2,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4. Индекс эффективности операционных расходов | % | - | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |

2. Сведения о ценах, значениях, параметрах, подлежащих предоставлению органом регулирования организатору конкурса

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цены на энергетические ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | руб./ кВт*ч | 7,53 | 7,69 | 7,85 | 8,02 | 8,19 | 8,36 | 8,53 | 8,71 | 8,90 | 9,08 | 9,27 |
| 2. Объем отпуска (реализации) воды потребителям | куб.м./год | 954761,4 | 954761,4 | 954761,4 | 954761,4 | 954761,4 | 954761,4 | 954761,4 | 954761,4 | 954761,4 | 954761,4 | 954761,4 |
| 3. Удельное потребление энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | кВт*ч./куб.м. | 1,2716 | 1,2720 | 1,2721 | 1,2726 | 1,2731 | 1,2716 | 1,2716 | 1,2716 | 1,2716 | 1,2716 | 1,2716 |
| 4.Предельные (минимальные или максимальные) значения критериев конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Объем финансовой поддержки в целях возмещения затрат или недополученных доходов, в т.ч. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства регионального бюджета | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Величина неподконтрольных расходов | тыс. руб. | 270,86 | 292,81 | 319,97 | 345,26 | 371,68 | 381,21 | 391,26 | 401,83 | 412,94 | 424,63 | 438,15 |
| 6. Предельный (максимальный) рост НВВ Концессионера | % | - | 105,8% | 105,3% | 103,5% | 104,1% | 101,3% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 103,8% |

3. Минимально допустимые плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности Концессионера

| № п/п | Вид показателя | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя на каждый год срока действия Концессионного соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |
| 1 | Качество | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Надежность и бесперебойность | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,0179 | 0,0179 | 0,0178 | 0,0000 | 0,0177 | 0,0176 | 0,0176 | 0,0176 | 0,0176 | 0,0176 |  |
| 4 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 9,669 | 9,642 | 9,632 | 9,599 | 9,565 | 9,669 | 9,669 | 9,669 | 9,669 | 9,669 |  |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб.м | 1,2716 | 1,2720 | 1,2721 | 1,2726 | 1,2731 | 1,2716 | 1,2716 | 1,2716 | 1,2716 | 1,2716 |  |

2.ВОДООТВЕДЕНИЕ

| 1.Долгосрочные параметры тарифного регулирования в сфере водоотведения (единая тарифная зона МО Куркинский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1. Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 6 657,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Удельный расход электрической энергии, на перекачку сточных вод | кВт*ч/куб.м. | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 |
| 2.2. Удельный расход электрической энергии, на очистку сточных вод | кВт*ч/куб.м. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3. Нормативный уровень прибыли с учетом объема инвестиций в создание и(или) реконструкцию объекта КС в сфере водоотведения | % | 0,36% | 3,25% | 4,44% | 3,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4. Индекс эффективности операционных расходов | % | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 2. Сведения о ценах, значениях, параметрах, подлежащих предоставлению органом регулирования организатору конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1. Цены на энергетические ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | руб./ кВт*ч | 2,00 | 2,08 | 2,16 | 2,24 | 2,33 | 2,43 | 2,52 | 2,63 | 2,73 | 2,84 | 2,95 |
| 2. Объем приема сточных вод от потребителей | куб.м./год | 425614,0 | 425614,0 | 425614,0 | 425614,0 | 425614,0 | 425614,0 | 425614,0 | 425614,0 | 425614,0 | 425614,0 | 425614,0 |
| 3. Удельное потребление энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | кВт*ч./Гкал | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 4.Предельные (минимальные или максимальные) значения критериев конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Объем финансовой поддержки в целях возмещения затрат или недополученных доходов, в т.ч. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства регионального бюджета | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Величина неподконтрольных расходов | тыс. руб. | 80,59 | 89,99 | 102,30 | 112,93 | 114,80 | 116,82 | 118,98 | 121,30 | 123,79 | 126,44 | 129,96 |
| 6. Предельный (максимальный) рост НВВ Концессионера | % |  | 107,6% | 106,0% | 103,0% | 100,4% | 103,9% | 103,9% | 103,9% | 103,9% | 104,0% | 103,7% |

3.Минимально допустимые плановые значения показателя деятельности Концессионера в сфере водоотведения

| № п/п; Вид показателя; Наименование показателя; Единица измерения; Значение показателя на каждый год срока действия Концессионного соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года). 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032. 1; Качество; Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения; %; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2; Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения; %; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 3; Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения; %; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 4; Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения; %; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 5; Надежность и бесперебойность; Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год; ед./км; 0,012; 0,012; 0,012; 0,012; 0,012; 0,012; 0,012; 0,012; 0,012; 0,012; 0,012. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод; кВт*ч/куб.м; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод; кВт*ч/куб.м; 1,500; 1,500; 1,500; 1,500; 1,500; 1,500; 1,500; 1,500; 1,500; 1,500; 1,500.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №6

к Конкурсной документации

Инвестиционная программа

Экономический эффект

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1. Расчет стоимости инвестиционных мероприятий в сфере водоснабжения (единая тарифная зона МО Куркинский район)

| Наименование перекладываемого участка | Протяженность перекладываемых сетей водоснабжения, м | Год реализации мероприятия по перекладке | Стоимость реконструкции в текущих ценах, тыс. руб. без НДС |  | Стоимость реконструкции в прогнозных ценах, тыс. руб. без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого стоимость в прогнозных ценах, тыс. руб. (без учета НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |
| по пер. Больничный, по ул. Совхозная | 480,0 | 2023 | 540,0 | 0,00 |  | 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,6 |  |
| с. Орловка | 1 150,0 | 2025-2026 | 1 350,0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 759,28 | 789,65 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1548,9 |  |
| по ул. Набережная, д. Травино | 650,0 | 2024 | 800,0 | 0,00 |  | 0,00 | 865,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,3 |  |
|  | 2 280,0 |  | 2 690,0 | 0,0 |  | 561,6 | 865,3 | 759,3 | 789,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2975,82 |  |

2. Расчет экономического эффекта (снижение потерь воды) за счет перекладки сетей водоснабжения

(единая тарифная зона МО Куркинский район)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий уровень потерь в сетях водоснабжения | % | 9,669 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень потерь при 100% перекладке | % | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная протяженность сетей водоснабжения | м | 167689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество перекладываемых сетей | м | 2280,00 | 480 | 650 | 575 | 575 |  |  |  |  |  |
| Количество перекладываемых сетей | % | 1,36 | 0,29 | 0,39 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Достигаемый уровень потерь | % |  | 9,642 | 9,632 | 9,599 | 9,565 | 9,565 | 9,565 | 9,565 | 9,565 | 9,603 |

2.ВОДООТВЕДЕНИЕ

1.Расчет стоимости инвестиционных мероприятий в сфере водоотведения (единая тарифная зона "Куркинский район"

| Поселение | Наименование инвестиционного мероприятия | Протяженность перекладываемых сетей водоснабжения, м | Год реализации мероприятия по перекладке | Стоимость реконструкции в текущих ценах, тыс. руб. без НДС | Стоимость реконструкции в прогнозных ценах, тыс. руб. без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого стоимость в прогнозных ценах, тыс. руб. (без учета НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| р.п. Куркино | Реконструкция канализационных колодцев | - | 2023 | 300,0 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,0 |
| МО "Михайловское" | п. Грибоедово, ул. Дм. Донского, ул. Лесная | 120,0 | 2025 | 360,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,0 |
| МО "Самарское" | п. Самарский, ул. Спиртзаводская | 150,0 | 2024 | 450,0 | 0,00 | 0,00 | 486,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,7 |
| ИТОГО |  | 270,0 |  | 1 110,0 | 0,0 | 312,0 | 486,7 | 405,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1203,67 |

Приложение №7

к конкурсной документации

ПРОЕКТ

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ №__

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования Куркинский район

р.п. Куркино                                                                       «___» __________ 2023 г.

Муниципальное образование Куркинский район, от имени которого действует администрация муниципального образования Куркинский район, в лице ____________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое  в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, ______________________, в лице _______________________________________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, и _____ в лице ___________________________________________, действующего на основании Устава Тульской области, именуемая в дальнейшем «Субъект РФ», далее также именуемые, совместно, «Стороны» и, по отдельности, «Сторона», в соответствии с ___________________________________________________________

- (протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса,

- ___________________________________________________________________________________________________

- решением Концедента о заключении настоящего Соглашения без проведения

- ___________________________________________________________________________________________________

- конкурса (в случаях, предусмотренных статьей 37 Федерального закона

- «О концессионных соглашениях») - указывается нужное) от «__» ______ 20__ г. № __

заключили настоящее концессионное соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать имущество, состав и описание которого приведены в разделе II настоящего Соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит муниципальному образованию Куркинский район (далее – МО Куркинский район), и осуществлять производство, передачу, распределение воды потребителям МО р.п. Куркино, МО Самарское Куркинского района, МО Михайловское Куркинского района с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

II. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения является совокупность объектов водоснабжения и водоотведения, описание и технико-экономические показатели которых приведены в Приложении №1 к настоящему Соглашению, в том числе отдельных объектов водоснабжения и водоотведения, предназначенных для производства, передачи и распределения воды, оказания услуг по водоотведению потребителям.

2.2. Объект Соглашения принадлежит МО Куркинский район на праве собственности.

III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру

объекта Соглашения

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект Соглашения (недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения), а также права владения и пользования объектом Соглашения на срок действия настоящего Соглашения, установленный в пункте 9.1. настоящего Соглашения в течение 5 рабочих дней после подписания настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, составленному по форме согласно Приложению №5 к настоящему Соглашению, подписываемому Концедентом и Концессионером.

Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта Соглашения Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

- Концедент передает Концессионеру по перечню согласно Приложению №2 документы, относящиеся к передаваемому имуществу, входящему в состав объекта Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта.

- Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера.

- 3.2. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Соглашения, в том числе передать Концессионеру все документы, необходимые для государственной регистрации прав, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Концессионера.

3.3. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 3.2 настоящего Соглашения, осуществляется Концедентом.

- 3.4. Концессионер не несет ответственности перед Концедентом и Субъектом РФ за неисполнение обязательств по Концессионному соглашению, вызванному непредставлением Концедентом какого-либо из документов, указанных в Приложении №2 к настоящему Соглашению. Неисполнение обязательств Концессионера в указанном случае не может являться основанием для досрочного расторжения Концессионного соглашения по требованию Концедента.

- 3.5. Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объекты имущества, передаваемые для исполнения обязательств по Соглашению, составляют Приложение №4.

- 3.6. Передаваемое Концессионеру имущество, входящее в состав объекта Соглашения, должно на момент его передачи соответствовать показателям, указанным в Приложении №1 к настоящему Соглашению и находиться в исправном состоянии, необходимом для осуществления Концессионером Концессионной деятельности.

3.7. Выявленное в течение одного года с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объекта Концессионного соглашения несоответствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для изменения условий настоящего Соглашения.

- 3.8. В случае, если при владении и пользовании объектом Соглашения Концессионер обнаружит неоговоренные недостатки имущества, входящего в объект Соглашения, возникшие до подписания Сторонами акта приема-передачи, указанного в пункте 3.1. настоящего Соглашения, Концессионер вправе по своему выбору:

- 1) устранить недостатки самостоятельно и потребовать возмещения Концедентом расходов на устранение недостатков в случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения указанные расходы не подлежат учету, или

- 2) требовать изменения сроков реализации мероприятий Соглашения, если выявленные недостатки не позволяют Концессионеру реализовать данные мероприятия в определенные настоящим Соглашением сроки, или

- 3) требовать досрочного расторжения Соглашения, если недостатки носят неустранимый характер и, при этом, не позволяют Концессионеру исполнять свои обязанности по Концессионному соглашению либо Концессионер в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения.

- 3.9. В случае выявления в ходе реализации Соглашения объектов, используемых для организации водоснабжения и водоотведения на территории МО р.п. Куркино, МО Самарское Куркинского района, МО Михайловское Куркинского района, технологически связанных с имуществом, входящим в состав объекта Соглашения и являющихся частью относящихся к объекту Соглашения систем водоснабжения и водоотведения, необходимых для осуществления Концессионной деятельности, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен (далее – бесхозяйное имущество), и при условии, что оценка стоимости данных объектов в совокупности не превышает 10% (десять процентов) от определенной на дату Соглашения балансовой стоимости объекта Соглашения (совокупной балансовой стоимости имущества, входящего в состав объекта Соглашения), Концедент и Концессионер вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня выявления указанных объектов согласовать перечень необходимых действий для оформления права собственности Концедента на них.

- 3.10. Оценка бесхозяйного имущества осуществляется независимым оценщиком, выбранным Концессионером.

- Государственная регистрация права собственности Концедента на недвижимое имущество в составе бесхозяйного имущества осуществляется Концессионером и за счет средств Концессионера, если Стороны не договорились о других формах взаимодействия.

- 3.11. После осуществления государственной регистрации права собственности Концедента на объекты недвижимости в составе бесхозяйного имущества и (или) оформления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, права собственности Концедента на объекты движимого имущества, бесхозяйное имущество с согласия Концессионера включается в состав объекта Соглашения и  передается во владение и пользование Концессионеру не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации и (или) оформления объектов указанного имущества в собственность Концедента.

- 3.12. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера объектами недвижимого имущества в составе бесхозяйного имущества может осуществляться одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента на это недвижимое имущество в качестве обременения права собственности Концедента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

IV. Реконструкция объекта Соглашения

4.1. Концессионер обязан за свой счет реконструировать недвижимое имущество, входящее в объект Соглашения, технико-экономические показатели которого установлены в Приложении №1 к Соглашению, согласно перечню основных мероприятий, состав и описание которых установлены в Приложении №3 к настоящему Соглашению, в сроки, указанные в разделе IX настоящего Соглашения.

- 4.2.  Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении №8 к Соглашению.

- 4.3. Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, устанавливается в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), и содержится в Приложении №3 к Соглашению.

- 4.4. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на реконструируемое недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения, и права владения и пользования Концессионера в отношении такого имущество, в том числе:

- 4.4.1. После выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию в отношении реконструированного объекта, входящего в состав объекта Соглашения, Концессионер за свой счет осуществляет все действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента и права владения и пользования Концессионера в отношении такого объекта.

- 4.4.2. В течение 1 (одного) календарного месяца с даты выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию в отношении реконструированного объекта Концессионер обязан подать документы в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию.

- 4.4.3. Концедент обязан оказать необходимое содействие Концессионеру в исполнении его обязательств, в частности, предоставить Концессионеру все необходимые для этого данные и документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, которые могут быть получены или подготовлены исключительно Концедентом.

- 4.4.4. Концессионер обязан представить Концеденту оригиналы документов, подтверждающих государственную регистрацию права собственности Концедента и прав владения и пользования Концессионера, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации прав.

4.5. Концессионер вправе с согласия Концедента привлекать к выполнению работ по реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения, третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные.

4.6. При необходимости, Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения.

- 4.7. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

- 4.8. В ходе выполнения работ по реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения, Концессионер обязан:

- 1) организовать выполнение работ по реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения;

- 2) соблюдать и обеспечивать соблюдение третьими лицами, привлеченными к выполнению работ по реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения, требований действующего законодательства Российской Федерации в сферах водоснабжения и водоотведения и строительства;

- 3) обеспечивать меры предосторожности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сферах водоснабжения и водоотведения и строительства и обычной практикой в строительстве в целях недопущения на строительную площадку лиц, кроме тех, которым предоставлено право доступа Концессионером или Концедентом в соответствии с Концессионным соглашением или законодательством Российской Федерации в сферах водоснабжения и водоотведения и строительства;

- 4) соблюдать и обеспечивать соблюдение третьими лицами, привлеченными к выполнению работ по реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения, правил безопасности и доступа на указанные объекты, принимать все необходимые меры безопасности при осуществлении строительно-монтажных работ;

- 5) принимать все необходимые и обычные меры для защиты окружающей среды как на территории земельных участков, на которых расположены объекты, входящие в состав объекта Соглашения, так и на прилегающей территории в целях снижения ущерба, который может быть причинен третьим лицам и их имуществу в результате загрязнения, шума и других последствий выполнения строительно-монтажных работ. Обеспечить, чтобы выбросы в атмосферу, отвод сточных вод и вывод их на поверхность, обращение с отходами и их размещение, возникающие в связи с выполнение строительно-монтажных работ, производились в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сферах водоснабжения и водоотведения и строительства, и не превышали установленные им нормы;

- 6) обеспечивать надлежащее хранение оборудования или материалов на земельных участках, на которых расположены объекты, входящие в состав объекта Соглашения, своевременно освобождать указанные земельные участки от неиспользуемого оборудования и неиспользуемых материалов, а также своевременно удалять с указанных земельных участков любые отходы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации в сферах водоснабжения и водоотведения и строительства;

- 7) при необходимости устанавливать за свой счет системы инженерно-технического обеспечения для целей выполнения строительно-монтажных работ.

- 4.9. Концессионер несет ответственность за качество выполненных работ по реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения, а также должен обеспечить при выполнении работ, проведение контроля за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, и соблюдение иных требований действующего законодательства Российской Федерации в сферах водоснабжения и водоотведения и строительства.

- 4.10. В процессе выполнения работ по реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения, Концессионер оформляет и ведет исполнительную документацию, фиксирующую как процесс производства указанных работ, так и условия производства работ, а также техническое состояние объектов, входящих в состав объекта Соглашения.

- Концессионер обязан по запросу Концедента направлять Концеденту в электронной форме копию исполнительной документации в отношении реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, а также полную копию реестра исполнительной документации в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного запроса.

4.11. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объектов, входящих в состав объекта Соглашения, с момента передачи ему этих объектов.

Концессионер обязан осуществить за свой счет страхование риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объектов, входящих в состав объекта Соглашения.

- 4.12. В случае обнаружения после даты заключения Соглашения на земельных участках, на которых расположены объекты, входящие в состав объекта Соглашения, объекты или вещи (в том числе, ископаемые, окаменелости, предметы старины), имеющие археологическое, культурное значение или денежную ценность, Концессионер обязан уведомить о таком обнаружении Концедента в разумный срок, а также принять все необходимые меры для сохранения обнаруженных объектов в том же состоянии и положении, в котором они были обнаружены.

- Концедент и (или) лицо, действующее от имени государственного органа, имеют право доступа на земельные участки для целей изучения обнаруженных объектов, и (или) каких-либо связанных с этим археологических работ, а Концессионер обязан предоставлять всякое разумное содействие Концеденту, любому соответствующему государственному органу или какому-либо лицу, действующему от их имени, включая предоставление имеющейся у него рабочей силы и оборудования для осуществления раскопок.

- Все права в отношении любых обнаруженных археологических объектов принадлежат Концеденту.

- 4.13.В случае если после даты заключения Соглашения Концессионером обнаружены на переданном имуществе, в том числе на переданных в соответствии с соглашением земельных участках какие-либо загрязнения (кроме опасных веществ, используемых Концессионером при исполнении своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением), Концессионер обязан уведомить Концедента в разумный срок, а также принять в отношении таких загрязнений меры, принятия которых требует действующее законодательство Российской Федерации, включая уведомление о таком обнаружении соответствующего государственного органа в разумный срок, если конкретный срок не установлен действующим законодательством Российской Федерации, и такие меры, необходимые для обеспечения безопасности людей и имущества, а также иные меры, разумно необходимые для обеспечения безопасности людей и имущества, в том числе – вывоз мусора, за исключением случая, когда нейтрализация, вывоз опасного вещества входит в обязанность соответствующего государственного органа.

- 4.14. Концессионер обязан за свой счет выполнить следующие основные виды работ по подготовке территории, необходимой для реконструкции объекта Соглашения, осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением:

1) при необходимости разбивка осей зданий, сооружений с выносом в натуру границ земельного участка;

2) перенос инженерных сетей/коммуникаций, сооружений и дорог;

- 3) строительство временных подъездных путей и проездов;

- 4) обустройство помещений для пребывания рабочих, осуществляющих реконструкцию и прочее.

- Все временные сооружения должны быть возведены собственными силами Концессионера, должны быть обеспечены содержание и охрана строительной площадки, ограждение мест производства работ, охрана материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для выполнения работ по Соглашению.

- 4.15. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию и ввод в эксплуатацию объекта Соглашения либо отдельных объектов, входящих в его состав, в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения или отдельных объектов, входящих в его состав, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

- 4.16. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Концессионер обязан после окончания работ по реконструкции недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения получить разрешение на ввод его в эксплуатацию.

- 4.17. Концессионер обязуется осуществить все необходимые действия по вводу его в эксплуатацию с установленными технико-экономическими показателями и в сроки, установленные Соглашением.

- 4.18. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объектов, входящих в состав объекта Соглашения со дня подписания Сторонами акта приема- передачи объекта Соглашения.

- 4.19. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемую в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен 4 179 490 (четыре миллиона сто семьдесят девять тысяч четыреста девяноста) рублей в прогнозных ценах без учета НДС, в том числе:

- в сфере водоснабжения – 2 975 820 (два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч восемьсот двадцать рублей);

- в сфере водоотведения – 1 203 670 (один миллион двести три тысячи шестьсот семьдесят рублей).

Предельные значения расходов в отношении каждого из объектов водоснабжения и водоотведения, входящих в состав объекта Соглашения указаны в Приложении №6 к Соглашению.

- Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального закона «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в Приложении №3 к Соглашению.

- 4.20. Объем и источники инвестиций, привлекаемые Концессионером в целях реконструкции недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения, а также обеспечение их возврата, указываются в инвестиционной программе Концессионера, утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), и указываются в Приложении №7 к Соглашению.

4.21. Завершение Концессионером работ по реконструкции недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения, оформляется актами об исполнении обязательств по реконструкции недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения (далее – Акт об исполнении обязательств), подписываемым Концедентом и Концессионером.

В случае соответствия мероприятий по реконструкции недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения заданию, указанному в Приложении № 3 к настоящему Соглашению, Концедент подписывает со своей стороны Акт об исполнении обязательств или направляет Концессионеру замечания о несоответствии объектов Соглашения условиям, указанным в задании, в течение 30 дней.

4.22. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения в рамках своей компетенции, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения, в случае, если доступ ограничен или исключен по причинам, зависящим от Концедента.

Если на передаваемых Концессионеру земельных участках расположены объекты движимого и недвижимого имущества, принадлежащие на законных основаниях третьим лицам, препятствующие реализации мероприятий по реконструкции объекта Соглашения, и с третьими лицами не удалось достигнуть соглашения о переносе (сносе) таких объектов за счет средств указанных лиц, то настоящее Соглашение подлежит пересмотру в соответствии с порядком, определенным настоящим Соглашением.

4.23. Концедент, в рамках своей компетенции, обязан оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения в сроки, обеспечивающие исполнение Концессионером настоящего Соглашения, а именно:

- предоставлять проектные и технические данные, в том числе технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, а также градостроительные планы земельных участков;

- обеспечивать в рамках своих полномочий выдачу разрешений, необходимых для производства строительно-монтажных работ;

- оказывать в рамках своих полномочий содействие Концессионеру по заключению договоров, связанных с поставкой товаров и услуг (энергоснабжение, газоснабжение, холодное и горячее водоснабжение) на основании и в соответствии с выданными техническими условиями на подключение объектов, которые должны соответствовать срокам и условиям исполнения Концессионером обязательств;

- оказывать в рамках своих полномочий содействие Концессионеру в получении им согласований для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения;

- 4.24.	Концедент имеет право на осуществление контроля за ходом выполнения работ по Соглашению.

- Концедент имеет право потребовать от Концессионера устранения любых выявленных недостатков выполненных работ, если такие нарушения и недостатки вызваны несоблюдением законодательства Российской Федерации, законодательства Субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления и настоящего Соглашения. Указанное требование предъявляется путем направления Концессионеру уведомления об устранении недостатков и (или) нарушений. Уведомление об устранении недостатков (или) нарушений должно предусматривать разумный срок для устранения выявленных недостатков (или) нарушений.

- Уведомление об устранении недостатков (или) нарушений имеет обязательную силу для Концессионера при условии, что оно не было оспорено Концессионером в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления.

- Во избежание сомнений, режим выдачи уведомлений об устранении недостатков (или) нарушений Концессионеру не распространяется на предписания государственного органа, осуществляющего государственный строительный надзор, который осуществляет выдачу предписаний Концессионеру в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- 4.25. Концедент в пределах своих полномочий обязан содействовать погашению задолженности потребителей по оплате товаров, работ, услуг, реализуемых Концессионером во исполнение Концессионного соглашения. Концедент, в частности, обязуется:

а) осуществлять целевое финансирование подведомственных Концеденту организаций на цели оплаты услуг Концессионера, в том числе погашение задолженности перед Концессионером и осуществлять контроль своевременного и целевого расходования указанного финансирования (в отношении подведомственных организаций, самостоятельно оплачивающих товары, работы, услуги Концессионера);

б) своевременно и в полном объеме включать в бюджет Муниципального образования «Куркинский район» Тульской области расходы на оплату задолженности подведомственных организаций;

в) проводить разъяснительную работу с населением МО р.п. Куркино, МО Самарское Куркинского района, МО Михайловское Куркинского района о необходимости своевременной оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения и административной ответственности за несвоевременную оплату.

Концедент и Субъект РФ обязуются в пределах своих полномочий оказывать Концессионеру содействие при согласовании условий взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями.

4.26. Субъект РФ несет следующие обязанности, имеет следующие права по концессионному соглашению:

4.26.1. Права Субъекта РФ

Субъект РФ вправе:

- осуществлять контроль за исполнением Концессионером и Концедентом условий Концессионного соглашения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, законодательством Субъекта Российской Федерации и настоящим Соглашением, в том числе:

а) участвовать в осмотрах Объекта соглашения, проводимых Концедентом;

б) в случаях, предусмотренных Концессионным соглашением, запрашивать у Концессионера информацию и документы, связанные с исполнением Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению;

в) запрашивать у Концедента информацию и документы, связанные с исполнением Концедентом своих обязательств по Концессионному соглашению;

4.26.2. В случае обоснованной необходимости Субъект РФ вправе в письменном виде запросить у Концессионера иные документы и информацию, помимо указанных в пункте 4.26.1, а также разъяснения по предоставленным документам и информации.

4.26.3. Субъект РФ вправе запросить у Концедента любые имеющиеся у него документы и информацию в отношении исполнения Концедентом или Концессионером обязательств по Концессионному соглашению.

4.26.4. Концессионер и Концедент обязаны предоставить информацию и документы, запрошенные Субъектом РФ в соответствии с пунктами 4.26.1 – 4.26.3, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса.

4.26.5. Обязанности Субъекта РФ

Субъекта РФ обязан:

а) устанавливать тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов (далее по тексту – Тарифы) в соответствии с Долгосрочными параметрами регулирования, указанными в Приложении №8 к настоящему Соглашению, с применением метода индексации установленных тарифов;

б) утверждать Инвестиционные программы Концессионера в соответствии с Заданием и основными мероприятиями, приведенными в Приложении №3, Плановыми значениями показателей деятельности концессионера, приведенными в Приложении №8, предельным уровнем расходов на реконструкцию Объекта соглашения, приведенным в Приложении №6 в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов);

в) осуществлять выплату субсидий для возмещения недополученных доходов за счет средств бюджета Субъекта Российской Федерации, в случае установления органом регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, устанавливаемых отдельно для категории потребителей – населения (далее по тексту - Тарифы для населения). Выплата осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов);

г) заключить дополнительное соглашение об изменении условий Концессионного соглашения в случаях, когда в соответствии с Концессионным соглашением и законодательством Российской Федерации в сферах водоснабжения и водоотведения и строительства Концедент обязуется изменить условия Концессионного соглашения по требованию Концессионера.

V. Порядок предоставления Концессионеру

земельных участков

5.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды земельных участков, в соответствии с Приложением №9, на которых будет располагаться недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения, не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня подписания настоящего Соглашения.

5.2. Земельные участки, на которых располагаются отдельные объекты водоснабжения и водоотведения, предназначенные для производства, передачи и распределения воды, оказания услуг по водоотведению потребителям МО р.п. Куркино, МО Самарское Куркинского района, МО Михайловское Куркинского района, являющиеся составной частью объекта концессионного соглашения и (или) которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением предоставляются Концессионеру в аренду в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации на срок действия концессионного соглашения.

5.3. Описание земельных участков (кадастровый номер, местонахождение, площадь, иные сведения из Единого государственного реестра недвижимости) приведено в Приложении №4 к Соглашению.

5.4. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков другим лицам и сдавать земельные участки в субаренду.

5.5. Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения предоставленных концессионеру прав в отношении земельных участков.

5.6. При заключении договоров аренды земельных участков размер годовой арендной платы определяется в соответствии с Законом Тульской области № 1586-ЗТО от 29.06.2011 года «О порядке определения размера арендной платы за предоставленные в аренду без торгов земельные участки, находящиеся в собственности Тульской области, а также за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена», на территории Субъекта РФ, по следующей формуле:

Аn= КС х Ки,

где:

- An – размер арендной платы в год (рублей);

- КС кадастр – кадастровая стоимость земельного участка (в рублях)

- Ки – коэффициент вида разрешенного использования земельного участка (далее - коэффициент использования Ки), в процентах

5.7. В случае если Концессионер не получил доступ к земельным участкам, находящимся в собственности третьих лиц, или между Сторонами не заключены договоры аренды земельных участков в соответствии с п. 5.1 настоящего раздела Соглашение подлежит пересмотру в установленном настоящим Соглашением порядке.

Договоры аренды земельных участков подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента такой регистрации.

Государственная регистрация договоров аренды земельных участков осуществляется Концедентом.

5.8. Концессионер имеет право требовать уменьшения площади земельных участков. В указанном случае затраты, связанные с оформлением такого уменьшения, несет Концессионер.

VI. Владение, пользование Концессионером объектом Соглашения

6.1. Концессионер обязуется:

6.1.1 Использовать (содержать и эксплуатировать) объект Соглашения, в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения;

6.1.2. Поддерживать объект Соглашения в том состоянии, в каком он был принят, производить в пределах средств, предусмотренных в Тарифе, в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации в сферах водоснабжения, водоотведения и строительства, текущий и капитальный ремонт Объекта Соглашения;

6.1.3. После реконструкции недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, в течение оставшегося срока действия настоящего Соглашения поддерживать его в исправном состоянии, производить, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в Тарифе, в сроки, установленные технической документацией на эксплуатируемое оборудование, текущий и капитальный ремонты, а также осуществлять иные мероприятия и нести расходы, связанные с содержанием Объекта Соглашения, в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации в сферах водоснабжения, водоотведения и строительства.

Текущий и капитальный ремонты Объекта Соглашения осуществляются Концессионером в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

После реконструкции недвижимого имущества, входящего в объект Соглашения, Концессионер имеет право использовать недвижимое имущество, указанное в Разделе II настоящего Соглашения для обеспечения хозяйственной деятельности в рамках настоящего Соглашения.

6.1.4. Обеспечивать сохранность Объекта Соглашения, его антитеррористическую и антивандальную защищенность.

6.1.5. С момента вступления в силу настоящего Соглашения, за счет средств в Тарифе, обеспечить эксплуатацию и ремонт бесхозяйных объектов водоснабжения и водоотведения, непосредственно присоединенных к объекту Соглашения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

6.2. Передача бесхозяйных объектов водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию Концессионеру осуществляется Концедентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и настоящим Соглашением.

6.3. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения не допускается.

6.4. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

6.5. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением является собственностью Концессионера.

6.6. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения, на своем балансе отдельно от своего имущества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

6.7. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации на Объект Соглашения. Результаты реконструкции Объекта Соглашения Концессионер учитывает на своем балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета как «капитальные вложения» с последующим увеличением стоимости реконструированного имущества в составе объекта Соглашения.

- 6.8. За исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением, Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения в течение всего срока действия Соглашения.

VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту

объекта Соглашения

7.1. По окончании срока действия настоящего Соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения в срок – не позднее 30 (тридцати) дней с момента прекращения настоящего Соглашения, при досрочном расторжении – не позднее трех месяцев.

При досрочном расторжении Соглашения недвижимое имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, должно находиться в состоянии, соответствующем заявленным техническому состоянию и технико-экономическим характеристикам при их передаче Концедентом Концессионеру (согласно, с учетом дальнейшего физического износа и условий эксплуатации).

7.2. Передача Концессионером Концеденту Объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

Концессионер обязан за 30 (тридцать) дней до дня прекращения настоящего Соглашения подготовить и направить Концеденту акт приема-передачи с указанием сведений о составе и описании Объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной и остаточной стоимости.

7.3. Концессионер до передачи Объекта Соглашения Концеденту обязан собственными или привлеченными силами и средствами освободить земельные участки от оборудования и материалов, которые не подлежат возврату в соответствии с настоящим Соглашением, если иное не согласовано Сторонами.

7.4. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому Объекту Соглашения, в том числе разработанную на момент передачи проектную документацию на Объект Соглашения, одновременно с передачей Объекта Соглашения Концеденту.

7.5. Обязанность Концессионера по передаче недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, считается исполненной с момента подписания Сторонами актов приема-передачи и государственной регистрации прекращения прав владения и пользования Концессионера Объектом Соглашения.

При уклонении Концедента от подписания акта (-ов) приема-передачи в течение 30 (тридцати) дней обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения считается исполненной, если Концессионер в установленном настоящим Соглашением, подготовил и направил Концеденту акт (-ы) приема-передачи, а в отношении недвижимого имущества - обратился в регистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации прекращения прав на владение и пользование таким недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения.

7.6. Прекращение прав владения и пользования Концессионера Объектом Соглашения подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня прекращения настоящего Соглашения.

При этом Стороны обязуются обратиться с совместным заявлением в регистрирующий орган.

VIII. Порядок осуществления Концессионером

деятельности, предусмотренной Соглашением

8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента.

8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

8.3. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, своими силами или с привлечением других лиц со дня подписания актов приема-передачи Объекта Соглашения. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

8.4. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами Субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы. Указанные льготы предоставляются Концессионером в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

8.5. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию воды потребителям по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

8.6. Регулирование тарифов на оказываемые Концессионером услуги осуществляется по методу индексации тарифов.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, согласованные с Комитетом Тульской области по тарифам, указаны в Приложении №8 к настоящему Соглашению.

8.7. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по реконструкции Объекта Соглашения по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты водоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».

Размер банковской гарантии составляет 18 925,00 (восемнадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек, что составляет 1,0% от объема обязательств Концессионера по расходам на реконструкцию Объекта Соглашения, установленного настоящим Соглашением.

Банковская гарантия выплачивается в случае невыполнения в течение соответствующего года мероприятий по реконструкции объектов имущества, указанных в Приложении №3 к настоящему Соглашению, за исключением случаев, когда Концессионер не несет в соответствии с настоящим Соглашением ответственности за неисполнение указанных мероприятий.

Срок действия банковской гарантии – вступает в силу с момента заключения Соглашения и действует в течение срока реконструкции Объекта соглашения.

8.8. Концессионер вправе использовать права, предусмотренные настоящим Соглашением, в качестве способа обеспечения исполнения своих обязательств перед кредитором, с которым заключает соглашение о привлечении средств для исполнения Соглашения.

8.9. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении настоящего Соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы.

IX. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 10 (десять) полных лет со дня вступления Соглашения в силу.

9.2. Сроки по реконструкции объекта Соглашения – указаны в Приложении №3 к Соглашению

9.3. Эксплуатация действующего недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения осуществляется со дня подписания акта приема-передачи Объекта Соглашения.

9.4. Срок передачи Концедентом Концессионеру объектов, входящих в Объект Соглашения – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Соглашения.

9.5. Срок приема-передачи Объекта Соглашения от Концессионера к Концеденту не должен превышать 30 (тридцать) дней с даты прекращения Соглашения и трех месяцев при досрочном расторжении Соглашения.

9.6. Срок действия Соглашения может быть продлен, но не более чем на пять лет, по соглашению сторон на основании решения Концедента. Продление срока действия Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом.

9.7. Сроки выполнения обязательств Концессионера, указанные в настоящем Соглашении, продлеваются на период, на который исполнение соответствующих обязательств было невозможно в связи с объективными обстоятельствами, не зависящими от Сторон, в том числе в связи с обстоятельствами непреодолимой силы.

X. Плата по Соглашению

10.1. Концессионная плата по настоящему Соглашению не устанавливается.

XI. Исключительные права на результаты

интеллектуальной деятельности

11.1 Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения, принадлежат Концессионеру.

11.2. В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в течение срока действия настоящего Соглашения Концедент безвозмездно предоставляет Концессионеру право использования (воспроизведения, применения, публичного использования, переработки) на безвозмездной основе на территории Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности, принадлежащими Концеденту (при наличии таковых). В целях использования результатов интеллектуальной деятельности Стороны не позднее 60 дней с даты заключения настоящего Соглашения заключат на условиях, указанных в настоящем пункте, лицензионные договоры и совершат все необходимые действия для их государственной регистрации.

11.3. Концессионер по окончанию срока действия настоящего Соглашения обязан передать базы данных, собранные им в процессе исполнения деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, в том числе базы данных, содержащих сведения о расчетах с абонентами (потребителями) услуг Концессионера, с поставщиками и подрядчиками. Концессионер имеет право пользоваться указанными базами данных после передачи до полного погашения дебиторской задолженности.

XII. Порядок осуществления Концедентом контроля

за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

12.1. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1,1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в Разделе IX настоящего Соглашения.

12.2. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, в разумный срок до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

12.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1,1 настоящего Соглашения.

12.4. Концедент, с целью контроля за соблюдением Концессионером своих обязательств по настоящему соглашению и выполнению им мероприятий по соглашению, вправе осуществлять:

- подтверждение наличия фактически выполненных объемов работ, их качества и устранение брака и выявленных несоответствий;

- проверка наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;

- контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил может быть запрещено применение неправильно складированных и хранящихся материалов;

- контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации, в том числе оценка достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;

- контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и графику производства работ;

- оценка (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей;

- участие в работе комиссии по приемке выполненных работ.

Концедент обеспечивает осуществление независимого контроля в процессе реконструкции Объекта соглашения путем привлечения для осуществления такого контроля юридического лица или индивидуального предпринимателя, которое не является аффилированным лицом концессионера, арендатора, застройщика или подрядчика, и которое имеет выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к соответствующим работам. Концедент обеспечивает проведение указанного контроля с периодичностью, не реже, чем один раз в квартал.

Концессионер обязан в течение 20 (двадцати) дней с момента поступления от Концедента жалобы от лиц (не считая анонимных жалоб), направленных в адрес Концедента, подготовить ответ по существу жалобы и переслать Концеденту.

Контроль за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении №8 к настоящему Соглашению, осуществляется Концедентом по состоянию на 31 декабря соответствующего года действия Соглашения.

12.5. Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствия его представителей при проведении проверки путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 15(пятнадцать) календарных дней до начала проверки.

12.6. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

12.7. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

Предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

12.8. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение пяти календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

12.9. Настоящим Соглашением устанавливается следующий порядок оформления результатов контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

Концессионер вправе отказаться от подписания акта о результатах контроля с предоставлением письменных возражений к акту о результатах проверки в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты его составления. Концедент обязан рассмотреть возражения Концессионера и при несогласии с заявленными возражениями указать в акте о результатах контроля соответствующие доводы. В случае непредставления возражений акт о результатах контрольной проверки подписывается Концедентом с указанием причин составления одностороннего акта о результатах контроля. Указанный односторонний акт о результатах контроля должен быть незамедлительно предоставлен Концессионеру для устранения им выявленных нарушений.

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение пяти рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 (трех) лет.

Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае, если сведения об Объекте Соглашения составляют государственную тайну или указанный объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

12.10. Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в разумный срок и уведомить Концедента об окончании работ по устранению нарушений.

12.11. Если причиной нарушений, указанных акте о результатах контроля, является действие (бездействие) Концедента либо обстоятельства непреодолимой силы, либо особые обстоятельства, как они предусмотрены настоящим Соглашением, Концессионер не несет ответственности за указанные нарушения в части, в которой они обусловлены действием (бездействием) Концедента, обстоятельствами непреодолимой силы, либо особыми обстоятельствами. Стороны в течение 10 рабочих дней со дня составления акта о результатах контроля подписывают двусторонний акт, в котором подлежат согласованию мероприятия и плановые значения показателей деятельности Концессионера, скорректированные с учетом имеющихся на момент составления указанного акта несоответствий. Последующие действия Концедента, осуществляемые в целях контроля выполнения задания и достижения плановых показателей деятельности Концессионером осуществляются с учетом положений, закрепленных в последнем подписанном Сторонами акте.

12.12. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XIII. Ответственность Сторон

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

13.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции Объекта Соглашения, нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству работ, а также за нарушение сроков реконструкции Объекта Соглашения.

13.3. В случае установления нарушений, указанных в пункте 13.2 настоящего раздела Соглашения, Концедент обязан в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения. При этом срок для устранения нарушения составляет 90 (девяносто) календарных дней.

13.4. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, в течение трех лет с даты его введения в эксплуатацию.

13.5. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 13.2 настоящего раздела, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 13.3 настоящего Соглашения, или являются существенными.

13.6. В случае если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации (в том числе принятие Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30.12.2012 № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры) приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации нормативными правовыми актами Субъекта Российской Федерации, Концедент обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам)) в объеме не менее объема, изначально определенного Соглашением в соответствии с Приложением №10 настоящего Соглашения.

13.7. Концессионер обязан уплатить Концеденту в бюджет неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных пунктами 4.1, 4.2, 4.8, 4.9, абзацем 2 пункта 7.2 настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 1/1000 (одной тысячной) ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от Общего объема инвестиций на реконструкцию Объекта Соглашения за каждый день неисполнения в срок до момента устранения ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств. При этом обязанность по уплате неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательства, установленного подпунктом 4.1 настоящего Соглашения, наступает в случае нарушения срока его исполнения более чем на 6 (шесть) месяцев.

13.8. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, установленных пунктами 4.4.2, 4.4.3, 4.22 настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 1/1000 (одной тысячной) ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от Общего объема инвестиций на реконструкцию Объекта Соглашения за каждый день неисполнения, ненадлежащего или несвоевременного исполнения в срок до момента устранения ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств.

13.9. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

13.10. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

XIV. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении

обстоятельств непреодолимой силы

14.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, после прекращения обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение одного месяца необходимые меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

14.3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: наводнения, засуха, шуга, лесные пожары, массовые беспорядки, террористические акты.

14.4. К существенным нарушениям условий деятельности Концессионера по настоящему Соглашению относятся следующие обстоятельства:

а) обнаружение на участках (включая обнаружение в почве или грунтовых водах) археологических объектов или опасных веществ, любых других объектов, препятствующих осуществлению реконструкции, а также выявление иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны Концессионеру до даты подведения итогов конкурса на право заключения Соглашения, в случаях, когда в результате такого обнаружения Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по реконструкции и вводу в эксплуатацию недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения;

б) осуществление органами государственной власти национализации, реквизиции или экспроприации имущества Концессионера;

в) не возмещение подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения экономически обоснованных расходов и недополученных доходов Концессионера в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и иными нормативными правовыми актами, по причинам, не зависящим от Концессионера;

г) противоречащие законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам действия (бездействия) государственных органов или третьих лиц, повлекшие за собой причинение убытков Стороне в результате чего Сторона лишилась возможности получить то, на что вправе была рассчитывать при заключении настоящего Соглашения;

д) внесение изменений в действующую на дату заключения настоящего Соглашения схемы водоснабжения и водоотведения МО «р.п. Куркино», МО «Самарское», МО «Михайловское», в связи с которыми Сторона не способна будет выполнить обязательства по настоящему Соглашению;

е) изменение действующего законодательства Российской Федерации или иных нормативных правовых актов, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения;

XV. Изменение Соглашения

15.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон.     Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании решения органа местного самоуправления, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

15.2. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении №8, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

15.3. Стороны по окончании соответствующего периода действия долгосрочного тарифа проводят анализ фактических объемов полезного отпуска.

При установлении снижения необходимой валовой выручки от значений, заявленных в Приложении №8, по причинам, не зависящим от Концессионера, Концедент несет ответственность перед Концессионером в части возмещения убытков в порядке, установленном пунктом 13.6 настоящего Соглашения.

15.4. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении №8 к настоящему Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с Комитетом Тульской области по тарифам, в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

15.5. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений, включая проект дополнительного соглашения.

Сторона, получившая предложение об изменении настоящего Соглашения, в течение одного месяца со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о подписании дополнительного соглашения или мотивированном отказе от его подписания (внесении изменений в проект дополнительного соглашения), либо о необходимости дополнительной проработки вопроса по обоснованию и уточнению предлагаемых изменений. При принятии решения о внесении изменений в условия настоящего Соглашения Сторона, получившая соответствующее предложение, в указанный выше срок, подписывает проект дополнительного соглашения и возвращает его другой Стороне.

При отказе либо уклонении одной из Сторон от подписания дополнительного соглашения другая Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Тульской области.

15.6. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

15.7.Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

XVI. Прекращение Соглашения

16.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по окончанию срока действия Соглашения;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

16.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

16.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение сроков реконструкции Объекта Соглашения, установленных Разделом IX Соглашения, на срок более 180 (сто восемьдесят) календарных дней;

б) использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, установленных пунктами 4.1, 6.1.1-6.1.5 настоящего Соглашения;

д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента.

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по предоставлению потребителям услуг по водоснабжению и водоотведению, в том числе несоответствие их качества требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и настоящим Соглашением.

16.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

а) невыполнение в срок, установленный в пункте 3.1 настоящего Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру Объекта Соглашения;

б) передача Концессионеру Объекта Соглашения по описанию, технико-экономическим показателям, не соответствующим установленным Приложением №1 к настоящему Соглашению, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания Сторонами Соглашения акта приема-передачи, не могло быть выявлено при передаче Объекта Соглашения и возникло по вине Концедента;

в) невыполнение пункта 5.1 настоящего Соглашения, не позволяющих Концессионеру исполнить свои обязательства по настоящему Соглашению;

г) действия (бездействие) Концедента в части: не извещения о сокращении полезного отпуска воды вследствие ранее принятых, но не доведенных до Концессионера административных решениях, повлекших сокращение числа потребителей воды или объемов потребления воды; невнесения или несвоевременного (неполного) внесения изменений в Схемы водоснабжения и водоотведения МО р.п. Куркино, МО Самарское, МО Михайловское Тульской области при наличии у Концедента соответствующих обоснований от Концессионера, создающих условия или повлекших необоснованное превышение затрат Концессионера при исполнения обязательств по настоящему Соглашению; отказа Концедента согласовать внесение обоснованных изменений в инвестиционную программу Концессионера; отказа Концедента от возмещения Концессионеру недополученной валовой выручки;

д) досрочное прекращение договоров аренды (договоров субаренды) земельных участков по причинам, не связанным с нарушением Концессионером условий таких договоров;

е) передача земельных участков, не предназначенных для эксплуатации и реконструкции, или на которых невозможно эксплуатация, и реконструкция объектов имущества в составе Объекта Соглашения.

XVII. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,

предусмотренной Соглашением

17.1. Субъект РФ гарантирует установление Тарифов и утверждение инвестиционной программы Концессионера в соответствии с условиями Соглашения в установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) порядке.

В соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях Субъект РФ в лице Комитета Тульской области по тарифам устанавливает на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам), исходя из сроков вложения Концессионером инвестиционных средств в реконструкцию объектов, входящих в Объект Соглашения.

17.2. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на оказываемые Концессионером услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, с Комитетом Тульской области по тарифам, установление, изменение, корректировка регулируемых цен(тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги цены (тарифы) осуществляются до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент, соответственно, установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

17.3. Недополученные доходы Концессионера и экономически обоснованные расходы, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения, подлежат возмещению за счет средств бюджета Субъекта РФ, участвующего в концессионном соглашении в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти Субъекта РФ, участвующего в концессионном соглашении, в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения, водоснабжения, водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Субъекта РФ, участвующего в концессионном соглашении, и (или) решения об установлении тарифов концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Субъекта РФ, участвующего в концессионном соглашении, в соответствии с Федеральным законом № 115 «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005. Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом и в соответствии с настоящим Соглашением (Приложение №10).

17.4. Недополученные доходы Концессионера, возникшие ввиду разницы значений экономически-обоснованного долгосрочного и  социального тарифов, подлежат возмещению Субъектом РФ Концессионеру в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 01.07.2014 № 603 «О порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах коммунального комплекса, электроэнергетики, водоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета Субъекта РФ или местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов» (далее – Постановление № 603). В случае если недополученные доходы Концессионера возникли в результате принятия решений уполномоченными органами исполнительной власти Субъекта РФ, Концедент обязуется в рамках своих полномочий обеспечивать содействие Концессионеру в получении указанного возмещения из бюджета Субъекта Российской Федерации.

17.5. В случае принятия в течение срока действия настоящего Соглашения Комитетом Тульской области по тарифам решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования Концессионера и предусмотренных настоящим Соглашением, Субъект РФ обязан возместить недополученные доходы Концессионера из бюджета Субъекта Российской Федерации, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

17.6. Если недополученные доходы Концессионера подлежат возмещению за счет бюджета Концедента, Концедент осуществляет перечисление денежных средств в размере возмещения указанных недополученных доходов в полном объеме в соответствии со сроками, определенными нормативными правовыми актами Российской Федерации на расчетный счет Концессионера.

17.7. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Соглашения, в том числе на каждый год срока действия настоящего Соглашения, для целей настоящего Соглашения признается равным значениям необходимой валовой выручки на каждый год срока действия Соглашения, определенным на основании частной инициативы Концессионера и указывается в Приложении №8 к настоящему Соглашению.

17.8. В целях исключения споров между Сторонами при определении размера расходов, подлежащих возмещению Стороны не позднее 01 апреля года, следующего за каждым календарным годом действия настоящего Соглашения, составляют Акты о размере расходов, подлежащих возмещению Концессионеру. Концессионер до 1 марта года, следующего за каждым календарным годом действия настоящего Соглашения, направляет Субъекту РФ и Концеденту подписанные Концессионером акты о размере расходов с приложением подтверждающих размер расходов расчетов. Субъект РФ и Концедент обязаны рассмотреть акты о размере расходов в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты их получения и передать Концессионеру подписанные акты о размере расходов либо мотивированное обоснование необходимости внесения в акты изменений с приложением необходимых расчетов. Акты о размере расходов, подлежащих возмещению, неподписанные Субъектом РФ и/или Концедентом, считаются имеющими юридическую силу и подтверждающими размер расходов, если в срок, установленный в настоящем абзаце, стороны не передали Концессионеру мотивированное обоснование необходимости внесения в акты изменений с приложением необходимых расчетов.

XVIII. Разрешение споров

  - Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Концессионного соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения, недействительности или толкования (каждый далее – «Спор»), должны разрешаться в соответствии с настоящей статьей, если иной порядок прямо не предусмотрен Концессионным соглашением или Законодательством Российской Федерации.

  - Сторона, полагающая, что возник Спор (далее – «Требующая сторона»), обязана направить Стороне, с которой возник Спор (далее – «Отвечающая сторона») с копией третьей Стороне письменное уведомление с указанием следующей информации:

    - описание предмета Спора;

    - требования Требующей стороны по предмету Спора, включая возмещение любых убытков;

    - обоснование требований; и

    - предлагаемая дата проведения первого совещания (которое должно состояться не позднее, чем спустя 10 (десять) Рабочих дней с момента вручения уведомления), место проведения первого совещания и предполагаемый состав участников Требующей стороны (далее – «Уведомление о споре»).

  - Вручение Уведомления о споре не освобождает любую Сторону от исполнения ее обязательств по настоящему Соглашению, в том числе не является основанием для прекращения Концессионером выполнения мероприятий, предусмотренных основными мероприятиями Соглашения, а также прекращения деятельности по настоящему Соглашению со стороны Концессионера, если иное прямо не предусмотрено настоящим Соглашением.

  - В случае возникновения Спора Требующая сторона и Отвечающая сторона должны приложить все зависящие от них усилия, чтобы разрешить Спор путем переговоров между соответствующими представителями Сторон, имеющими полномочия по урегулированию Спора, в порядке, изложенном в пунктах 18.5-18.6.

  - Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента вручения Уведомления о споре согласно пункту 18.2., Отвечающая сторона обязана направить Требующей стороне письменный ответ с указанием следующих сведений:

    - . Подтверждение даты, времени и места проведения первого совещания и (или) предложение об изменении даты (при условии, что такая дата наступает не позднее, чем спустя 10 (десять) рабочих дней после даты Уведомления о споре), времени и места первого совещания;

    - . Имена представителей Отвечающей стороны, которые будут участвовать в совещании;

    - . Ответ на требования, предъявленные Требующей стороной в Уведомлении о споре.

- 18.6. Целью первого совещания Сторон является обмен документами и информацией в связи со Спором, а также разъяснение своей позиции. По окончании первого совещания спорящие Стороны согласуют дату, время и место проведения второго совещания. При этом, дата проведения второго совещания наступает не позднее, чем спустя 10 (десять) рабочих дней с даты проведения первого совещания.

- 18.7. Если Стороны не разрешили Спор на втором совещании либо Спор не был разрешен в течение 30 (тридцати) рабочих дней после предоставления Уведомления о споре согласно пункту 18.2., то любая из спорящих Сторон вправе передать Спор на рассмотрение и разрешение в Арбитражный суд Тульской области («Арбитраж»).

XIX. Размещение информации

19.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет».

XX. Заключительные положения

20.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 календарных дней со дня этого изменения.

20.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 экземпляр для Концедента, 1 экземпляр для Концессионера, 1 экземпляр для Субъекта РФ и 1 экземпляр для регистрирующего органа.

20.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

- XI. Перечень приложений

- Приложение 1 – Описание, в том числе технико-экономические показатели, 
объекта Соглашения

- Приложение 2 - Перечень документов, подлежащих передаче Концедентом Концессионеру

- Приложение 3 - Задание и перечень основных мероприятий по реконструкции объектов, входящих в объект концессионного соглашения

- Приложение 4 - Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объект концессионного соглашения

- Приложение 5 - Форма акта приема-передачи объекта Соглашения

- Приложение 6 - Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, в предельных значениях в отношении каждого из объектов водоснабжения и водоотведения, входящих в состав объекта концессионного соглашения

- Приложение 7 - Объем и источники инвестиций, привлекаемые Концессионером в целях реконструкции недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения

- Приложение 8 - Долгосрочные параметры тарифного регулирования, плановые показатели надежности и энергоэффективности, необходимая валовая выручка Концессионера

- Приложение 9 - Форма Договора аренды земельных участков

- Приложение 10 - Порядок возмещения убытков Концессионера

XXII. Адреса и реквизиты Сторон

| Концедент: Администрация муниципального образования Куркинский район _____________________ М.П. | Концессионер: ________________________ М.П. | Третья сторона: _________________ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к концессионному соглашению

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

Куркинский район

от_______ №_____

Описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта Соглашения

СФЕРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Сети водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта по свидетельству о государственной регистрации | Местоположение | Технико-экономические показатели | Кадастровая стоимость, руб. | Год завершения строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Рыхотка | Протяженность – 538 метров | Нет данных | Нет данных |
| 2 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Алексеевка | Протяженность – 1218 метров | Нет данных | Нет данных |
| 3 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Покровка | Протяженность – 681 метров | Нет данных | Нет данных |
| 4 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, пос. Лучанский | Протяженность – 450 метров | 338602,07 | 1971 |
| 5 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Александровка | Протяженность – 1258 метров | Нет данных | Нет данных |
| 6 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Клешня | Протяженность – 1985 метров | Нет данных | Нет данных |
| 7 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Рязаново | Протяженность – 1491 метров | 1909429,24 | 1962 |
| 8 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, х. Самарский | Протяженность – 1412 метров | 1808258,95 | 1962 |
| 9 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, пос. Куркино | Протяженность – 24029 метров | Нет данных | Нет данных |
| 10 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, дер. Крамское | Протяженность – 1816 метров | Нет данных | 2012 |
| 11 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, дер. Крючок | Протяженность – 1036 метров | Нет данных | 2012 |
| 12 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, пос. Самарский | Протяженность – 4678 метров | Нет данных | Нет данных |
| 13 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, дер. Крутое | Протяженность – 1649 метров | Нет данных | 1969 |
| 14 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, с. Казинка | Протяженность – 2109 метров | Нет данных | Нет данных |
| 15 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, дер. Новотроицкое | Протяженность – 2221 метров | Нет данных | 1963 |
| 16 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, с. Сергиевское | Протяженность – 2700 метров | Нет данных | 1971 |
| 17 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Травино | Протяженность – 2650 метров | Нет данных | 1972 |
| 18 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Подхожее | Протяженность – 1733 метров | Нет данных | 1969 |
| 19 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Шаховское | Протяженность – 5330 метров | Нет данных | 1968 |
| 20 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Грибоедово | Протяженность – 7300 метров | 4200924,75 | Нет данных |
| 21 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, с. Кресты | Протяженность – 5204 метров | Нет данных | 1964 |
| 22 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Починки | Протяженность – 3050 метров | Нет данных | 1962 |
| 23 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Майское | Протяженность – 4010 метров | Нет данных | 1968 |
| 24 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, пос. Птань | Протяженность – 5100 метров | Нет данных | Нет данных |
| 25 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Ивановка | Протяженность – 6900 метров | Нет данных | Нет данных |
| 26 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, д. Рыльское | Протяженность – 3156 метров | Нет данных | 2012 |
| 27 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, д. Свобода | Протяженность – 28 метров | Нет данных | Нет данных |
| 28 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, д. Свобода | Протяженность – 1159 метров | Нет данных | 1990 |
| 29 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Чудновка, ул. Дачная | Протяженность – 450 метров | Нет данных | 1970 |
| 30 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, п. Михайловский | Протяженность – 2621 метров | Нет данных | 1985 |
| 31 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, пос. Грибоедово, ул. Центральная | Протяженность – 26 метров | 19563,67 | 1972 |
| 32 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Орловка | Протяженность – 1461 метров | Нет данных | 1962 |
| 33 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, с. Андреевка, ул. Западная | Протяженность – 11 метров | 3018,94 | 1965 |
| 34 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, с. Андреевка, ул. Молодежная | Протяженность – 70 метров | 52671,43 | 1963 |
| 35 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, с. Андреевка | Протяженность – 5400 метров | Нет данных | 1965 |
| 36 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Гусева | Протяженность – 361 метров | 230687,56 | 1968 |
| 37 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Д.Донского | Протяженность – 1002 метров | 653925,19 | 1969 |
| 38 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Коммунальная | Протяженность – 436 метров | Нет данных | Нет данных |
| 39 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Советская | Протяженность – 1579 метров | Нет данных | Нет данных |
| 40 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Театральная | Протяженность – 249 метров | Нет данных | Нет данных |
| 41 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Школьная | Протяженность – 1310 метров | 872743,22 | 1970 |
| 42 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Механизаторов | Протяженность – 808 метров | 538302,69 | 1970 |
| 43 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Садовая | Протяженность – 607 метров | 404393,23 | 1970 |
| 44 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Гагарина | Протяженность – 546 метров | Нет данных | Нет данных |
| 45 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Колхозная | Протяженность – 1029 метров | 685536,47 | 1970 |
| 46 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, пер. Колхозный | Протяженность – 365 метров | 218355,76 | 1965 |
| 47 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Мира | Протяженность – 781 метров | Нет данных | Нет данных |
| 48 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Слободская | Протяженность – 455 метров | 303128,37 | 1970 |
| 49 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Гурова | Протяженность – 574 метров | Нет данных | Нет данных |
| 50 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Октябрьская | Протяженность – 2255 метров | Нет данных | Нет данных |
| 51 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Ленина | Протяженность – 1050 метров | 699527,01 | 1970 |
| 52 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, от бывшей насосной станции до железнодорожного колодца | Протяженность – 2539 метров | Нет данных | Нет данных |
| 53 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Моховое | Протяженность – 4428 метров | Нет данных | Нет данных |
| 54 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Марьинка | Протяженность – 1907 метров | 797739,67 | 1970 |
| 55 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Марьинка | Протяженность – 2977 метров | Нет данных | Нет данных |
| 56 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Любимовка | Протяженность – 2163 метров | Нет данных | 1971 |
| 57 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Кинь-Грусть | Протяженность – 1580 метров | 734387,16 | 1970 |
| 58 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Кинь-Грусть | Протяженность – 1337 метров | Нет данных | Нет данных |
| 59 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, с. Маслово | Протяженность – 10968 метров | 4588153,5 | 1970 |
| 60 | Водопровод артезианской скважины | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», пос. Грибоедово, ул. Центральная | Протяженность – 26 метров | 8772,15 | 1972 |
| 61 | Водопровод артезианской скважины | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», д. Шаховское, ул. Центральная | Протяженность – 19 метров | 9301,39 | 1995 |
| 62 | Водопровод артезианской скважины | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», село Андреевка. Ул. Западная | Протяженность – 11 метров | 8577,92 | 1965 |

Прочие объекты сферы водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта по свидетельству о государственной регистрации | Местоположение | Технико-экономические показатели | Кадастровая стоимость, руб. | Год завершения строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АРТЕЗИАНСКИЕ СКВАЖИНЫ |  |  |  |  |  |
| 1 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», дер. Алексеевка | Глубина – 85 метров | Нет данных | Нет данных |
| 2 | Артезианская скважина № 1 | Тульская область, Куркинский район, пос. Куркино | Площадь – 19,7 кв.м. | Нет данных | Нет данных |
| 3 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», дер. Покровка | Глубина – 85 метров | 107819,44 | 1966 |
| 4 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, пос. Лучанский | Глубина – 60 метров | Нет данных | Нет данных |
| 5 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, дер. Александровка | Глубина – 50 метров | 133545,63 | 1969 |
| 6 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, х. Самарский | Глубина – 40 метров | 106836,51 | 1962 |
| 7 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, д. Подхожее | Глубина – 60 метров | 216343,93 | 1979 |
| 8 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», дер. Рыльское | Глубина – 50 метров | Нет данных | Нет данных |
| 9 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», дер. Самохваловка | Глубина – 90 метров | Нет данных | Нет данных |
| 10 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», дер. Свобода | Глубина – 50 метров | Нет данных | Нет данных |
| 11 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», село Кресты | Глубина – 85 метров | Нет данных | 1964 |
| 12 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», село Кресты | Глубина – 105 метров | Нет данных | 1964 |
| 13 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», пос. Грибоедово, ул. Центральная | Глубина – 50 метров | 133545,63 | 1972 |
| 14 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», с. Никитское | Глубина – 30 метров | Нет данных | Нет данных |
| 15 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», д. Ивановка, ул. Центральная | Глубина – 65 метров | Нет данных | Нет данных |
| 16 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», д. Шаховское, ул. Центральная | Площадь – 8,7 кв. метров | Нет данных | Нет данных |
| 17 | Артезианская скважина № 44 | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», д. Шаховское | Глубина – 65 метров | Нет данных | Нет данных |
| 18 | Артезианская скважина № 6 | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», д. Ивановка, ул. Юбилейная | Глубина – 65 метров | Нет данных | Нет данных |
| 19 | Артезианская скважина № 5 | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», д. Ивановка, ул. Луговая | Глубина – 65 метров | Нет данных | Нет данных |
| 20 | Артезианская скважина № 3 | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино | Площадь – 5,9 кв. метров | 103303,55 | 1989 |
| 21 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», село Андреевка. Ул. Западная | Глубина – 50 метров | 133545,63 | 1965 |
| 22 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», село Андреевка. Ул. Молодежная | Глубина – 50 метров | 133545,63 | 1963 |
| 23 | Артезианская скважина № 8 | Тульская область, Куркинский район, пос. Куркино | Площадь – 31,2 кв. метров | Нет данных | Нет данных |
| 24 | Артезианская скважина № 2 | Тульская область, Куркинский район, пос. Куркино, 200 метров от здания водозабора по ул. Западная | Площадь – 12,7 кв. метров | Нет данных | Нет данных |
| 25 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, с. Казинка | Глубина – 40 метров | 50738,56 | 1962 |
| 26 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, д. Крутое | Глубина – 40 метров | 106836,51 | 1969 |
| 27 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, д. Травино, ул. Молодежная | Глубина – 60 метров | 216343,93 | 1979 |
| 28 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, д. Травино, ул. Набережная | Глубина – 60 метров | 216343,93 | 1979 |
| 29 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, д. Моховое, ул. Центральная | Глубина – 60 метров | 160254,76 | 1969 |
| 30 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, д. Моховое, ул. Луговая | Глубина – 60 метров | Нет данных | Нет данных |
| 31 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, д. Моховое, ул. Полевая | Глубина – 60 метров | Нет данных | Нет данных |
| 32 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, д. Марьинка, ул. Центральная | Глубина –50 метров | 133545,63 | 1969 |
| 33 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, д. Любимовка | Глубина – 60 метров | 216343,93 | 1979 |
| 34 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, д. Рязаново | Глубина – 40 метров | 106836,51 | 1962 |
| 35 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, п. Самарский, в 100 метрах на северо-запад от дома № 43 по ул. Центральная | Глубина – 60 метров | Нет данных | Нет данных |
| ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ, ВОДОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ |  |  |  |  |  |
| 36 | Водонапорная башня | Тульская область, Куркинский район, д. Подхожее | Объем – 25 куб. метров | 113361,51 | 1979 |
| 37 | Водонапорная башня | Тульская область, Куркинский район, д. Рыльское | Площадь – 2,4 кв. метров | 105804,08 | 1977 |
| 38 | Водонасосная станция | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, пос. Михайловский | Глубина – 2 метра | 2740,75 | 1968 |
| 39 | Водонапорная башня | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, пос. Грибоедово, улица Центральная | Площадь – 1,5 кв. метров | 132255,10 | 1972 |
| 40 | Водонапорная башня | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, пос. Грибоедово, улица Центральная | Площадь – 4,4 кв. метров | 281042,08 | 2009 |
| 41 | Водонапорная башня | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, д. Шаховское, улица Центральная | Площадь – 3,9 кв. метров | 211608,15 | 1995 |
| 42 | Здание водозабора | Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, улица Западная | Площадь – 152,4 кв. метров | 1251212,75 | 1977 |
| 43 | Водонапорная башня | Тульская область, Куркинский район, д. Крутое | Объем – 25 куб. метров | 102025,36 | 1969 |
| 44 | Водонапорная башня | Тульская область, Куркинский район, с. Казинка | Объем – 25 куб. метров | 57324,27 | 1962 |
| 45 | Водонапорная башня | Тульская область, Куркинский район, д. Моховое, улица Центральная | Объем – 25 куб. метров | 109582,79 | 1969 |

СФЕРА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Канализационные сети

| № п/п | Наименование объекта по свидетельству о государственной регистрации | Местоположение | Технико-экономические показатели | Кадастровая стоимость, руб. | Год завершения строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные сети | Тульская область, Куркинский район, пос. Куркино | Протяженность – 10613 метров | 5717283,81 | 1964 |
| 2 | Канализационные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Шаховское | Протяженность – 2200 метров | Нет данных | 1985 |
| 3 | Канализационные сети | Тульская область, Куркинский район, п. Грибоедово | Протяженность – 1500 метров | Нет данных | 1983 |
| 4 | Канализационные сети | Тульская область, Куркинский район, п. Ивановка | Протяженность – 5000 метров | 3244762,36 | 1985 |
| 5 | Канализационные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Свобода | Протяженность – 1100 метров | 619448,94 | 1984 |
| 6 | Канализационные сети | Тульская область, Куркинский район, п. Михайловский, ул. Октябрьская | Протяженность – 700 метров | Нет данных | 1980 |
| 7 | Канализационные сети | Тульская область, Куркинский район, п. Михайловский, ул. Заречная | Протяженность – 600 метров | Нет данных | 1987 |
| 8 | Канализационные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Птань | Протяженность – 1100 метров | Нет данных | 1985 |
| 9 | Канализационные сети | Тульская область, Куркинский район, с. Кресты | Протяженность – 1500 метров | Нет данных | 1984 |
| 10 | Канализационные сети | Тульская область, Куркинский район, с. Андреевка | Протяженность – 900метров | Нет данных | 1986 |

Прочие объекты сферы водоотведения

| № п/п | Наименование объекта по свидетельству о государственной регистрации | Местоположение | Технико-экономические показатели | Кадастровая стоимость, руб. | Год завершения строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационный приемник № 2 | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, д. Свобода, ул. Садовая | Площадь – 1281 кв.м. | 631826,27 | 1978 |
| 2 | Канализационный приемник № 2 | Тульская область, Куркинский район, п. Грибоедово, ул. Донская | Площадь – 79 кв.м. | 51267,25 | 1985 |
| 3 | Канализационный приемник № 1 | Тульская область, Куркинский район, п. Грибоедово, ул. Лесная | Площадь – 27 кв.м. | 19652,74 | 1991 |
| 4 | Фекальная насосная станция | Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Гагарина | Площадь – 60 кв.м. | Нет данных | Нет данных |
| 5 | Фекальная насосная станция | Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Школьная, около детского сада № 1 «Родничок» | Площадь – 80 кв.м. | Нет данных | Нет данных |
| 6 | Фекальная насосная станция | Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, за модульной котельной, расположенной по адресу: п. Куркино, ул. Ленина, д. 5б | Площадь – 60 кв.м. | Нет данных | Нет данных |
| 6 | Фекальная насосная станция | Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Сахзаводская, район Сахзавода | Площадь – 40 кв.м. | Нет данных | Нет данных |

ПОДПИСИ СТОРОН

| Концедент Администрация муниципального образования Куркинский район ________________________________________ М.П. | Концессионер _____________________________________________ М.П. | _______________________________ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение №2

к концессионному соглашению

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

«Куркинский район»

от_______ №_____

Перечень документов, подлежащих передаче Концедентом Концессионеру

Следующие документы в отношении имущества, входящего в состав объекта Соглашения, должны быть переданы Концедентом Концессионеру в сроки, указанные в Концессионном соглашении:

- Документы в отношении объектов реконструкции

- Выписки из Единого государственного реестра недвижимости.

  - Кадастровые и технические паспорта (планы) на объекты капитального строительства.

  - Проектная и исполнительная документация (в случае ее наличия).

  - Выкопировки из Генерального плана МО Куркинский район, отражающие расположение объектов недвижимого имущества (в случае отображения в Генеральном плане МО Куркинский район соответствующих объектов).

  - Разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (в случае выдачи таких разрешений).

- Документы в отношении оборудования

  - Сертификаты соответствия или декларации соответствия на используемое оборудование (при наличии).

  - Гарантийные талоны или договоры о приобретении оборудования, если гарантийный срок на оборудование не истек (при наличии).

  - Технические паспорта на оборудование, паспорта заводов-изготовителей (при наличии).

  - Разрешения на допуск в эксплуатацию оборудования водоснабжения и водоотведения, учета воды и иного оборудования (при наличии).

  - Документы, подтверждающие выполнение необходимых мероприятий в отношении опасных производственных объектов (свидетельства о регистрации, декларации промышленной безопасности, заключения по результатам экспертизы и т.д. – в случае необходимости составления таких документов).

- Прочие документы

  - Договоры, акты, технические условия на подключение к инженерным коммуникациям (при наличии).

  - Договоры с потребителями о поставке воды (при наличии).

  - Перечень (картотека) абонентов с указанием нагрузок по водоснабжению и водоотведению (при наличии).

  - Иные документы, необходимость передачи которых будет согласована Концессионером и Концедентом.

  - Инструкции по обслуживанию и эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения.

  - Реестр потребителей воды.

  - Акты балансового разграничения.

  - Характеристика сетей водоснабжения и водоотведения.

  - Расчет нормативных потерь воды.

  - Список абонентов с установленными узлами учета воды.

  - Ремонтные журналы на оборудование, здания, сети водоснабжения.

  - Отчеты по режимно-наладочным испытаниям объектов водоснабжения, сетей водоснабжения, объектов водоотведения и сетей водоотведения.

  - Режимные карты оборудования.

  - Акты осмотра электроустановок.

  - Акты выполнения тех. условий.

ПОДПИСИ СТОРОН

| Концедент Администрация муниципального образования Куркинский район _____________________ М.П. | Концессионер ______________________ М.П. | Третьи лица ____________________ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение №3

к концессионному соглашению

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

«Куркинский район»

от_______ №_____

Задание и перечень основных мероприятий по реконструкции объектов, входящих в объект концессионного соглашения

СФЕРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| Поселение, адрес | Наименование инвестиционного мероприятия | Протяженность перекладываемых сетей водоснабжения, м | Год реализации мероприятия по перекладке | Планируемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Куркино | Перекладка сетей водоснабжения (по пер. Больничный, по ул. Совхозная) | 480,0 | 2023 | Тарифные источники (амортизационные отчисления, нормативная прибыль) |
| МО Михайловское Куркинского района | Перекладка сетей водоснабжения (с. Орловка) | 1 150,0 | 2025-2026 |  |
| МО Самарское Куркинского района | Перекладка сетей водоснабжения (по ул. Набережная, д. Травино) | 650,0 | 2024 |  |
| ИТОГО |  | 2 280,0 |  |  |

СФЕРА ВОДООТВЕДЕНИЯ

| Поселение | Наименование инвестиционного мероприятия | Протяженность перекладываемых сетей водоснабжения, м | Год реализации мероприятия по перекладке | Планируемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Куркино | Реконструкция канализационных колодцев | - | 2023 | Тарифные источники (амортизационные отчисления, нормативная прибыль) |
| МО Михайловское Куркинского района | Перекладка канализационных сетей (п. Грибоедово, ул. Дм. Донского, ул. Лесная) | 120,0 | 2025 |  |
| МО Самарское Куркинского района | Перекладка канализационных сетей (п. Самарский, ул. Спиртзаводская) | 150,0 | 2024 |  |
| ИТОГО |  | 270,0 |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

| Концедент Администрация муниципального образования Куркинский район _________________________________ М.П. | Концессионер _______________________________ М.П. | _______________________ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение №4

к концессионному соглашению

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

«Куркинский район»

от_______ №_____

Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента

на объект концессионного соглашения

СФЕРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Перечень документов, удостоверяющих право собственности Концедента на линейные объекты (сети водоснабжения) как имущественный комплекс

| № п/п | Наименование объекта по свидетельству о государственной регистрации | Местоположение | Кадастровый (или условный) номер объекта имущества | Номер государственной регистрации права собственности Концедента на объект имущества в ЕГРП | Дата регистрации права собственности Концедента на объект имущества в ЕГРП, реквизиты документа о регистрации права | Ограничение прав и обременение объек-та недвижимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Рыхотка | 71:13:020210:5 | № 71-71/004-71/004/005/2016-1603/1 | 08.12.2016 | Не зарегистрировано |
| 2 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Алексеевка | 71:13:010606:47 | № 71-71/004-71/004/005/2016-1605/1 | 08.12.2016 | Не зарегистрировано |
| 3 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Покровка | 71:13:020211:87 | № 71-71/004-71/004/005/2016-1604/1 | 08.12.2016 | Не зарегистрировано |
| 4 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, пос. Лучанский | 71:13:020307:37 | № 71:13:020307:37-71/004/2018-4 | 20.06.2018 | Не зарегистрировано |
| 5 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Александровка | 71:13:030107:30 | № 71-71/004-71/004/005/2016-1594/1 | 07.12.2016 | Не зарегистрировано |
| 6 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Клешня | 71:13:030306:73 | № 71:13:030306:73-71/004/2017-1 | 19.09.2017 | Не зарегистрировано |
| 7 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Рязаново | 71:13:000000:413 | № 71:13:000000:413-71/004/2018-4 | 20.06.2018 | Не зарегистрировано |
| 8 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, х. Самарский | 71:13:000000:414 | № 71:13:000000:414-71/004/2018-4 | 20.06.2018 | Не зарегистрировано |
| 9 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, пос. Куркино | 71:13:000000:433 | № 71-71/004-71/004/003/2015-291/1 | 10.04.2015 | Не зарегистрировано |
| 10 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, дер. Крамское | 71:13:000000:446 | № 71:13:000000:446-71/004/2018-6 | 15.05.2018 | Не зарегистрировано |
| 11 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, дер. Крючок | 71:13:000000:447 | № 71:13:000000:447-71/004/2018-6 | 15.05.2018 | Не зарегистрировано |
| 12 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, пос. Самарский | 71:13:000000:495 | № 71-71/004-71/004/005/2016-1597/1 | 07.12.2016 | Не зарегистрировано |
| 13 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, дер. Крутое | 71:13:000000:497 | № 71:13:000000:497-71/004/2017-1 | 13.01.2017 | Не зарегистрировано |
| 14 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, с. Казинка | 71:13:000000:498 | № 71-71/004-71/004/005/2016-1595/1 | 07.12.2016 | Не зарегистрировано |
| 15 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, дер. Новотроицкое | 71:13:000000:500 | № 71:13:000000:500-71/004/2017-1 | 20.02.2017 | Не зарегистрировано |
| 16 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, с. Сергиевское | 71:13:000000:506 | № 71:13:000000:506-71/004/2017-1 | 19.01.2017 | Не зарегистрировано |
| 17 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Травино | 71:13:000000:508 | № 71:13:000000:508-71/004/2017-1 | 19.01.2017 | Не зарегистрировано |
| 18 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Подхожее | 71:13:000000:509 | № 71:13:000000:509-71/004/2017-1 | 19.01.2017 | Не зарегистрировано |
| 19 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Шаховское | 71:13:000000:510 | № 71:13:000000:510-71/004/2017-1 | 20.01.2017 | Не зарегистрировано |
| 20 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Грибоедово | 71:13:000000:511 | № 71:13:000000:511-71/004/2017-1 | 20.01.2017 | Не зарегистрировано |
| 21 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, с. Кресты | 71:13:000000:512 | № 71:13:000000:512-71/004/2017-1 | 20.01.2017 | Не зарегистрировано |
| 22 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Починки | 71:13:000000:513 | № 71:13:000000:513-71/004/2017-1 | 20.01.2017 | Не зарегистрировано |
| 23 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Майское | 71:13:000000:514 | № 71:13:000000:514-71/004/2017-1 | 20.01.2017 | Не зарегистрировано |
| 24 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, пос. Птань | 71:13:000000:517 | № 71:13:000000:517-71/004/2018-2 | 29.12.2018 | Не зарегистрировано |
| 25 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Ивановка | 71:13:000000:524 | № 71:13:000000:524-71/004/2018-2 | 12.11.2018 | Не зарегистрировано |
| 26 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, д. Рыльское | 71:13:010106:191 | № 71:13:010106:191-71/004/2018-4 | 15.05.2018 | Не зарегистрировано |
| 27 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, д. Свобода | 71:13:010401:175 | № 71:13:010401:175-71/004/2017-1 | 15.09.2017 | Не зарегистрировано |
| 28 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, д. Свобода | 71:13:010402:286 | № 71:13:010402:286-71/004/2018-4 | 15.05.2018 | Не зарегистрировано |
| 29 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Чудновка, ул. Дачная | 71:13:010402:301 | № 71:13:010402:301-71/004/2017-1 | 19.01.2017 | Не зарегистрировано |
| 30 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, п. Михайловский | 71:13:010504:623 | № 71:13:010504:623-71/004/2018-4 | 15.05.2018 | Не зарегистрировано |
| 31 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, пос. Грибоедово, ул. Центральная | 71:13:020101:416 | № 71:13:020101:416-71/004/2017-2 | 10.08.2017 | Не зарегистрировано |
| 32 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Орловка | 71:13:020108:188 | № 71:13:020108:188-71/004/2017-1 | 19.01.2017 | Не зарегистрировано |
| 33 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, с. Андреевка, ул. Западная | 71:13:020302:281 | № 71:13:020302:281-71/004/2017-1 | 10.08.2017 | Не зарегистрировано |
| 34 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, с. Андреевка, ул. Молодежная | 71:13:020302:286 | № 71:13:020302:286-71/004/2017-1 | 10.08.2017 | Не зарегистрировано |
| 35 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, с. Андреевка | 71:13:020302:322 | № 71:13:020302:322-71/004/2017-1 | 27.02.2017 | Не зарегистрировано |
| 36 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Гусева | 71:13:020403:265 | № 71-71-04/003/2014-420 | 28.04.2014 | Не зарегистрировано |
| 37 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Д.Донского | 71:13:020403:266 | № 71-71-04/003/2014-423 | 28.04.2014 | Не зарегистрировано |
| 38 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Коммунальная | 71:13:020403:303 | № 71-71-04/003/2014-425 | 28.04.2014 | Не зарегистрировано |
| 39 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Советская | 71:13:020403:339 | № 71-71-04/003/2014-507 | 20.05.2014 | Не зарегистрировано |
| 40 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Театральная | 71:13:020403:341 | № 71-71-04/003/2014-418 | 28.04.2014 | Не зарегистрировано |
| 41 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Школьная | 71:13:020403:342 | № 71-71-04/003/2014-508 | 20.05.2014 | Не зарегистрировано |
| 42 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Механизаторов | 71:13:020403:371 | № 71-71-04/003/2014-428 | 28.04.2014 | Не зарегистрировано |
| 43 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Садовая | 71:13:020403:377 | № 71-71-04/003/2014-424 | 28.04.2014 | Не зарегистрировано |
| 44 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Гагарина | 71:13:020403:397 | № 71-71-04/003/2014-506 | 20.05.2014 | Не зарегистрировано |
| 45 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Колхозная | 71:13:020403:427 | № 71-71-04/003/2014-422 | 28.04.2014 | Не зарегистрировано |
| 46 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, пер. Колхозный | 71:13:020403:428 | № 71-71-04/003/2014-421 | 28.04.2014 | Не зарегистрировано |
| 47 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Мира | 71:13:020403:432 | № 71-71-04/003/2014-427 | 28.04.2014 | Не зарегистрировано |
| 48 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Слободская | 71:13:020403:436 | № 71-71-04/003/2014-426 | 28.04.2014 | Не зарегистрировано |
| 49 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Гурова | 71:13:020403:462 | № 71-71-04/003/2014-419 | 28.04.2014 | Не зарегистрировано |
| 50 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Октябрьская | 71:13:020403:474 | № 71-71-04/003/2014-505 | 20.05.2014 | Не зарегистрировано |
| 51 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Ленина | 71:13:020403:505 | № 71-71-04/003/2014-429 | 28.04.2014 | Не зарегистрировано |
| 52 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, от бывшей насосной станции до железнодорожного колодца | 71:13:020410:255 | № 71-71-04/003/2014-430 | 28.04.2014 | Не зарегистрировано |
| 53 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Моховое | 71:13:030108:127 | № 71-71/004-71/004/005/2016-1596/1 | 07.12.2016 | Не зарегистрировано |
| 54 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Марьинка | 71:13:030111:131 | № 71:13:030111:131-71/004/2017-1 | 19.09.2017 | Не зарегистрировано |
| 55 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Марьинка | 71:13:030111:145 | № 71-71/004-71/004/005/2016-1599/1 | 07.12.2016 | Не зарегистрировано |
| 56 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Любимовка | 71:13:030213:121 | № 71:13:030213:121-71/004/2017-1 | 19.01.2017 | Не зарегистрировано |
| 57 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Кинь-Грусть | 71:13:030304:200 | № 71:13:030304:200-71/004/2017-1 | 19.09.2017 | Не зарегистрировано |
| 58 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Кинь-Грусть | 71:13:030304:226 | № 71-71/004-71/004/005/2016-1598/1 | 07.12.2016 | Не зарегистрировано |
| 59 | Водопроводные сети | Тульская область, Куркинский район, с. Маслово | 71:13:030404:133 | № 71:13:030404:133-71/004/2017-1 | 19.09.2017 | Не зарегистрировано |
| 60 | Водопровод артезианской скважины | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», пос. Грибоедово, ул. Центральная | 71:13:020101:416 | 71:13:020101:416-71/004/2017-1 | 10/08/2017 | Не зарегистрировано |
| 61 | Водопровод артезианской скважины | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», д. Шаховское, ул. Центральная | 71:13:020201:352 | 71:13:020201:352-71/004/2017-1 | 15/09/2017 | Не зарегистрировано |
| 62 | Водопровод артезианской скважины | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», село Андреевка. Ул. Западная | 71:13:020302:281 | 71:13:020302:281-71/004/2017-1 | 10/08/2017 | Не зарегистрировано |

Перечень документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объекты водоснабжения (водонапорные башни, артезианские скважины) как имущественный комплекс

| № п/п | Наименование объекта по свидетельству о государственной регистрации | Местоположение | Кадастровый (или условный) номер объекта имущества | Номер государственной регистрации права собственности Концедента на объект имущества в ЕГРП | Дата регистрации права собственности Концедента на объект имущества в ЕГРП, реквизиты документа о регистрации права | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АРТЕЗИАНСКИЕ СКВАЖИНЫ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», дер. Алексеевка | 71:13:010606:46 | 71:13:010606:46-71/004/2017-3 | 18/09/2017 | Не зарегистрировано |
| 2 | Артезианская скважина № 1 | Тульская область, Куркинский район, пос. Куркино | 71:13:010714:63 | 71-71-04/028/2014/-362 | 27/11/2014 | Не зарегистрировано |
| 3 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», дер. Покровка | 71:13:020211:74 | 71:13:020211:74-71/004/2017-1 | 05/04/2017 | Не зарегистрировано |
| 4 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, пос. Лучанский | 71:13:020307:39 | 71-71/004-71-/004/005/2016/-1590/1 | 07/12/2016 | Не зарегистрировано |
| 5 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, дер. Александровка | 71:13:030107:27 | 71:13:030107:27-71/004/2018-4 | 20/06/2018 | Не зарегистрировано |
| 6 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, х. Самарский | 71:13:030206:64 | 71:13:030206:64-71/004/2018-4 | 20/06/2018 | Не зарегистрировано |
| 7 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, д. Подхожее | 71:13:030212:29 | 71:13:030212:29-71/004/2018-4 | 20/06/2018 | Не зарегистрировано |
| 8 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», дер. Рыльское | 71:13:010106:174 | 71:13:010106:174-71/004/2017-1 | 15/09/2017 | Не зарегистрировано |
| 9 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», дер. Самохваловка | 71:13:010301:175 | 71:13:010301:175-71/004/2017-3 | 18/09/2017 | Не зарегистрировано |
| 10 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», дер. Свобода | 71:13:010401:173 | 71:13:010401:173-71/004/2017-1 | 15/09/2017 | Не зарегистрировано |
| 11 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», село Кресты | 71:13:010701:396 | 71:13:010701:396-71/004/2018-4 | 15/05/2018 | Не зарегистрировано |
| 12 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», село Кресты | 71:13:010704:351 | 71:13:010704:351-71/004/2018-4 | 15/05/2018 | Не зарегистрировано |
| 13 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», пос. Грибоедово, ул. Центральная | 71:13:020101:422 | 71:13:020101:422-71/004/2017-1 | 10/08/2017 | Не зарегистрировано |
| 14 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», с. Никитское | 71:13:020101:460 | 71:13:020101:460-71/004/2017-3 | 18/09/2017 | Не зарегистрировано |
| 15 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», д. Ивановка, ул. Центральная | 71:13:020117:188 | 71:13:020117:188-71/004/2017-3 | 18/09/2017 | Не зарегистрировано |
| 16 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», д. Шаховское, ул. Центральная | 71:13:020201:350 | 71:13:020201:350-71/004/2017-1 | 15/09/2017 | Не зарегистрировано |
| 17 | Артезианская скважина № 44 | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», д. Шаховское | 71:13:020201:360 | 71:13:020201:360-71/004/2017-4 | 18/09/2017 | Не зарегистрировано |
| 18 | Артезианская скважина № 6 | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», д. Ивановка, ул. Юбилейная | 71:13:020202:720 | 71:13:020202:720-71/004/2017-3 | 18/09/2017 | Не зарегистрировано |
| 19 | Артезианская скважина № 5 | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», д. Ивановка, ул. Луговая | 71:13:020202:722 | 71:13:020202:722-71/004/2017-3 | 18/09/2017 | Не зарегистрировано |
| 20 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино | 71:13:020301:164 | 71-71-04/028/2014-420 | 17/12/2014 | Не зарегистрировано |
| 21 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», село Андреевка. Ул. Западная | 71:13:020302:282 | 71:13:020302:282-71/004/2017-1 | 10/08/2017 | Не зарегистрировано |
| 22 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, МО «Михайловское», село Андреевка. Ул. Молодежная | 71:13:020302:284 | 71:13:020302:284-71/004/2017-2 | 10/08/2017 | Не зарегистрировано |
| 23 | Артезианская скважина № 8 | Тульская область, Куркинский район, пос. Куркино | 71:13:020406:253 | 71-71-04/028/2014/-356 | 08/12/2014 | Не зарегистрировано |
| 24 | Артезианская скважина № 2 | Тульская область, Куркинский район, пос. Куркино, 200 метров от здания водозабора по ул. Западная | 71:13:020417:112 | 71-71-04/028/2014/-449 | 29/12/2014 | Не зарегистрировано |
| 25 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, с. Казинка | 71:13:030101:322 | 71:13:030101:322-71/004/2018-4 | 20/06/2018 | Не зарегистрировано |
| 26 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, д. Крутое | 71:13:030101:323 | 71:13:030101:323-71/004/2018-4 | 20/06/2018 | Не зарегистрировано |
| 27 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, д. Травино, ул. Молодежная | 71:13:030101:324 | 71:13:030101:324-71/004/2018-4 | 20/06/2018 | Не зарегистрировано |
| 28 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, д. Травино, ул. Набережная | 71:13:030106:243 | 71:13:030106:243-71/004/2018-4 | 20/06/2018 | Не зарегистрировано |
| 29 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, д. Моховое, ул. Центральная | 71:13:030108:113 | 71:13:030108:113-71/004/2018-3 | 28/05/2018 | Не зарегистрировано |
| 30 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, д. Моховое, ул. Луговая | 71:13:030108:125 | 71-71/004-71-/004/005/2016/-1592/1 | 07/12/2016 | Не зарегистрировано |
| 31 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, д. Моховое, ул. Полевая | 71:13:030108:126 | 71-71/004-71-/004/005/2016/-1591/1 | 07/12/2016 | Не зарегистрировано |
| 32 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, д. Марьинка, ул. Центральная | 71:13:030111:136 | 71:13:030111:136-71/004/2018-4 | 20/06/2018 | Не зарегистрировано |
| 33 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, д. Любимовка | 71:13:030201:146 | 71:13:030201:146-71/004/2018-3 | 28/05/2018 | Не зарегистрировано |
| 34 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, д. Рязаново | 71:13:030301:322 | 71:13:030301:322-71/004/2018-3 | 28/05/2018 | Не зарегистрировано |
| 35 | Артезианская скважина | Тульская область, Куркинский район, п. Самарский, в 100 метрах на северо-запад от дома № 43 по ул. Центральная | 71:13:030301:342 | 71-71/004-71-/004/005/2016/-1593/1 | 07/12/2016 | Не зарегистрировано |
| ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ, ВОДОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Водонапорная башня | Тульская область, Куркинский район, д. Подхожее | 71:13:030212:27 | 71:13:030212:27-71/004/2017-3 | 19/09/2017 | Не зарегистрировано |
| 37 | Водонапорная башня | Тульская область, Куркинский район, д. Рыльское | 71:13:010106:175 | 71:13:010106:175-71/004/2017-1 | 15/09/2017 | Не зарегистрировано |
| 38 | Водонасосная станция | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, пос. Михайловский | 71:13:010504:619 | 71:13:010504:619-71/004/2018-4 | 15/05/2018 | Не зарегистрировано |
| 39 | Водонапорная башня | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, пос. Грибоедово, улица Центральная | 71:13:020101:417 | 71:13:020101:417-71/004/2017-1 | 10/08/2017 | Не зарегистрировано |
| 40 | Водонапорная башня | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, пос. Грибоедово, улица Центральная | 71:13:020101:418 | 71:13:020101:418-71/004/2017-1 | 10/08/2017 | Не зарегистрировано |
| 41 | Водонапорная башня | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, д. Шаховское, улица Центральная | 71:13:020201:349 | 71:13:020201:349-71/004/2017-1 | 15/09/2017 | Не зарегистрировано |
| 42 | Здание водозабора | Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, улица Западная | 71:13:020408:136 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Не зарегистрировано |
| 43 | Водонапорная башня | Тульская область, Куркинский район, д. Крутое | 71:13:030101:317 | 71:13:030101:317-71/004/2017-4 | 19/09/2017 | Не зарегистрировано |
| 44 | Водонапорная башня | Тульская область, Куркинский район, с. Казинка | 71:13:030101:319 | 71:13:030101:319-71/004/2017-3 | 19/09/2017 | Не зарегистрировано |
| 45 | Водонапорная башня | Тульская область, Куркинский район, д. Моховое, улица Центральная | 71:13:030108:111 | 71:13:030108:111-71/004/2017-3 | 19/09/2017 | Не зарегистрировано |

СФЕРА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Перечень документов, удостоверяющих право собственности Концедента на линейные объекты (сети канализации) как имущественный комплекс

| № п/п | Наименование объекта по свидетельству о государственной регистрации | Местоположение | Кадастровый (или условный) номер объекта имущества | Номер государственной регистрации права собственности Концедента на объект имущества в ЕГРП | Дата регистрации права собственности Концедента на объект имущества в ЕГРП, реквизиты документа о регистрации права | Ограничение прав и обременение объек-та недвижимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные сети | Тульская область, Куркинский район, пос. Куркино | 71:13:000000:419 | № 71-71/004-71/004/003/2015-79/1 | 06.02.2015 | Не зарегистрировано |
| 2 | Канализационные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Шаховское | 71:13:000000:504 | № 71:13:000000:504-71/004/2017-1 | 20.01.2017 | Не зарегистрировано |
| 3 | Канализационные сети | Тульская область, Куркинский район, п. Грибоедово | 71:13:000000:505 | № 71:13:000000:505-71/004/2017-1 | 20.01.2017 | Не зарегистрировано |
| 4 | Канализационные сети | Тульская область, Куркинский район, п. Ивановка | 71:13:000000:522 | № 71:13:000000:522-71/004/2018-2 | 12.11.2018 | Не зарегистрировано |
| 5 | Канализационные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Свобода | 71:13:010402:299 | № 71-71/004-71/004/005/2016-1606/1 | 08.12.2016 | Не зарегистрировано |
| 6 | Канализационные сети | Тульская область, Куркинский район, п. Михайловский, ул. Октябрьская | 71:13:010504:633 | № 71:13:010504:633-71/004/2017-1 | 20.01.2017 | Не зарегистрировано |
| 7 | Канализационные сети | Тульская область, Куркинский район, п. Михайловский, ул. Заречная | 71:13:010504:634 | № 71:13:010504:634-71/004/2017-1 | 20.01.2017 | Не зарегистрировано |
| 8 | Канализационные сети | Тульская область, Куркинский район, д. Птань | 71:13:010701:414 | № 71:13:010701:414-71/004/2017-1 | 27.02.2017 | Не зарегистрировано |
| 9 | Канализационные сети | Тульская область, Куркинский район, с. Кресты | 71:13:010704:417 | № 71:13:010704:417-71/004/2017-1 | 27.02.2017 | Не зарегистрировано |
| 10 | Канализационные сети | Тульская область, Куркинский район, с. Андреевка | 71:13:020302:320 | № 71:13:020302:320-71/004/2017-1 | 19.01.2017 | Не зарегистрировано |

Перечень документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объекты водоотведения (канализационные приемники, фекальные насосные станции) как имущественный комплекс

| № п/п | Наименование объекта по свидетельству о государственной регистрации | Местоположение | Кадастровый (или условный) номер объекта имущества | Номер государственной регистрации права собственности Концедента на объект имущества в ЕГРП | Дата регистрации права собственности Концедента на объект имущества в ЕГРП, реквизиты документа о регистрации права | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационный приемник № 2 | Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, д. Свобода, ул. Садовая | 71:13:010402:305 | № 71:13:010402:305-71/049/2021-6 | 09.06.2021 | Не зарегистрировано |
| 2 | Канализационный приемник № 2 | Тульская область, Куркинский район, п. Грибоедово, ул. Донская | 71:13:020101:480 | № 71:13:020101:480-71/004/2018-4 | 09.11.2018 | Не зарегистрировано |
| 3 | Канализационный приемник № 1 | Тульская область, Куркинский район, п. Грибоедово, ул. Лесная | 71:13:020101:481 | № 71:13:020101:481-71/004/2018-3 | 09.11.2018 | Не зарегистрировано |
| 4 | Фекальная насосная станция | Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Гагарина | 71:13:020406:256 | № 71-71/004-71/004/005/2016-109/1 | 09.02.2016 | Не зарегистрировано |
| 5 | Фекальная насосная станция | Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Школьная, около детского сада № 1 «Родничок» | 71:13:020410:498 | № 71-71/004-71/004/005/2016-111/1 | 10.02.2016 | Не зарегистрировано |
| 6 | Фекальная насосная станция | Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, за модульной котельной, расположенной по адресу: п. Куркино, ул. Ленина, д. 5б | 71:13:020416:291 | № 71-71/004-71/004/005/2016-108/1 | 09.02.2016 | Не зарегистрировано |
| 7 | Фекальная насосная станция | Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Сахзаводская, район Сахзавода | 71:13:030502:327 | № 71-71/004-71/004/005/2016-110/1 | 10.02.2016 | Не зарегистрировано |

ПОДПИСИ СТОРОН

| Концедент Администрация муниципального образования Куркинский район _________________________________________ М.П. | Концессионер _________________________________ М.П. | _________________________________ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение №5

к концессионному соглашению

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

«Куркинский район»

от_______ №_____

Форма акта приема-передачи объекта Соглашения

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

объекта концессионного соглашения

р.п. Куркино 		«___» __________ 2022 г.

Муниципальное образование Куркинский район, от имени которого действует администрация муниципального образования Куркинский район, в лице ____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Концедент» и Общество с ограниченной ответственностью «__________________________», в лице_______________________, действующего (ей) на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем.

1. В соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования Куркинский район от _________ № _____ администрация муниципального образования Куркинский район передало, а _______________приняло следующее имущество, входящее в состав объекта Соглашения:

| Наименование оборудования | Описание |
| --- | --- |

2. При внешнем осмотре передаваемого имущества дефекты обнаружены не были / были обнаружены следующие дефекты (нужное подчеркнуть): _____________________________________________________________________.

3. Администрация муниципального образования Куркинский район передало, а Общество с ограниченной ответственностью «_______________________________» приняло следующие документы, относящиеся к передаваемому имуществу:

_____________________________________________________________________.

4. Настоящий Акт составлен в 4 (четырех) экземплярах, два – для лиц, выступающих на стороне Концедента, по одному для каждого из них, один - для Концессионера, один - для Субъект РФ.

.

| от имени Концедента | от имени Концессионера |
| --- | --- |
| ___________________________________ _______________ (подпись) | ____________________________ __________________ (подпись) |
| М. П. | М. П. |

Приложение №6

к концессионному соглашению

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

Куркинский район

от_______ №_____

Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, в предельных значениях в отношении каждого из объектов водоснабжения, входящих в состав объекта концессионного соглашения

СФЕРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| Муниципальное образование | Наименование инвестиционного мероприятия | Протяженность перекладываемых сетей водоснабжения, м | Год реализации мероприятия по перекладке | Стоимость реконструкции (тыс. рублей без учета НДС) (в прогнозных ценах) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО р.п. Куркино | Перекладка сетей водоснабжения (по пер. Больничный, по ул. Совхозная) | 480,0 | 2023 | 561,6 |
| МО Михайловское | Перекладка сетей водоснабжения (с. Орловка) | 1 150,0 | 2025-2026 | 1548,9 |
| МО Самарское | Перекладка сетей водоснабжения (по ул. Набережная, д. Травино) | 650,0 | 2024 | 865,3 |
| ИТОГО |  | 2 280,0 |  | 2975,82 |

СФЕРА ВОДООТВЕДЕНИЯ

| Муниципальное образование | Наименование инвестиционного мероприятия | Протяженность перекладываемых сетей водоснабжения, м | Год реализации мероприятия по перекладке | Стоимость реконструкции (тыс. рублей без учета НДС) (в прогнозных ценах) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Куркино | Реконструкция канализационных колодцев | - | 2023 | 312,0 |
| МО Михайловское | Перекладка канализационных сетей (п. Грибоедово, ул. Дм. Донского, ул. Лесная) | 120,0 | 2025 | 405,0 |
| МО Самарское | Перекладка канализационных сетей (п. Самарский, ул. Спиртзаводская) | 150,0 | 2024 | 486,7 |
| ИТОГО |  | 270,0 |  | 1203,67 |

ПОДПИСИ СТОРОН

| Концедент Администрация муниципального образования Куркинский район _________________________________________ М.П. | Концессионер _________________________________ М.П. | Тульская область _________________________________ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение №7

к концессионному соглашению

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

Куркинский район

от_______ №_____

Объем и источники инвестиций, привлекаемые Концессионером в целях реконструкции недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения

| № п.п. | Наименование работ | Срок реализации мероприятия | Планируемый источник финансирования | Предельная величина инвестиций (тыс. рублей без учета НДС) (в прогнозных ценах) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СФЕРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Перекладка сетей водоснабжения (по пер. Больничный, по ул. Совхозная) | 2023 | Тарифные источники (амортизационные отчисления, нормативная прибыль) | 561,6 |
| 2 | Перекладка сетей водоснабжения (с. Орловка) | 2025-2026 | Тарифные источники (амортизационные отчисления, нормативная прибыль) | 1548,9 |
| 3 | Перекладка сетей водоснабжения (по ул. Набережная, д. Травино) | 2024 | Тарифные источники (амортизационные отчисления, нормативная прибыль) | 865,3 |
| СФЕРА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция канализационных колодцев | 2023 | Тарифные источники (амортизационные отчисления, нормативная прибыль) | 312,0 |
| 5 | Перекладка канализационных сетей (п. Грибоедово, ул. Дм. Донского, ул. Лесная) | 2025 | Тарифные источники (амортизационные отчисления, нормативная прибыль) | 405,0 |
| 6 | Перекладка канализационных сетей (п. Самарский, ул. Спиртзаводская) | 2024 | Тарифные источники (амортизационные отчисления, нормативная прибыль) | 486,7 |
| ИТОГО |  |  |  | 4179,49 |

ПОДПИСИ СТОРОН

| Концедент Администрация муниципального образования Куркинский район ____________________________________ М.П. | Концессионер _________________________________ ______________________ М.П. | _____________________________ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение №8

к концессионному соглашению

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

Куркинский район

от_______ №_____

Долгосрочные параметры тарифного регулирования

СФЕРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Тарифная зона  МО Куркинский район

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 11479,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Величина технологических потерь воды в сетях водоснабжения | % | 9,67 | 9,64 | 9,63 | 9,60 | 9,56 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 |
| 2.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м. | 0,8233 | 0,8235 | 0,8235 | 0,8236 | 0,8238 | 0,8233 | 0,8233 | 0,8233 | 0,8233 | 0,8233 | 0,8233 |
| 3. Нормативный уровень прибыли | % | 0,00% | 0,87% | 4,71% | 4,25% | 3,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4. Индекс эффективности операционных расходов | % | - | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |

СФЕРА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Тарифная зона  МО р.п. Куркино

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 3502,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Удельный расход электрической энергии | кВт*ч/куб.м. | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| 3. Нормативный уровень прибыли с учетом объема инвестиций в создание и(или) реконструкцию объекта КС в сфере водоотведения | % | 0,00% | 2,19% | 2,74% | 2,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4. Индекс эффективности операционных расходов | % | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |

Тарифная зона МО Михайловское Куркинского района, МО Самарское Куркинского района»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 2328,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Удельный расход электрической энергии, | кВт*ч/куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Нормативный уровень прибыли с учетом объема инвестиций в создание и(или) реконструкцию объекта КС в сфере водоотведения | % | 0,00% | 1,57% | 3,77% | 7,23% | 8,76% | 6,51% | 3,75% | 1,84% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4. Индекс эффективности операционных расходов | % | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |

Плановые показатели надежности и энергоэффективности

СФЕРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Тарифная зона  МО Куркинский район

| № п/п | Вид показателя | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя на каждый год срока действия Концессионного соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Качество | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Надежность и бесперебойность | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,0179 | 0,0179 | 0,0178 | 0,0000 | 0,0177 | 0,0176 | 0,0176 | 0,0176 | 0,0176 | 0,0176 |
| 4 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 9,64 | 9,63 | 9,60 | 9,56 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб.м | 0,8235 | 0,8235 | 0,8236 | 0,8238 | 0,8233 | 0,8233 | 0,8233 | 0,8233 | 0,8233 | 0,8233 |

СФЕРА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Тарифная зона МО р.п. Куркино

| № п/п | Вид показателя | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя на каждый год срока действия Концессионного соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Качество | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Надежность и бесперебойность | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |

Тарифная зона МО Михайловское Куркинского района, МО Самарское Куркинского района

| № п/п | Вид показателя | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя на каждый год срока действия Концессионного соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Качество | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Надежность и бесперебойность | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА

СФЕРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Тарифная зона МО Куркинский район

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 21468,76 | 23572,69 | 25741,38 | 26668,07 | 27388,11 | 27552,44 | 28571,88 | 29714,75 | 30814,20 | 31954,32 | 33136,63 |

СФЕРА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Тарифная зона р.п. Куркино Куркинского района

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 4244,00 | 4664,16 | 4916,02 | 5078,25 | 5103,64 | 5266,96 | 5435,50 | 5658,35 | 5845,08 | 6037,97 | 6237,22 |

Тарифная зона МО Михайловское Куркинского района, МО Самарское Куркинского района

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 3796,62 | 4164,90 | 4464,77 | 4786,23 | 5025,55 | 5060,72 | 5070,85 | 5167,19 | 5218,86 | 5370,21 | 5525,95 |

Приложение №9

к концессионному соглашению

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

Куркинский район

от_______ №_____

Форма Договора аренды земельных участков

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Форма Договора аренды земельных участков

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация муниципального образования Куркинский район, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», и по отдельности – «Сторона», в соответствии с Концессионным соглашением в отношении______________________________, заключили настоящий Договор аренды земельных участков (далее – «Договор») о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование, а Арендатор обязуется принять следующие земельные участки (далее – «Земельные участки»):

| Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

  - Границы Земельных участков обозначены в прилагаемых к Договору (Приложение 1) Выписках из Единого государственного реестра недвижимости.

  - Земельные участки предоставляются для создания и Созданию объекта соглашения, а также осуществления Арендатором деятельности с использованием (эксплуатацией) Объекта соглашения.

Создание объекта соглашения должна быть осуществлена в сроки и на условиях, установленных заключенным между Арендодателем и Арендатором Концессионным соглашением.

Изменение указанных в настоящем пункте условий использования Земельных участков допускается исключительно с согласия Арендодателя.

  - Земельные участки находятся в собственности, что подтверждается Выписками из Единого государственного реестра недвижимости №_____от_________.

  - Арендодатель подтверждает, что на момент заключения Договора Земельные участки не обременены правами третьих лиц.

  - Сведения о Земельных участках, изложенные в Договоре и приложениях к нему, являются достаточными для надлежащего использования Земельных участков в соответствии с целями, указанными в Договоре.

- АРЕНДНАЯ ПЛАТА

  - На дату подписания договора размер арендной платы определен в соответствии с [Указать реквизиты нормативного правового акта Тульской области, устанавливающего порядок определения арендной платы за земельные участки] и составляет:

    - в год [];

    - в месяц [].

Расчет арендной платы, произведенный в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на дату заключения Договора, приведен в Приложении 3 к Договору.

  - Арендная плата подлежит начислению с даты подписания Акта приема-передачи Земельных участков.

  - Стороны применяют следующий порядок и сроки внесения арендной платы:

    - Арендатор уплачивает арендную плату, исчисленную со дня подписания Акта приема-передачи Земельных участков.

Первый арендный платеж производится до 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем заключения Договора. Он состоит из арендной платы, исчисленной до последнего числа месяца, следующего за месяцем заключения Договора.

Последующие платежи исчисляются ежемесячно и уплачиваются за текущий месяц до 10 (десятого) числа текущего месяца.

    - Арендатор производит перечисление арендной платы на следующие платежные реквизиты: [].

  - В соответствии с действующим законодательством может быть определен иной получатель арендной платы и (или) счет для перечисления арендной платы, о котором Арендодатель уведомляет Арендатора.

  - Стороны применяют следующие условия внесения арендной платы:

    - Обязательство по уплате арендной платы считается исполненным в день ее поступления на счет, указанный в пункте 2.3.2 Договора.

    - Арендатор вправе производить авансовые платежи до конца текущего года.

Если после произведенного авансового платежа размер арендной платы увеличился, Арендатор обязан возместить недоплаченную сумму.

Если после произведенного авансового платежа размер арендной платы уменьшился, Арендатору засчитывается переплата в счет будущих платежей.

    - Поступившие от Арендатора платежи засчитываются в счет погашения имеющейся на день поступления платежа задолженности по арендной плате. Если на день поступления платежа отсутствует задолженность по арендной плате, поступивший платеж считается авансовым.

  - В период действия Договора размер арендной платы может изменяться Арендодателем в одностороннем порядке в случае, если необходимость такого изменения определяется императивными нормами Законодательства, в том числе в случаях изменения кадастровой стоимости Земельных участков и коэффициента использования Ки, применяемого при расчете размера арендной платы.

  - В случае принятия решения об изменении размера Арендной платы Арендодатель обязуется письменно уведомить Арендатора не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до наступления срока внесения Арендатором очередного платежа.

  - Изменение размера Арендной платы в соответствии с пунктом 2.6 Договора не является изменением условия настоящего Договора о размере Арендной платы и, следовательно, не требует заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - Выплата Арендной платы и иных денежных средств по Договору может быть осуществлена за Арендатора третьими лицами без получения на это предварительного согласия Арендодателя.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Арендодатель обязуется:

    - Обеспечить передачу Земельных участков Арендатору, свободных от прав третьих лиц, обременений и иных ограничений, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Договора. Передача Земельных участков оформляется Актом приема-передачи Земельных участков, составляемым по форме, содержащейся в Приложении 2 к Договору.

    - Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование природных ресурсов, находящихся на Земельных участках.

    - Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и Законодательству.

    - Осуществить Государственную регистрацию настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора или дополнительных соглашений к нему соответственно.

    - Представлять Арендатору в недельный срок с момента его обращения справку о выполнении им обязанностей по перечислению Арендной платы.

    - Принять по акту приема-передачи Земельные участки в течение 10 (десяти) дней с даты прекращения Договора.

  - Арендатор обязуется:

    - Принять по акту приема-передачи Земельные участки в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Договора.

    - Использовать Земельные участки исключительно в соответствии с целями, указанными в пункте 1.3 Договора.

    - Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Земельных участков, экологической и санитарной обстановки на Земельных участках и прилегающей к ним территории.

    - Обеспечить Арендодателю, уполномоченным органам государственной власти и местного самоуправления свободный доступ на Земельные участки для их осмотра и проверки соблюдения условий Договора в присутствии представителя Арендатора, при необходимости.

    - Выполнять на Земельных участках в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации городских подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их обслуживанию.

    - Обеспечить перечисление Арендной платы в сроки, указанные в пункте 2.2 Договора.

    - Извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы, и органы местного самоуправления об аварии или ином событии, нанесшем или грозящем нанести ущерб Земельным участкам в течение суток с момента наступления такого события и своевременно принимать все возможные меры по уменьшению отрицательных последствий такого события.

    - Обеспечить безопасность строительных работ до начала их осуществления, в частности возвести забор, иное ограждение, препятствующее проникновению третьих лиц на Земельные участки, а также установить на Земельных участках в доступных для общего обозрения местах информационные щиты с указанием целей Проекта, номера Договора, реквизитов Арендатора, генерального подрядчика на выполнение строительных работ, генерального проектировщика, сроков начала и окончания проведения работ.

    - Вернуть Земельные участки Арендодателю по акту приема-передачи не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты прекращения Договора.

  - Арендатор вправе:

    - Передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу и передавать Земельные участки в субаренду с согласия Арендодателя.

    - При отсутствии задолженности по Арендной плате с согласия Арендодателя передать права и обязанности по Договору в залог, последующий залог.

    - Предоставлять доступ на Земельные участки любым лицам для целей Созданию объекта соглашения и осуществления Концессионной деятельности во исполнение условий Концессионного соглашения.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - В случае досрочного расторжения Договора Арендная плата, выплаченная Арендатором до момента расторжения Договора, не подлежит возврату Арендатору.

  - В случае если в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной документацией на Земельных участках предусмотрено строительство объектов инженерной инфраструктуры, Арендатор имеет право передать части Земельных участков, необходимые для строительства объектов инженерной инфраструктуры, в субаренду в пределах срока действия Договора специализированной эксплуатирующей организации для осуществления строительства объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с условиями договора присоединения, заключаемого между Арендатором и соответствующей специализированной эксплуатирующей организацией.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с Законодательством.

  - В случае нарушения сроков перечисления Арендной платы, предусмотренных пунктом 2.2 Договора Арендатору начисляются пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

  - В случае нарушения пункта 3.2.4 Договора Арендатору начисляется штраф в размере [] рублей.

  - В случае нарушения пункта 3.2.7 Договора Арендатору начисляется штраф в размере [] рублей.

  - Виновная Сторона обязана уплатить пени в размере 0,1% от Арендной платы, указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день просрочки в случае нарушения пунктов 3.1.1, 3.2.1 Договора.

  - Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязанностей по Договору.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента его Государственной регистрации и прекращается в Дату окончания срока концессионного соглашения.

  - Договор подлежит досрочному прекращению в случае досрочного прекращения Концессионного соглашения.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями, подписанными уполномоченными представителями Сторон.

  - Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в следующих случаях:

    - При возникновении просрочки по внесению Арендной платы, длящейся на протяжении 4 (четырех) месяцев, независимо от последующего внесения Арендной платы.

    - При неоднократном нарушении обязанности, предусмотренной пунктом 3.2.4 Договора.

  - Арендодатель имеет право потребовать досрочного расторжения Договора в судебном порядке только после направления Арендатору письменного уведомления о необходимости выполнить обязательство в течение разумного периода времени, указанного в таком уведомлении (в любом случае срок должен составлять не менее 1 (одного) месяца со дня получения Арендатором такого уведомления), с предложением расторгнуть Договор в случае, если Арендатор не выполнит свои обязательства в течение установленного периода времени.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

  - В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

  - С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора в отношении обязательств Сторон, которые не могут быть исполнены ввиду обстоятельств непреодолимой силы, приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Если иное не следует из контекста, все термины и определения, значение которых приводится в Приложении 1 к Концессионному соглашению, имеют такое же значение в настоящем Договоре. Все ссылки на статьи и пункты в Договоре будут считаться ссылками на статьи и пункты Договора, если иное не следует из контекста.

  - Отношения Сторон по поводу предоставления Земельных участков в аренду, не урегулированные Договором, регулируются Концессионным соглашением.

  - В случае, если имеют место противоречия между Договором и Концессионным соглашением, Концессионное соглашение имеет преимущественную силу.

  - Вопросы, не урегулированные Договором аренды и Концессионным соглашением, разрешаются в соответствии с Законодательством.

  - Любые споры, разногласия какого-либо характера между Сторонами, возникающие в связи с Договором, разрешаются в Порядке разрешения споров, предусмотренном Концессионным соглашением.

  - В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

  - Договор составлен подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 1 (один) экземпляр для Арендатора, 1 (один) экземпляр для Арендодателя и 1 (один) экземпляр для Управления Росреестра по Тульской области.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

  - Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

  - Договор содержит следующие приложения:

Приложение 1. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости Земельных участков;

Приложение 2. Форма Акта приема-передачи Земельных участков.

Приложение 3. Расчет арендной платы по договору аренды земельного участка.

- АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

  - Арендодатель

  - Арендатор

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Арендодатель | Арендатор |
| --- | --- |
| ________________ /__________________/ | ________________ /__________________/ |

Приложение №10

к концессионному соглашению

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

Куркинский район

от_______ №_____

Порядок возмещения убытков Концессионера

При обращении Концессионера в Комитет Тульской области по тарифам с целью корректировки Тарифа на следующий за обращением период регулирования с предоставлением полного пакета документов для расчета Тарифа, Концедент вправе предпринять следующие меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного Соглашением:

- перенести сроки реализации инвестиционных обязательств Концессионера;

- увеличить срок концессионного соглашения с согласия Концессионера,

- увеличить размер принимаемых на себя Концедентом расходов на реконструкцию Объекта Соглашения;

- предоставить Концессионеру дополнительные муниципальные гарантии.

Требования к качеству и потребительским свойствам Объекта Соглашения изменению не подлежат.

Обязательства Концедента по принятию мер, обеспечивающих получение Концессионером валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам), не распространяются на случаи изменения, корректировки цен (тарифов) Концессионера за не достижение Концессионером установленных настоящим Соглашением плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.