| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Самарское Куркинского района |  |
| Администрация |  |
| Постановление |  |
| от 03 августа 2011 г. | № 36 |

Об утверждении  Плана мероприятий

муниципального образования  Самарское Куркинского  района

по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие

при предоставлении муниципальных услуг

В соответствии с  Федеральным законом  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 19-1 Устава муниципального образования Куркинский район администрация муниципального образования Куркинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий муниципального образования Куркинский район по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг  (приложение).

2.Разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Куркинский район в сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит обнародованию.

Заместитель главы администрации

муниципального образования Самарское

Куркинского района:                                                                                     С.С.Чуканова

Приложение к постановлению

администрации МО Самарское  Куркинского района

от  03 августа    № 36

|  |  | ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципального образования Самарское Куркинского района по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат |  | Ответственный исполнитель Соисполнители |  |
| 1. Организация проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | Июнь 2011 | Распоряжение главы администрации МО Самарское Куркинского района 09.06.2011г № 27 о назначении заместителя главы администрации МО Самарское Куркинского района, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона № 210 |  | Чуканова С.С. |  |
| 2 | Формирование рабочей группы на уровне МОсам Куркинский район (с участием представителей администрации МО Куркинский район, территориальных управлений федеральных ОИВ) по организации межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | август 2011 | Распоряжение администрации МО Куркинский район о создании рабочей группы по организации межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |  | Чуканова С.С. |  |
| 3 | Формирование перечня первоочередных муниципальных услуг, в отношении которых проводятся работы по организации межведомственного и межуровневого взаимодействия | август 2011 | Распоряжение главы администрации МО Куркинский район о перечне первоочередных муниципальных услуг |  | Чуканова С.С. |  |
| 4 | Формирование типового плана мероприятий муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | Август 2011 | Типовой план мероприятий муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг |  | Чуканова С.С. |  |
|  | 2. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия) |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении Администрации МО Куркинский район, необходимых для предоставления муниципальных услуг |  | Технологическая карта межведомственного взаимодействия |  |  |  |
| 5.2. | Определение способов межведомственного и межуровневого взаимодействия |  | Технологическая карта межведомственного взаимодействия |  |  |  |
| 6 | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия |  | Отчет о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия |  |  |  |
| 3. Внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального образования Самарское Куркинского района в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов администрации МО Самарское Куркинского района с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия. Подготовка и согласование планов внесения изменений в правовые акты |  | Перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо необходимых и обязательных услуг |  | Чуканова С.С. |  |
| 8. | Внесение изменений в нормативный правовой акт администрации МО Самарское Куркинского района, регулирующий вопросы разработки и утверждения административных регламентов | постоянно | Проект нормативного правового акта о внесении изменений в нормативный правовой акт, регулирующий вопросы разработки и утверждения административных регламентов |  | Чуканова С.С. |  |
| 9. | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства РФ, в том числе | Август 2011 | Нормативные правовые акты |  | Чуканова С.С. |  |
| 9.1. | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг | август-октябрь 2011 | Нормативные правовые акты (административные регламенты) |  | Чуканова С.С. |  |
| 9.2. | Разработка и утверждение порядка межведомственного взаимодействия (регулирует, в том числе, вопросы формирования и направления организациями, предоставляющими Муниципальные услуги, запросов о предоставлении информации в другие органы власти, подведомственные организации ( в соответствии с новой редакцией ст. 7 210-ФЗ) | Сентябрь-октябрь 2011 | Нормативный правовой акт (Порядок межведомственного взаимодействия) |  | Чуканова С.С. |  |
| 9.3. | Разработка и утверждение нормативного правового акта, регулирующего вопросы основных информационных ресурсов муниципального образования | Июнь-август 2011 | Нормативный правовой акт, регулирующий вопросы основных информационных ресурсов |  |  |  |
| 4. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Определение Оператора системы межведомственного электронного взаимодействия | сентябрь 2011 | Нормативный правовой акт об определении оператора |  | Чуканова С.С. |  |
| 11. | Заключение Соглашения с Минкомсвязью об обеспечении взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | Август 2011 | Заключенное соглашение |  | Чуканова С.С. |  |
| 12. | Создание системы межведомственного электронного взаимодействия | Август-октябрь 2011 | Отчет с результатами создания СМЭВ |  | Чуканова С.С. |  |
| 13 | Разработка и утверждение перечня необходимых интерфейсов доступа к информационным системам субъекта РФ, органов местного самоуправления в разрезе услуг и электронных сервисов ведомственных информационных систем | Август-октябрь 2011 | Перечень необходимых интерфейсов доступа к информационным системам |  | Чуканова С.С. |  |
| 14 | Доработка муниципальных информационных систем | Август сентябрь 2011 | Отчет с результатами доработки |  | Чуканова С.С. |  |
| 15 | Подключение СМЭВ | Август сентябрь 2011 | Отчет с результатами подключения |  | Чуканова С.С. |  |
| 17 | Разработка и регистрация электронных сервисов, их тестирование и апробация межведомственного электронного взаимодействия по каждой услуге в соответствии с утвержденными технологическими картами межведомственного взаимодействия | Август сентябрь 2011 | Технические задания на электронные сервисы Перечень зарегистрированных электронных сервисов, согласованные всеми участниками взаимодействия |  | Чуканова С.С. |  |
| 5. Обеспечение юридической значимости межведомственного электронного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Создание Удостоверяющего центра ( с последующим включением его в Единое пространство доверия), либо подключение к имеющемуся в Едином пространстве доверия Удостоверяющему центру | Ноябрь 2011 | отчет |  | Чуканова С.С. |  |
| 17 | Доработка политик Удостоверяющего центра под единый формат сертификатов ключа электронной подписи, используемых при межведомственном электронном взаимодействии (формат определяется Минкомсвязью России) | Ноябрь декабрь 2011 | Доработанные политики |  | Чуканова С.С. |  |
| 18 | Заключение Соглашения с Минкомсвязью России о взаимном признании электронных подписей в рамках межведомственного электронного взаимодействия | Ноябрь декабрь 2011 | Заключенное Соглашение |  | Чуканова С.С. |  |
| 6. Методическое сопровождение проекта предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Создание системы методической поддержки органов местного самоуправления: центр телефонного обслуживания, информационный сайт | Декабрь 2011 | Отчет, представленный главе администрации МО Куркинский район |  | Чуканова С.С. |  |
| 20. | Проведение обучающих семинаров для муниципальных служащих |  | Отчет о проведении |  | Чуканова С.С. |  |
| 7. Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Разработка концепции и плана мероприятий по информированию населения о требованиях Закона №210 | Октябрь 2011 | Концепция, план |  | Чуканова С.С. |  |
| 22. | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации проекта в 2012 году | Ноябрь-декабрь 2011 г. | отчет |  | Чуканова С.С. |  |
| 8. Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Осуществление контроля реализации мероприятий типового плана МО Самарское Куркинского района по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг |  | Отчет структурных подразделений о ходе реализации проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  | Чуканова С.С. |  |
| 24 | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | декабрь | Доклад главе администрации МО Самарское Куркинского района о результатах деятельности |  | Чуканова С.С. |  |