| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование рабочий поселок Куркино Куркинского района |  |
| Собрание депутатов |  |
| Решение |  |
| от 27 апреля 2022 года | № 37-4 |

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования рабочий поселок Куркино Куркинского района от 23.12.2015 № 4-1

«Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочий поселок Куркино Куркинского района на 2016-2025 годы»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", на основании Устава муниципального образования рабочий поселок Куркино Куркинского района, принимая во внимание протокол и итоговый документ публичных слушаний, Собрание депутатов муниципального образования рабочий поселок Куркино Куркинского района решило:

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов муниципального образования рабочий поселок Куркино Куркинского района от 23.12.2015 № 4-1 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочий поселок Куркино Куркинского района на 2016-2025 годы»:

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Обнародовать и разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Куркинский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования

рабочий поселок Куркино

Куркинского района                                                                              В.Л. Храименков

Приложение

к решению Собрания депутатов

муниципального образования

рабочий поселок Куркино

Куркинского района

от 27.04.2022 г. № 37-4

Приложение

к решению Собрания депутатов

муниципального образования

рабочий поселок Куркино

Куркинского района

от 23.12.2015 г. № 4-1

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочий поселок Куркино Куркинского района

на период 2016-2025 годы

ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочий поселок Куркино Куркинского района на период 2016-2025 годы

| Наименование программы | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочий поселок Куркино Куркинского района на период 2016-2025 годы |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | - Администрация муниципального образования Куркинский район |
| Ответственный исполнитель Программы | - Отдел коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации муниципального образования Куркинский район |
| Соисполнители Программы | - предприятия жилищно-коммунального хозяйства |
| Цели Программы | - Обеспечение к 2025 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества; - Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; - Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества |
| Задачи Программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - Программное управление энерго- и ресурсоснабжением и повышением энергоэффективности |
| Целевые показатели | - перспективная обеспеченность и потребность застройки рабочий поселок Куркино Куркинского района; - надежность, эффективность и развитие соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обеззараживания и захоронения твердых бытовых отходов; - качество коммунальных ресурсов |
| Срок и этапы реализации Программы | - Реализация программы планируется на 2016-2025 годы, в том числе по этапам: 1-й этап 2016 год; 2-й этап 2017 год; 3-й этап 2018 год; 4-й этап 2019 год; 5-й этап 2020 год; 6-й этап 2021 год; 7-й этап 2022 год; 8-й этап 2023 год; 9-й этап 2024 год; 10-й этап 2025 год. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | 2016 г. – 3867,0 тыс. руб.; 2017 г. – 518,0 тыс. руб.; 2018 г. – 451,0110 тыс. руб.; 2019 г. – 10988,059960 тыс. руб.; 2020 г. – 6413,0520 тыс. руб.; 2021 г. – 876,649720 тыс. руб.; 2022 г. – 3700,0 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб.; 2025 г. – 83453,0 тыс. руб. из них за счет средств федерального бюджета: 2016 г. – 0,0 тыс. руб.; 2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 2018 г. – 0,0 тыс. руб.; 2019 г. – 0,0 тыс. руб.; 2020 г. – 0,0 тыс. руб.; 2021 г. – 0,0 тыс. руб.; 2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб.; 2025 г. – 0,0 тыс. руб. из них за счет средств бюджета Тульской области: 2016 г. – 3367,0 тыс. руб.; 2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 2018 г. – 0,0 тыс. руб.; 2019 г. – 8818,4050 тыс. руб.; 2020 г. – 4224,3340 тыс. руб.; 2021 г. – 0,0 тыс. руб.; 2022 г. – 1500,0 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб.; 2025 г. – 79147,0 тыс. руб. за счет средств муниципального образования рабочий поселок Куркино: 2016 г. – 0,0 тыс. руб.; 2017 г. – 518,0 тыс. руб.; 2018 г. – 451,0110 тыс. руб.; 2019 г. – 1077,317960 тыс. руб.; 2020 г. – 2113,20 тыс. руб.; 2021 г. – 876,649720 тыс. руб.; 2022 г. – 2200,0 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб.; 2025 г. – 0,0 тыс. руб. за счет средств муниципального образования Куркинский район: 2016 г. – 500,0 тыс. руб.; 2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 2018 г. – 0,0 тыс. руб.; 2019 г. – 1092,3370 тыс. руб.; 2020 г. – 75,5180 тыс. руб.; 2021 г. – 0,0 тыс. руб.; 2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб.; 2025 г. – 4306,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников: 2016 г. – 0,0 тыс. руб.; 2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 2018 г. – 0,0 тыс. руб.; 2019 г. – 0,0 тыс. руб.; 2020 г. – 0,0 тыс. руб.; 2021 г. – 0,0 тыс. руб.; 2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб.; 2025 г. – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: – повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям; – повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований; – обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей МКД. |

I.Введение

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсоснабжения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

Настоящая программа определяет комплекс мероприятий, способствующих повышению качества предоставления коммунальных услуг, надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные условия проживания людей.

Главным звеном программы является работа по модернизации оборудования, замене ветхих и устаревших сетей на современные, эффективные, с учетом внедрения ресурсоснабжающих технологий и мер стимулирования энергосберегающих программ, возможности использования и привлечения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства всех доступных ресурсов, включая собственные, что позволит решить вопросы надежного и качественного обеспечения потребителей услугами жилищно-коммунального хозяйства.

II. Цели и задачи комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Основными целями организации комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является:

- обеспечение условий предоставления коммунальных услуг, отвечающих стандартам качества;

- снижение издержек производителей услуг и соответственно тарифов при поддержании стандартов качества предоставления услуг;

- смягчения для населения, процесса реформирования системы оплаты коммунальных услуг при переходе отрасли на режим безубыточного функционирования.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- совершенствование системы управления, эксплуатации и контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве;

- переход на договорные отношения, развитие конкурсной среды, предоставление потребителям возможности влиять на объем и качество потребляемых услуг;

- совершенствование системы оплаты коммунальных услуг в зависимости от качества потребления коммунальных услуг;

- совершенствование системы социальной защиты населения, упорядочение существующей системы льгот, усиление адресной направленности, выделяемой на эти цели средств.

III. Основные принципы и методы реформирования организации комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Основные принципы и методы реформирования организации коммунального комплекса призваны создать социально-экономические предпосылки становления этой сферы, как отрасли реальной рыночной экономики.

Главными направлениями в решении этой задачи являются:

- снижение стоимости и повышение качества услуг в сфере коммунальных услуг;

- изменение финансирования жилищно-коммунальных предприятий;

- обеспечение социальной защиты населения.

Снижение стоимости и повышение качества услуг в сфере коммунальных услуг, предусматривает формирование многообразия собственников жилья и обслуживающих предприятий, т.е. демонополизацию обслуживания жилищного фонда и формирование рынка услуг.

Создание эффективных механизмов управления муниципальным жилищным фондом и его инфраструктурным обеспечением, должно достигаться путем выделения функций собственника жилищного фонда и делегирования им на конкурсной основе функций управления и обслуживания недвижимости специализированным организациям. При данном подходе система управления муниципальным хозяйством, рассматривается, как трехуровневая система:

- собственник жилищного фонда и других объектов недвижимости;

- заказчики жилищно-коммунальных услуг;

-подрядные организации, обеспечивающие предоставление жилищно-коммунальных услуг.

Основные задачи заказчика должны сводиться к следующему:

- выбор наилучшего подрядчика по предоставлению жилищных и коммунальных услуг на вверенном ему в управление жилищном фонде;

- заключение договорных отношений с выбранными подрядчиками на предоставление жилищных и коммунальных услуг заданного количества, качества и стоимости;

- обеспечение системы контроля за предоставлением этих услуг и оплаты их по факту предоставления.

Важной сферой деятельности остается регулирование деятельности естественных локальных монополий по предоставлению коммунальных услуг.

Проведение этой работы должно включать:

- регулирование цен на предоставление услуг естественных монополистов путем контроля затрат и рентабельности;

- выделение работ, которые могут проводиться на конкретных началах.

Для проведения работы по организации ресурсосбережения в коммунальном комплексе необходимо разработать технические и организационные меры по установке приборов учета и регулирования потребления коммунальных услуг с обеспечением, в конечном счете, оплаты услуг по факту показания счетчика.

В целях практической реализации работ разрабатывать и утверждать по реализации Программы организации комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с реальным положением дел, а также целями и сроками реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Тульской области и Российской Федерации.

Изменение механизма финансирования жилищно-коммунальных предприятий призвано создать финансовые предпосылки для становления этой сферы, как отрасли реальной рыночной экономики.

Переход на новые принципы расчетов в жилищно-коммунальном хозяйстве необходимо осуществлять с учетом реальной социально-экономической ситуации и уровня дохода населения.

Вместе с тем, необходимо принимать конкретные меры по сокращению задолженности организаций и физических лиц путем выявления неплательщиков и применения к ним штрафных санкций.

IV. Организационно-правовое обеспечение реализации Программы

Для реализации мероприятий программы организации комплексного развития, систем коммунальной инфраструктуры (приложение) необходимо на каждом уровне ответственности создать соответствующие структуры объектов, заинтересованных в ее проведении. При этом руководители структур, должны будут нести личную ответственность за реализацию Программы.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования Программы является:

1. Средства федерального бюджета;

2. Средства бюджета области;

3. Средства местного бюджета;

4. Внебюджетные источники финансирования.

Общий объем финансирования Программы составит:

2016 г. – 3867,0 тыс. руб.;

2017 г. – 518,0 тыс. руб.;

2018 г. – 451,0110 тыс. руб.;

2019 г. – 10988,059960 тыс. руб.;

2020 г. – 6413,0520 тыс. руб.;

2021 г. – 876,649720 тыс. руб.;

2022 г. – 3700,0 тыс. руб.;

2023 г. – 0,0 тыс. руб.;

2024 г. – 0,0 тыс. руб.;

2025 г. – 83453,0 тыс. руб.

из них за счет средств федерального бюджета:

2016 г. – 0,0 тыс. руб.;

2017 г. – 0,0 тыс. руб.;

2018 г. – 0,0 тыс. руб.;

2019 г. – 0,0 тыс. руб.;

2020 г. – 0,0 тыс. руб.;

2021 г. – 0,0 тыс. руб.;

2022 г. – 0,0 тыс. руб.;

2023 г. – 0,0 тыс. руб.;

2024 г. – 0,0 тыс. руб.;

2025 г. – 0,0 тыс. руб.

из них за счет средств бюджета Тульской области:

2016 г. – 3367,0 тыс. руб.;

2017 г. – 0,0 тыс. руб.;

2018 г. – 0,0 тыс. руб.;

2019 г. – 8818,4050 тыс. руб.;

2020 г. – 4224,3340 тыс. руб.;

2021 г. – 0,0 тыс. руб.;

2022 г. – 1500,0 тыс. руб.;

2023 г. – 0,0 тыс. руб.;

2024 г. – 0,0 тыс. руб.;

2025 г. – 79147,0 тыс. руб.

за счет средств муниципального образования рабочий поселок Куркино:

2016 г. – 0,0 тыс. руб.;

2017 г. – 518,0 тыс. руб.;

2018 г. – 451,0110 тыс. руб.;

2019 г. – 1077,317960 тыс. руб.;

2020 г. – 2113,20 тыс. руб.;

2021 г. – 876,649720 тыс. руб.;

2022 г. – 2200,0 тыс. руб.;

2023 г. – 0,0 тыс. руб.;

2024 г. – 0,0 тыс. руб.;

2025 г. – 0,0 тыс. руб.

за счет средств муниципального образования Куркинский район:

2016 г. – 500,0 тыс. руб.;

2017 г. – 0,0 тыс. руб.;

2018 г. – 0,0 тыс. руб.;

2019 г. – 1092,3370 тыс. руб.;

2020 г. – 75,5180 тыс. руб.;

2021 г. – 0,0 тыс. руб.;

2022 г. – 0,0 тыс. руб.;

2023 г. – 0,0 тыс. руб.;

2024 г. – 0,0 тыс. руб.;

2025 г. – 4306,00 тыс. руб.

за счет средств внебюджетных источников:

2016 г. – 0,0 тыс. руб.;

2017 г. – 0,0 тыс. руб.;

2018 г. – 0,0 тыс. руб.;

2019 г. – 0,0 тыс. руб.;

2020 г. – 0,0 тыс. руб.;

2021 г. – 0,0 тыс. руб.;

2022 г. – 0,0 тыс. руб.;

2023 г. – 0,0 тыс. руб.;

2024 г. – 0,0 тыс. руб.;

2025 г. – 0,0 тыс. руб.

VI. Целевые показатели систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочий поселок Куркино Куркинского района

На территории муниципального образования рабочий поселок Куркино Куркинского района проживает 4875 человек, пользующиеся услугами в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и газоснабжения.

Жилищный фонд муниципального образования составляет 161,8   тыс. м2. В среднем на каждого жителя муниципального образования приходится 33,2 м2 общей площади.

В сфере водоснабжения и водоотведения жилищный фонд муниципального образования не в полной мере соответствует потребностям населения, как по количественным, так и по качественным характеристикам.

В настоящее время по муниципальному образованию из жилого фонда оборудовано:

- центральными тепловыми сетями – 7,999 км;

- центральными водопроводными сетями – 39,975 км;

- центральными канализационными сетями – 10,656 км.

Протяженность тепловых, водопроводных и канализационных сетей на территории муниципального образования рабочий поселок Куркино Куркинского района составляет:

58,63 км, из них ветхих – 12,55 км (21,4%), которые требуют ремонта и реконструкции.

Источников водоснабжения на территории муниципального образования рабочий поселок Куркино Куркинского района:

- скважин – 4 ед., из них находятся в рабочем состоянии 3 - ед.;

– общей производительностью более 7248 м3 (сутки);

- станций II подъема 1ед.

Обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением в целом по муниципальному образованию – 100%, из них водоразборных колонок:

- городское население – 1%.

Насосных станций канализации, обслуживающих население - 4 ед., процент износа которых составляет 65%.

Водопроводные, канализационные и тепловые сети, эксплуатирующиеся в настоящее время, требуют дополнительного обследования с целью выявления непригодных к использованию трубопроводов.

VII. Ожидаемые результаты реализации комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочий поселок Куркино Куркинского района позволит улучшить качество обеспечения потребителей поселения коммунальными услугами.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

− обеспечить централизованным водоснабжением территорию муниципального образования рабочий поселок Куркино Куркинского района;

− улучшить качественные показатели питьевой воды;

− обеспечить бесперебойное водоснабжение;

− сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

− увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

− повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения позволит:

− обеспечить централизованным водоотведением;

− сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

− увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

− повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоотведения;

- снизить уровень грунтовых вод;

- улучшить санитарно-гигиенических условий проживания населения.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы газоснабжения позволит:

− обеспечить централизованным газоснабжением;

− сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

− увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

− повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы газоснабжения.

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | К программе комплексного развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципального образования рабочий поселок Куркино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на период 2016-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (объекта) |  |  | Срок исполнения | Всего, тыс. руб. |  | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  |  | Внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет МО Куркинский район |  | Бюджет МО р.п. Куркино |  |  |
| 1 |  | Газификация жилых домов по ул. Механизаторов, ул. Полякова, ул. Октябрьская, ул. Привокзальная, ул. Советская в п. Куркино Куркинского района Тульской области |  |  | 2016-2025 | 5720,64972 |  |  |  | 3367,0 |  | 500,0 |  | 1853,64972 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 3867,0 |  |  |  | 3367,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 853,64972 |  |  |  |  |  |  |  | 853,64972 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Очистные сооружения канализации п. Куркино Куркинского района Тульской области |  |  | 2016-2025 | 72653,0 |  |  |  | 69427,0 |  | 3226,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 72653,0 |  |  |  | 69427,0 |  | 3226,0 |  |  |  |  |
| 3 |  | Реконструкция канализационных сетей от КНС № 4 до полей фильтрации |  |  | 2016-2025 | 75,511 |  |  |  |  |  |  |  | 75,511 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 75,511 |  |  |  |  |  |  |  | 75,511 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Реконструкция канализационных сетей ул. Сахзаводская п. Куркино Куркинского района Тульской области |  |  | 2016-2025 | 800,0 |  |  |  | 720,0 |  | 80,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 800,0 |  |  |  | 720,0 |  | 80,0 |  |  |  |  |
| 5 |  | Строительство автодороги ул. Гусева п. Куркино Куркинского района Тульской области |  |  | 2016- 2025 | 5000,0 |  |  |  | 4500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 5000,0 |  |  |  | 4500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |
| 6 |  | Экспертиза проектно-сметной документации по газификации ул.Гусева, ул.Слободская, ул.Гурова |  |  | 2016- 2025 | 518,0 |  |  |  |  |  |  |  | 518,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 518,0 |  |  |  |  |  |  |  | 518,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Газопровод ул. Гусева, ул.Слободская, ул.Гурова п. Куркино Куркинского района Тульской области |  |  | 2016-2025 | 5020,768 |  |  |  | 4495,668 |  | 525,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 5020,768 |  |  |  | 4495,667 |  | 525,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Строительство автодороги ул. Садовая п. Куркино Куркинского района Тульской области |  |  | 2016-2025 | 5000,0 |  |  |  | 4500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 5000,0 |  |  |  | 4500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |
| 9 |  | Мемориальный комплекс «Обелиск» («Вечный огонь») |  |  | 2016-2025 | 3167,81796 |  |  |  |  |  |  |  | 3167,81796 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 375,50 |  |  |  |  |  |  |  | 375,50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 1077,31796 |  |  |  |  |  |  |  | 1077,31796 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 515,0 |  |  |  |  |  |  |  | 515,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 1200,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1200,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Ремонт водопроводной сети по ул. Д.Донского п.Куркино |  |  | 2016-2025 | 1350,528 |  |  |  | 1193,867 |  | 156,661 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 1350,528 |  |  |  | 1193,867 |  | 156,661 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Ремонт водопроводной сети по ул. Куликовская п.Куркино |  |  | 2016-2025 | 154,70 |  |  |  | 136,755 |  | 17,945 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 154,70 |  |  |  | 136,755 |  | 17,945 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Ремонт водопроводной сети по ул. Сахзаводская п.Куркино |  |  | 2016-2025 | 274,371 |  |  |  | 242,544 |  | 31,827 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 274,371 |  |  |  | 242,544 |  | 31,827 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Ремонт насосного агрегата на станции водозабора п.Куркино |  |  | 2016-2025 | 3110,375 |  |  |  | 2749,571 |  | 360,804 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 3110,375 |  |  |  | 2749,571 |  | 360,804 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Ремонт наружных сетей водопровода в п.Куркино ул.Гагарина Куркинский район Тульская область |  |  | 2016-2025 | 375,471 |  |  |  | 353,567 |  | 21,904 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 375,471 |  |  |  | 353,567 |  | 21,904 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Ремонт наружных сетей водопровода в п. Куркино ул. Октябрьская, д. 131 Куркинский район Тульская область |  |  | 2016-2025 | 509,756 |  |  |  | 480,190 |  | 29,566 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 509,756 |  |  |  | 480,190 |  | 29,566 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Ремонт наружных сетей водопровода в п.Куркино ул.Железнодорожная Куркинский район Тульская область |  |  | 2016-2025 | 1598,20 |  |  |  |  |  |  |  | 1598,20 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 1598,20 |  |  |  |  |  |  |  | 1598,20 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Разработка ПСД по объекту: «Строительство станции водоподготовки в п.Куркино» |  |  | 2016-2025 | 3000,0 |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 3000,0 |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Ремонт наружных сетей водопровода в п.Куркино ул. Октябрьская Куркинский район Тульская область (в районе Храма) протяженностью 0,150 км |  |  | 2016-2025 | 414,625 |  |  |  | 390,577 |  | 24,048 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 414,625 |  |  |  | 390,577 |  | 24,048 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Разработка ПСД по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения в пос. Куркино Куркинского района» |  |  | 2016-2025 | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Проверка сметной документации |  |  | 2016-2025 | 23,0 |  |  |  |  |  |  |  | 23,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 23,0 |  |  |  |  |  |  |  | 23,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  |  |  | 2016-2025 | 110266,772680 |  | 0,0 |  | 97056,7390 |  | 5973,8550 |  | 7236,178680 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 3867,0 |  | 0,0 |  | 3367,0 |  | 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 518,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 518,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 451,0110 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 451,0110 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 10988,059960 |  | 0,0 |  | 8818,4050 |  | 1092,3370 |  | 1077,317960 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 6413,0520 |  | 0,0 |  | 4224,3340 |  | 75,5180 |  | 2113,20 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 876,649720 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 876,649720 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 3700,0 |  | 0,0 |  | 1500,0 |  | 0,0 |  | 2200,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 83453,0 |  | 0,0 |  | 79147,0 |  | 4306,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |