- Приложение № 2

- к распоряжению Администрации

- муниципального образования Куркинский район

- от __________________2024 г. № ____________

Отчет

о выполнении мероприятий по муниципальной программе муниципального образования Куркинский район

«Энергоэффективность в муниципальном образовании Куркинский район»,

за 1 полугодие 2024 год

| Наименование мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия муниципальной программы | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по повышению тепловой защиты зданий социальной сферы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации муниципального образования Куркинский район | Мероприятие по повышению тепловой защиты зданий социальной сферы | Не выполнены. Работы по замене окон в структурном подразделении «Отделении дошкольного образования» МОУ Самарская СОШ запланированы на август-сентябрь 2024 г. | Отсутствуют |