**П Р О Т О К О Л N 2**

п. Куркино 20.05.2025 г.

**Заседание штаба по подготовке жилищно-коммунального комплекса к ОС 2025-2026 гг.**

На заседании штаба присутствовали:

 Калина Г.М. глава Администрации муниципального образования Куркинский район;

 Лысенкова О.С. - Заместитель главы Администрации муниципального образования Куркинский район;

 Шахворостов А.М. - Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи комитета по жизнеобеспечению Администрации муниципального образования Куркинский район;

 Нестеркин А.В.- начальник Кимовского и Куркинского участка ООО «ЭнергоГазИнвест- Тула»;

 Барникова О.В.- начальник отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район.

Заслушали:

 Заместителя главы Администрации муниципального образования Куркинский район – Лысенкову О.С., которая доложила о мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса Куркинского района к отопительному периоду 2025-2026 годов. Особое внимание было уделено необходимости в установке накопительных емкостей холодного водоснабжения, не менее 20 кубов на котельной, расположенной по адресу; п.Куркино, ул.Ленина, д.5Б., а также соответствие категории надежности источников тепловой энергии на котельнях обслуживаемых ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула».

Решили:

 Информацию заместителя главы Администрации муниципального образования Куркинский район – Лысенковой О.С. принять к сведению.

 1.Направить на имя Щербакова Р.В. начальника ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» письмо о рассмотрении возможности установки накопительных емкостей холодного водоснабжения, объемом не менее 20 куб. для подпитки теплоносителя в случае отключения водоснабжения на котельной №2, расположенной по адресу: п.Куркино, ул.Ленина, д.5Б., в срок до 22.05.2025 года.

2.Направить запрос в ООО «ЭнергоГазИнвеста-Тула» об оказании помощи в сборе документов об изменении категории надежности электроснабжения источников тепловой энергии для направления в ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

**Срок исполнения: до 22.05.2025 г.**

Заслушали:

 Нестеркина А.В. - начальника Кимовского и Куркинского участка ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула», который доложил о подготовке объектов теплоснабжения, расположенных на территории Куркинского района, обслуживаемых ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» в рамках концессионного соглашения.

Информацию начальника Кимовского участка ООО «ЭнергоГазИнвест- Тула Нестеркина А.В. принять к сведению.

Заслушали:

 Барникову О.В. – начальника отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район, которая рассказала о подготовке образовательных учреждений Куркинского района к отопительному периоду 2025-2026 годов.

 Начальнику отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район – Барниковой О.В.; продолжить подготовку образовательных учреждений к новому отопительному периоду 2025-2026 годов.

 **Срок исполнения: до 01.08.2025 г.**

Начальник отдела

ЖКХ, транспорта и связи Шахворостов А.М.